| Чăваш Республикин Сĕнтĕрвăрри муниципаллă округĕн администрацийĕ Й Ы Ш Ă Н У № Сĕнтĕрвăрри хули |  | Чувашская Республика Администрация Мариинско-Посадского муниципального округа П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 16.02.2024 № 207 г. Мариинский Посад |
| --- | --- | --- |
| «Об организации пропуска весеннего паводка 2024 года на территории Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики» |

В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения, защиты населения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики в период прохождения весеннего паводка 2024 года,  администрация Мариинско-Посадского         муниципального         округа        Чувашской       Республики       п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской   Республики в  2024 году (Приложение №1).

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики  (Приложение №2).

3. Начальникам территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа:

- провести предварительные работы по очистке водопропускных труб на своих территориях, закрепить ответственных лиц за водопропускными трубами. Водопропускные трубы держать в постоянной готовности для пропуска талых вод и ливневых дождей;

- организовать и довести до сведения каждого жителя информацию о функционировании номеров телефонов «01» и «112», «2-22-01»  предназначенных для вызова населением спасательных служб и обеспечения экстренного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации;

- о ходе подготовки и проведенных мероприятий по прохождению весеннего паводка докладывать в сектор ГО и ЧС администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики по доступным средствам связи;

- принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможных затоплений.

4. Возложить на противопаводковую комиссию вопросы организации работ по обеспечению безопасности людей и сохранению имущества и других ценностей в период паводка и выполнению первоочередных мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава Мариинско-Посадского муниципального округа | В.В.Петров |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации                                                                                                                                                                   Мариинско-Посадского

муниципального округа                                                                                                                                                              Чувашской Республики

№ 207 от  «16» февраля 2024г.

# План

противопаводковых мероприятий на территории Мариинско-Посадского

муниципального округа Чувашской Республики в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях, плотинах и водопропускных системах, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории. | начальники территориальных отделов УБиРТ администрации Мариинско-Посадского муниципального округа, руководители предприятий и организаций | март |  |
| 2. | Создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. Заключение договоров на их поставку. | начальники территориальных отделов УБиРТ администрации Мариинско-Посадского муниципального округа, руководители предприятий и организаций | март |  |
| 3. | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбросом паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | начальники территориальных отделов УБиРТ администрации Мариинско-Посадского муниципального округа, руководители предприятий и организаций | апрель |  |
| 4. | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. Осуществление замеров уровня воды (3 раза в сутки в 9.00, 15.00, 20.00 час.). | начальники территориальных отделов УБиРТ администрации Мариинско-Посадского муниципального округа, руководители предприятий и организаций, спасательная станция «Марпосадская», Мариинско-Посадский инспекторский участок центра ГИМС МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии | в паводковый период |  |
| 5. | Организация работ по регулярной очистке мостовых переходов, водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда. | начальники территориальных отделов УБиРТ администрации Мариинско-Посадского муниципального округа, руководители предприятий и организаций | в паводковый период |  |
| 6. | Организация работы с садоводческими товариществами по подготовке прилегающих территорий по ликвидации стихийных свалок мусора. Доведение до них информации о прогнозе подъема паводковых вод. | начальники территориальных отделов УБиРТ администрации Мариинско-Посадского муниципального округа, руководители предприятий и организаций | март - апрель |  |
| 7. | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства | руководители предприятий и организаций | постоянно |  |
| 8. | Проверка состояния гидротехнических сооружений на территории муниципального округа. | противопаводковая комиссия Мариинско-Посадского муниципального округа | до 31.03.2024 |  |
| 9. | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы. | противопаводковая комиссия Мариинско-Посадского муниципального округа | март - апрель |  |
| 10. | Контроль за созданием необходимого запаса строительных материалов и заключением договоров на их поставку. | противопаводковая комиссия Мариинско-Посадского муниципального округа | до 31.03.2024 |  |
| 11. | Дежурство членов противопаводковой комиссии для оперативного решения возникающих задач (при необходимости). | противопаводковая комиссия Мариинско-Посадского муниципального округа | в паводковый период |  |
| 12. | Информирование населения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | сектор ГО и ЧС администрации Мариинско-Посадского муниципального округа, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе. | в паводковый период |  |
| 13. | Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод. | отдел строительства, дорожного хозяйства и благоустройства УБиРТ администрации Мариинско-Посадского МО | до 15.03.2024 |  |
| 14. | Выделение автотранспортной техники для вывоза населения из зоны возможного подтопления. | отдел строительства, дорожного хозяйства и благоустройства УБиРТ администрации Мариинско-Посадского МО | до 31.03.2024 |  |
| 15. | Контроль за очисткой колодцев, лотков, коллекторов и перепускных труб плотин от бытового мусора и льда. | начальники территориальных отделов УБиРТ администрации Мариинско-Посадского МО | до 31.03.2024 |  |
| 16. | Подготовка пунктов временного размещения населения | начальники Мариинско-Посадского ТО УБиРТ, Шоршелского ТО УБиРТ, Приволжского ТО УБиРТ | до 10.03.2024 |  |
| 17. | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций | комиссия по ЧС и ОПБ Мариинско-Посадского муниципального округа | 10.03.2024 |  |
| 18. | Организация взаимодействия с гидрометереологическими постами, расположенными на реке Волга. | комиссия по ЧС и ОПБ Мариинско-Посадского муниципального округа | в период весеннего паводка |  |
| 19. | Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Мариинско-Посадского муниципального округа. Проведение противоэпидемиологических мероприятий (при необходимости). | территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе. | в период весеннего паводка |  |
| 20. | Развертывание медицинских пунктов на ПВР для оказания медицинской помощи (при необходимости). | БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ им. Н.А.Геркена» Минздрава Чувашии | в период весеннего паводка |  |
| 21. | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления. | отдел МВД России «Мариинско-Посадский» (Мешков М.Н.) | в период весеннего паводка |  |

## Начальник отдела режимно-секретной работы

## и мобилизационной подготовки                                                                        А.А. Итальев

## Приложение 2

к постановлению администрации

Мариинско-Посадского

муниципального округа

Чувашской Республики

№ ____ от  «__» _________  2024 г.

## Состав  противопаводковой комиссии Мариинско-Посадского

## муниципального округа

| Можаев В.А. Итальев А.А. | - - | Первый заместитель главы администрации Мариинско-Посадского муниципального округа-начальник Управления по благоустройству и развитию территорий (председатель комиссии); Начальник отдела режимно-секретной работы и мобилизационной подготовки (заместитель председателя комиссии); |
| --- | --- | --- |
| Зейнетдинов Ф.Ф. | - | начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики (заместитель председателя комиссии); |
| Рябчиков А.Н. | - | начальник 34 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии» (по согласованию); |
| Михайлова В.А. | - | главный специалист-эксперт сектора мобилизационной подготовки, специальных программ ГО и ЧС администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики (секретарь комиссии); |
| Мешков М.Н. | - | Заместитель начальника отдела - начальник полиции ОМВД России «Мариинско-Посадский» (по согласованию); |
| Албутова Л.И. | - | И.о.главного врача БУ ЧР «Мариинско-Посадская ЦРБ им.Н.А.Геркена» МЗ ЧР (по согласованию); |
| Антонов С.Л. | - | Заведующий сектором дорожного Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики; |
| Метелева Л.В. | - | ИП Метелева Людмила Васильевна (по согласованию); |
| Абрамов А.В. Алексеев В.Н. | - - | ИП Абрамов Андрей Валерьянович (по согласованию); Начальник Шоршелского территориального отдела УБиРТ администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики; |
| Сырцов Н.А. | - | Начальник Мариинско-Посадского территориального отдела УБиРТ администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики; |
| Васильев С.И. | - | государственный инспектор по маломерным судам - врио руководителя Мариинско-Посадского инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (по согласованию); |
| Степанов М.Н. | - | начальник спасательной станции «Марпосадская» (по согласованию); |
| Мустафин М.И. | - | начальник территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе (по согласованию); |
| Почемов Р.В. | - | председатель Октябрьского районного потребительского общества (по согласованию); |
| Иванов А.А. | - | начальник Марпосадского района электрических сетей северное производственное отделение филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» (по согласованию); |
| Фадеев Н.С. – | Ведущий инженер ПАО «Ростелеком» сервисного центра г.Цивильск (по согласованию). |