Администрация Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о   реализации Муниципальной программы Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год

| Ответственный исполнитель: |  | Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |

| Непосредственный исполнитель ##### муниципальной программы: |  | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа. |
| --- | --- | --- |

(т. 883535) 22-6-81(3020),

e-mail: alikov_construc1@cap.ru)

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Аликовского муниципального округа от 31.01.2023 г. №115.

Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 15 марта 2023 года № 311 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2023 №2173) (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем по реализации муниципальной программы является администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, соисполнителями – управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

Основными целями Муниципальной программы являются:

-  создание условий для развития жилищного сектора экономики и повышения уровня обеспеченности населения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

- создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой;

- обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг;

- повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда.

В целях достижения целей Муниципальной программой предусмотрено решение следующих задач:

- повышение комфортности и благоустройства жилищного фонда;

- модернизация жилищно-коммунальной сферы и обеспечение доступности расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для всего населения;

- повышение эффективности работы инженерной инфраструктуры, снижение потерь при транспортировке энергоресурсов;

В рамках муниципальной программы в 2023 году осуществлялась реализация двух подпрограмм:

# 1. «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

2. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»

На реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году был предусмотрен объем расходов в размере 22023,40 тыс. рублей, в том числе 0,0 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 15260,26 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, 6763,14 тыс.  рублей за счет бюджета Аликовского муниципального округа.

Фактический объем расходов составил 18220,60 тыс. рублей. При этом средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (100%), республиканского бюджета – 14239,20 тыс. рублей, местного бюджета – 3981,40 тыс. рублей.

# Подпрограмма 1. «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

По подпрограмме «Модернизации коммунальной инфраструктуры» в бюджете Аликовского муниципального округа на 2023 год было предусмотрено 5959,97 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей, местного бюджета – 2744,00 тыс. рублей.

Фактический объем расходов составил 2744,00 тыс. рублей. При этом средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 0,00 тыс. рублей, местного бюджета – 9,4 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»

Для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом качества и безопасности питьевой воды  в бюджете Аликовского муниципального округа на 2023 год было предусмотрено 16063,43 тыс. рублей, республиканского бюджета – 15 260,00 тыс. рублей, местного бюджета – 803,17 тыс. рублей (100 %).

Фактический объем расходов составил 15476,60 тыс. рублей. При этом средства республиканского бюджета – 14239,20 тыс. рублей, местного бюджета – 1237,40 тыс. рублей.

Информационно-разъяснительная, консультационная работа

В течении 2023 года велась работа по подготовке соответствующих документов для участия в конкурсе, проводимом Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в рамках Подпрограммы, для получения средств из федерального бюджета;

сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме, предоставляемых территориальными отделами и формирование единой информационной базы данных об участниках Подпрограммы по Аликовскому муниципальному округу;

организовано информационно и разъяснительной работы среди населения, направленной на освещение целей и задач Подпрограммы.  В течении года отделом строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ проводилась консультационная работа по доведению информации о мерах государственной поддержки.

Заключение

Из вышеуказанного следует, что реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» на территории округа результативно.

Отчет о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы,  отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского муниципального округа на реализацию муниципальной программы, информация о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год приведены в Приложениях 1, 2,3,4.