Приложение № 3 к постановлению

администрации г. Чебоксары

от _______________ № __________

График производства работ № 3

| N п/п | Наименование работ | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ «ТП-521 - ТП-34» до проектируемой ТП-6 кВ, размещения ТП-6 кВ для электроснабжения нежилого здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 21:01:010607:696 по ул. Гражданская, г. Чебоксары, в границах земельных участков (части) с кадастровыми номерами: - 21:01:010607:176/чзу1 площадью 14 кв.м, - 21:01:010607:696/чзу1 площадью 83 кв.м, - 21:01:010607:166/чзу1 площадью 19 кв.м | декабрь 2024 – январь2025 * |
| 2 | Эксплуатация объекта «ЛЭП-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ «ТП-521 - ТП-34» до проектируемой ТП-6 кВ, размещение ТП-6 кВ для электроснабжения нежилого здания по ул. Гражданская, г. Чебоксары» | январь 2025 - декабрь 2073 |

*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 12 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.