**«О ходе благоустройства дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Чебоксары» в 2023 году.**

Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Чебоксары в 2023 году проводится по следующим программам:

- подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»;

- подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики» программы «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики».

На выполнение данных работ бюджетами всех уровней предусмотрены денежные средства в размере 355,7 млн руб.

* Врамках реализации подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на общею сумму 55,55 млн. руб., из них:

- 44,44 млн - средства бюджета Чувашской Республики;

- 11,11 млн - средства бюджета города Чебоксары.

В рамках реализации вышеуказанной программы планируется отремонтировать и благоустроить 14 дворовых территорий, на которых расположены 19 МКД, общей площадью около 23 тыс. кв. м. В них проживают 6,3 тыс. человек.

Ремонт дворовых территорий .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Подрядная организация |
| Калининский район |
| 1 | ул. Кадыкова, д. 19, 21 | ООО СК «СТРОЙТРАНС» |
| 2 | ул. Николаева, д. 46, корп. 1  |
| 3 | ул. Калинина, д. 102, корп. 1 |
| 4 | пр. Мясокомбинатский, д. 16 |
| 5 | ул. Комбинатская, д. 5, И.  Франко, д.6 | ООО «ДСК № 1» |
| Ленинский район |
| 1 | ул. Ф. Энгельса, д. 3 | ООО СК «СТРОЙТРАНС» |
| 2 | ул. Хузангая, д. 1 |
| 3 | пр. 9-ой Пятилетки, д. 2/3 |
| 4 | пр. 9-ой Пятилетки, д. 3 |
| 5 | ул. Б. Хмельницкого, д. 111 |
| 6 | пр. Г. Айги, д. 10 и ул. П.В. Дементьева, д. 2/2 |
| 7 | ул. И. Яковлева, д. 6 |
| 8 | ул. Ярославская, д. 72 | ООО «ДСК № 1» |
| Московский район |
| 1 | ул. Энтузиастов, д. 12, 14, 16, ул. Грасиса, д. 11 | ООО «Кермен» |
| 2 | ул. К. Иванова, д. 98 |
| 3 | ул. Ахазова, д. 7 |
| 4 | ул. Водопроводная, д. 15 | ООО «ДСК № 1» |

Входе выполнения работ планируется выполнить следующие объемы работ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Район** | **Количество территорий**  | **Ремонт проездов, м2** | **Ремонт тротуаров, м2** | **Примечание** |
| 1 | Калининский | 5 | 4970 | 1520 |  |
| 2 | Ленинский | 8 | 5671,51 | 1062 |  |
| 3 | Московский | 4 | 5024 | 1836 |  |
| **Итого** | **17** | **15665,51** | **4418** |  |

* В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики» программы «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» в городе Чебоксары проводятся мероприятия по ремонту дворовых территорий на общую сумму 300,15 млн. руб., из них, в том числе дополнительно 50,15 млн руб.:

- 240,12 млн средства бюджета Чувашской Республики;

- 60,03 млн средства бюджета города Чебоксары.

В рамках реализации вышеуказанной программы планируется отремонтировать и благоустроить дворовые территории 92 МКД, в которых проживают 28,7 тыс. человек, на площади более 107 тыс. кв. м.

Все территории по благоустройству дворовых территорий города Чебоксары определены и отобраны общественными комиссиями при администрациях районов города Чебоксары, согласованы заместителем министра - главным архитектором Чувашской Республики, а также проекты благоустройства прошли экспертизу достоверности сметной стоимости.

Благоустройство дворовых территорий **Калининского** района города Чебоксары

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Подрядная организация |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 13, 13к1 ул. Цивильская, №№ 26, 28, 30, 32, 34 пр. Мира г. Чебоксары | ООО "Стройком" |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 22/18 ул. Шумилова, №№ 12, 14 ул. 324 Стрелковой дивизии г. Чебоксары |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 20, 22 ул. И. Франко, № 23 ул. Текстильщиков г. Чебоксары |
| 4 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 6, 8, 10 ул. 50 лет Октября, №№ 41, 45 ул. Гагарина г. Чебоксары |
| 5 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 58, 62 ул. Л. Комсомола, №№ 5, 24, 26, 28 ул. Пролетарская, № 37 пр. Тракторостроителей г. Чебоксары |
| 6 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 30, 30/1, 34к1 пр. Тракторостроителей, № 25 ул. Пролетарская г. Чебоксары |
| 7 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 80, 88/87 ул. Л. Комсомола, №№ 79, 83 пр. Тракторостроителей г. Чебоксары |
| 8 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 8 пр. Тракторостроителей г. Чебоксары | ООО «ДСК № 1» |
| 9 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 28 пр. Тракторостроителей г. Чебоксары |
| 10 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 5 ул. А. Никитина г. Чебоксары |
| 11 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 5 ул. Сапожникова г. Чебоксары |
| 12 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 17 ул. Кадыкова г. Чебоксары |

Благоустройство дворовых территорий **Ленинского** района города Чебоксары

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Подрядная организация |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 7к1, 7к13, 9, 15, 15к1, 15к2 пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары | ООО "Кермен" |
| 2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 5 ул. Байдула г. Чебоксары |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 5, 7, 9, 11 ул. Кукшумская г. Чебоксары |
| 4 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 115, 117, 117 к1, 121 ул. Б.Хмельницкого г. Чебоксары | ООО "Радуга" |
| 5 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 14 ул. Строителей, №№ 32, 38 ул. Гладкова г. Чебоксары |
| 6 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 16, 18, 22 ул. Чапаева, №№ 13, 17, 19 ул. Энгельса г. Чебоксары |
| 7 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 1 корп.1, 1 корп. 2, 1 корп. 3 ул. Энгельса г. Чебоксары | ООО «ДСК № 1» |
| 8 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 4, 6, 8, 10 Школьный проезд г. Чебоксары |

Благоустройство дворовых территорий **Московского** района города Чебоксары

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Подрядная организация |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 17, 23 ул. Гузовского г. Чебоксары | ООО "Кермен" |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 15, 17, 19 ул. Лебедева г. Чебоксары |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 34, 40, 42 ул. Мичмана Павлова г. Чебоксары |
| 4 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 2к1, 8 ул. Университетская г. Чебоксары |
| 5 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 101, 105, 127, 131 ул. Гражданская г. Чебоксары | ООО "Радуга" |
| 6 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 7, 9, 11 ул. Королева г. Чебоксары |
| 7 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 14 Юго-Западный бульвар, № 31 ул. Энтузиастов г. Чебоксары |
| 8 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 9 ул. Ахазова г. Чебоксары | ООО «ДСК № 1» |
| 9 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 12 ул. Эльгера г. Чебоксары |
| 10 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 34/2 пр. М. Горького г. Чебоксары |
| 11 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 39 ул. М. Павлова г. Чебоксары |

В ходе выполнения работ планируется выполнить следующие объемы работ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Район** | **Количество территорий** | **Ремонт проездов, м2** | **Ремонт тротуаров, м2** | **Примечание** |
| 1 | Калининский | 12 | 28691,98 | 8003,85 |  |
| 2 | Ленинский | 8 | 30432,7 | 4568,2 |  |
| 3 | Московский | 11 | 25328,28 | 10060,11 |  |
| **Итого** | **31** | **84452,96** | **22632,26** |  |