| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КОМСОМОЛЬСКИ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШẰНУ 05.06.2024 ç. №546 Комсомольски ялĕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.06.2024 г. №546 село Комсомольское |
| --- | --- | --- |

Об обеспечении устойчивой работы  жилищно-коммунального  хозяйства   и социальной сферы в осенне-зимний период 2024/2025 года

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2024/2025 года  администрация Комсомольского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  п о с т а н о в л я е т :

- Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2024/2025 года.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

Глава Комсомольского

муниципального округа                                                                 Н.Н. Раськин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Комсомольского муниципального округа

Чувашской Республики

от 05.06.2024 года №546

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2024/2025 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заключить поставку каменного угля с организациями | До 1 августа 2024 года | Территориальные отделы*, ООО «Мой дом»*, Сектор культуры |
| 2 | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | До 1 сентября 2024 года | Отдел мобилизационной подготовки, специальных программ, ГО и ЧС |
| 3 | Обеспечить выполнение установленных объемов замены неисправных котлов, ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей | До 15 сентября 2024 года | Территориальные отделы*, ООО «Мой дом»*, ## Отдел образования, ## Сектор культуры |
| 4 | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | До 15 сентября 2024 года | Территориальные отделы*, управляющие компании*, Отдел образования, Сектор культуры |
| 5 | Завершить комиссионную проверку готовности к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года организаций, участвующих в производстве, распределении и потреблении тепловой | До 15 сентября 2024 года | ООО «Мой дом»* |
| 6 | Создать запасы твердого топлива в утвержденных объемах | До 1 октября 2024 года | Территориальные отделы*, ООО «Мой дом»*, Отдел образования, Сектор культуры |
| 7 | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | Постоянно | Территориальные отделы*, ООО «Мой дом»*, Отдел образования, Сектор культуры |
| 8 | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | До 1 октября 2024 года | Территориальные отделы*, ООО «Мой дом»*, Отдел образования, Сектор культуры |
| 9 | Обеспечить резервирование источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащение объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций | До 1 октября 2024 года | Территориальные отделы*, ООО «Мой дом»*, Отдел образования, Сектор культуры |
| 10 | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива в режимах ограничения природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | До 1 октября 2024 года | Территориальные отделы*, ООО «Мой дом»*, Отдел образования |
| 11 | Возобновить работу на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства | С 1 октября 2024 года | Территориальные отделы*, ООО «Мой дом»*, Отдел образования, Сектор культуры |
| 12 | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду: |  |  |
| 12.1 | потребителей тепловой энергии | До 15 сентября 2024 года | Согласно комиссии администрация Комсомольского муниципального округа |
| 12.2 | теплоснабжающих и теплосетевых организаций | До 1 ноября 2024 года | Согласно комиссии администрация Комсомольского муниципального округа |
| 13 | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2024/2025 года и представление его копии в Минстрой Чувашии | До 15 ноября 2024 года | Администрация Комсомольского муниципального округа |

*- по согласованию