| Чăваш Республикин промышленность тата энергетика министерстви ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство промышленности И энергетики Чувашской Республики (МИНПРОМЭНЕРГО ЧУВАШИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| П Р О Т О К О Л согласительного совещания по проекту внесения изменений в инвестиционную программу акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» на 2024-2028 годы и проекту инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «РЭС-Энерго» в сфере электроэнергетики на 2025-2028 годы # г. Чебоксары 30 августа 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Председательствующий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекарев Сергей Николаевич | – |  | министр промышленности и энергетики Чувашской Республики |  |  |  |
| Присутствовали: |  |  |  |  |  |  |
| Павлова Нелли Михайловна | – |  | начальник отдела энергетической политики Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики |  |  |  |
| Можаева Ирина Германовна | – |  | консультант отдела энергетической политики Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики |  |  |  |
| Егоров Сергей Федорович | – |  | руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам |  |  |  |
| Владимирова Алевтина Владимировна | – |  | начальник отдела регулирования тарифов на электрическую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам |  |  |  |
| Константинов Дмитрий Александрович | – |  | исполнительный директор АО «Чувашская энергосбытовая компания» |  |  |  |
| Краснова Наталия Владимировна | – |  | начальник управления экономики АО «Чувашская энергосбытовая компания» |  |  |  |
| Василенко Диана Васильевна | – |  | заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ООО «РЭС-Энерго» (по доверенности) |  |  |  |
| Климов Сергей Игоревич | – |  | заместитель исполнительного директора по реализации и развитию услуг ООО «РЭС-Энерго» (по доверенности) |  |  |  |
| Ильина Лариса Николаевна | – |  | начальник планово-экономического отдела ООО «РЭС-Энерго» (по доверенности) |  |  |  |

Согласно пунктам 36 и 38 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 (далее – Правила), Минпромэнерго Чувашии  и Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) направлены заключения, содержащие замечания и предложения  по доработке (далее – разногласия):

-  проекта изменений на 2025-2028 годы, которые вносятся в инвестиционную программу акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» на 
2024-2028 годы (далее – Проект изменений ИПР АО «ЧЭСК»);

- проекта инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «РЭС-Энерго» в сфере электроэнергетики на 2025-2028 годы (далее – проект ИПР ООО «РЭС-Энерго»).

# 1. О  принятии решений в отношении разногласий по Проекту

изменений ИПР АО «ЧЭСК», указанных в заключении Госслужбы, направленном АО «Чувашская энергосбытовая компания» письмом

от 18 июля 2024 г. № 02/12-2-2031 (далее в настоящем пункте –

заключение Госслужбы):

(Лекарев С.Н., Павлова Н.М., Можаева И.Г., Егоров С.Ф., Владимирова А.В., Константинов Д.А., Краснова Н.В.)

1.1. В целях урегулирования разногласий по Проекту изменений ИПР 
АО «ЧЭСК», указанных в заключении Госслужбы в пункте 1 замечаний (в части исключения из Проекта изменений ИПР АО «ЧЭСК»  инвестиционных проектов по приобретению информационных киосков) и в пункте 3 замечаний (в части представления в обоснование стоимости не менее трех актуальных коммерческих предложений),

# РЕШИЛИ:

# При доработке АО «Чувашская энергосбытовая компания» Проекта изменений ИПР АО «ЧЭСК»  устранить замечания, указанные в пунктах 1 и 3 заключения Госслужбы.

# АО «Чувашская энергосбытовая компания» представить после получения решения Кабинета Министров Чувашской Республики в Минпромэнерго Чувашии, согласно  подпункту «д» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2023 г. № 923, информацию о доработанном Проекте изменений ИПР АО «ЧЭСК» и об обосновывающих инвестиционную программу материалах  для её раскрытия в соответствии с  пунктом 42 Правил.

# Срок: не позднее срока раскрытия информации о доработанном Проекте изменений ИПР АО «ЧЭСК», предусмотренного пунктом 42 Правил.

1.2. В связи с наличием неурегулированных разногласий по Проекту изменений ИПР АО «ЧЭСК», указанных в  заключении Госслужбы (за исключением урегулированных разногласий по Проекту изменений ИПР АО «ЧЭСК», отраженных в пункте 1.1 настоящего протокола),

РЕШИЛИ:

Во исполнение пункта 41 Правил Минпромэнерго Чувашии направить в Кабинет Министров Чувашской Республики обращение о рассмотрении неурегулированных замечаний и разногласий по Проекту изменений ИПР 
АО «ЧЭСК» после подписания настоящего протокола.

Срок: в течение 3 рабочих дней после дня получения подписанного Госслужбой настоящего  протокола.

2. О  принятии решений в отношении разногласий по Проекту

изменений ИПР АО «ЧЭСК», указанных в заключении Минпромэнерго Чувашии, направленном АО «Чувашская энергосбытовая компания»

письмом от 14 августа 2024 г. № 05/10-3083 (далее в настоящем пункте – заключение Минпромэнерго Чувашии):

(Лекарев С.Н., Павлова Н.М., Можаева И.Г., Константинов Д.А., Краснова Н.В.)

В целях урегулирования разногласий по Проекту изменений ИПР 
АО «ЧЭСК», указанных в заключении Минпромэнерго Чувашии,

# РЕШИЛИ:

# При доработке АО «Чувашская энергосбытовая компания» Проекта изменений ИПР АО «ЧЭСК»  устранить замечания, указанные в заключении Минпромэнерго Чувашии.

# Представить в Минпромэнерго Чувашии после получения АО «Чувашская энергосбытовая компания»  решения Кабинета Министров Чувашской Республики, согласно  подпункту «д» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2023 г. № 923, информацию о доработанном Проекте изменений ИПР АО «ЧЭСК» и об обосновывающих инвестиционную программу материалах  для её раскрытия  в соответствии с  пунктом 42 Правил.

# Срок: не позднее срока раскрытия информации о доработанном Проекте изменений ИПР АО «ЧЭСК», предусмотренного пунктом 42 Правил.

# 3. О  принятии решений в отношении разногласий по проекту

ИПР ООО «РЭС-Энерго», указанных в заключении Госслужбы, направленном

ООО «РЭС-Энерго» письмом от 18 июля 2024 г. № 02/12-2-2033 (далее в настоящем пункте – заключение Госслужбы):

(Лекарев С.Н., Павлова Н.М., Можаева И.Г., Егоров С.Ф., Владимирова А.В., Василенко Д.В., Климов С.И., Ильина Л.Н.)

3.1. В целях урегулирования разногласий по проекту ИПР ООО «РЭС-Энерго», указанных в заключении Госслужбы,

# РЕШИЛИ:

# 3.1.1. ООО «РЭС-Энерго» предусмотреть источником финансирования инвестиционной программы – текущую амортизацию основных средств, учитываемую в тарифе на услуги по передаче электрической энергии, 
в каждом из годов периода реализации инвестиционной программы на уровне не превышающем 12438,57 тыс.руб., рассчитанном Госслужбой, исходя из представленных ООО «РЭС-Энерго» материалов.

# 3.1.2. Указать в инвентарных карточках учета объектов основных средств (унифицированная форма № ОС-6) (далее – инвентарные карточки) сведения, указанные в абзаце тринадцатом пункта 1 заключения  Госслужбы.

# 3.1.3. Представить в Госслужбу:

# форму 19 «Финансовый план субъекта электроэнергетики» доработанного проекта  ИПР ООО «РЭС-Энерго»;

# форму 4 «План ввода основных средств» доработанного проекта  ИПР 
ООО «РЭС-Энерго»;

# инвентарные карточки со сведениями, указанными в абзаце тринадцатом пункта 1 заключения  Госслужбы;

# представить в обоснование стоимости инвестиционных проектов (в числе подтверждающих материалов к проекту  ИПР ООО «РЭС-Энерго») актуальные коммерческие предложения (не менее трех);

# информацию по обоснованию мероприятий по замене приборов учета электрической энергии физическим лицам, предлагаемых к учету в проекте  ИПР ООО «РЭС-Энерго».

# 3.1.4. ООО «РЭС-Энерго» сведения, указанные в подпунктах 3.1.1-3.1.3, представить в Госслужбу в форме архивного файла, содержащего вышеуказанные электронные документы, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

# Срок: не позднее 23 сентября 2024 года.

# 4. О  принятии решений в отношении разногласий по проекту

ИПР ООО «РЭС-Энерго», указанных в заключении Минпромэнерго Чувашии, направленном ООО «РЭС-Энерго» письмом от 9 августа 2024 г. № 05/09-3045 (далее в настоящем пункте – заключение Минпромэнерго Чувашии):

(Лекарев С.Н., Павлова Н.М., Можаева И.Г., Василенко Д.В., Ильина Л.Н.)

4.1. В целях урегулирования разногласий по проекту ИПР ООО «РЭС-Энерго», указанных в заключении Минпромэнерго Чувашии

# РЕШИЛИ:

# 4.1.1. Госслужбе Чувашии представить в Минпромэнерго  Чувашии письмо об исполнении ООО «РЭС-Энерго» решений, указанных в пункте 3.1 настоящего протокола, и отсутствии замечаний к материалам, направленным  в целях исполнения решения, указанного в подпункте 3.1.4, приложив к вышеназванному письму архивный файл электронных документов, указанный в подпункте  3.1.4, направленный ООО «РЭС-Энерго» в Госслужбу.

# Срок:  не позднее 30 сентября 2024 года.

# 4.1.2. ООО «РЭС-Энерго» при доработке проекта ИПР ООО «РЭС-Энерго» устранить замечания, указанные в заключении Минпромэнерго Чувашии.

# Представить в Минпромэнерго Чувашии, согласно  подпункту «д» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2023 г. № 923, информацию о доработанном проекте ИПР ООО «РЭС-Энерго» и об обосновывающих инвестиционную программу материалах  для её раскрытия в соответствии с пунктом 42 Правил.

# Срок: не позднее 1 октября 2024 года.

# Министр промышленности и энергетики

# Чувашской Республики                                                                                   С.Н. Лекарев

Руководитель Государственной службы

Чувашской Республики по конкурентной

политике и тарифам                                                                                          С.Ф. Егоров