Утвержден Распоряжением главы администрации           Козловского муниципального округа № 111 от 29.03.2023 г.

План  мероприятий по проведению весеннего двухмесячника по благоустройству  населенных пунктов на территории Козловского муниципального округа

на 2023 г.

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение двухмесячника благоустройства на территории Козловского муниципального округа. | 10.04-02.06.2023 г. | Начальники ТО* Руководители образовательных учреждений* |
| 2 | Проведение Дня дерева. | Май | Начальники ТО* Руководители образовательных учреждений* |
| 3 | Изготовление искусственных гнездовий и размещение их в пригодных для гнездования. | Апрель | Руководители образовательных учреждений* |
| 4 | Организация и проведение совещания с руководителями предприятий и организаций поселений по вопросу благоустройства и выдача индивидуальных задания по благоустройству закрепленных территорий. | до 20.04.2023г. | Начальники ТО* |
| 5 | Проведение субботников по уборке территорий с участием населения. | Апрель-июнь | Администрации ТО*, старосты улиц, деревень |
| 6 | Проведение уборки территории парков, скверов, родников, кладбищ. | Апрель-июнь | Начальники ТО* |
| 7 | Проведение работ по закладке парков, аллей, скверов, клумб и газонов. | Май | Начальники ТО* |
| 8 | Ликвидация всех несанкционированных свалок на подведомственных территориях. | до 02.06.2023 г. | Начальники ТО* |
| 9 | Проведение работ по ямочному ремонту дорог и восстановлению разрушенных обочин. | по отдельному плану | Погодин В.А.* Хорьков А.П.* |
| 10 | Проведение работ по приведению в порядок памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | до 01.05.2023 г. | Администрации ТО* |
| 11 | Завершение уборки сухой сорной травы вдоль улиц, дорог, заборов, парков и скверов. | Май | Администрации ТО* |
| 12 | Проведение весенней очистки территории школ, дошкольных учреждений, территории учреждений социального характера и промышленных предприятий от остатков прошлогодней растительности. | Май | Руководители образовательных учреждений* Руководители предприятий и организаций* |
| 13 | Проведение весенней очистки придомовых территорий многоквартирных домов. | Согласно графику проведения субботников | Управляющие компании |
| 14 | Проведение ремонта и установка новых малых архитектурных форм. | Май | Начальники ТО*, руководители предприятий и организаций* |
| 15 | Проведение инвентаризации и ремонта прошлогодних посадок, побелка деревьев. | до 06.05.2023г. | Начальники ТО* |
| 16 | Ремонт и покраска всех контейнерных площадок, обновление контейнеров, проведение маркировки, проведение субботников по уборке придомовых территорий. | Апрель | Руководители управляющих компаний* Начальники ТО* |
| 17 | Участие в ежегодных всероссийских экологических акциях. | Апрель-май | Начальники ТО*, руководители предприятий, организаций и образовательных учреждений* |
| 18 | Участие в проведении двухмесячника по охране нерестующей рыбы и гнездящихся птиц. | Апрель-май | Начальники ТО* |
| 19 | Подведение итогового двухмесячника. | 02.06.2023 г. | Председатель оргкомитета |

*-мероприятия реализовываются по согласованию с исполнителями