Приложение № 3

к региональной программе

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций Чувашской Республики

на 2024–2035 годы»

**Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А**

**текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения**

**и газификации Чувашской Республики, в том числе природным газом, сжиженным углеводородным газом и сжиженным природным газом**

Газоснабжение потребителей Чувашской Республики обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых Чебоксарским линейно-производственным управлением магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (далее – Чебоксарское ЛПУМГ).

Общая протяженность газопроводов в однониточном исчислении в зоне ответственности Чебоксарского ЛПУМГ – 952,889 км.

Газокомпрессорная служба Чебоксарского ЛПУМГ обслуживает компрессорные станции КС-6 «Ишлей – Покровская», которая в настоящее время законсервирована, на проход природного газа через газопроводы Н. Тура – Пермь – Горький I и Н. Тура – Пермь – Горький II и КС-22 «Чебоксарская» в составе двух компрессорных цехов: КЦ-1 газопровода Ямбург – Тула I, оснащенного семью электроприводными газоперекачивающими агрегатами ЭГПА-12,5 общей мощностью 87,5 МВт, и КЦ-2 газопровода Ямбург – Тула II, оснащенного четырьмя ЭГПА2-12,5/76-1,5 общей мощностью 50 МВт.

В систему газоснабжения Чувашской Республики входят:

15766,14 км газопроводов природного газа высокого, среднего и низкого давления, в том числе межпоселковых – 4038,47 км, внутрипоселковых –   
11727,67 км;

510267 газифицированных квартир (509933 – природным, 334 – сжиженным газом), в том числе 170831 квартира в сельской местности;

1202 газифицированных промышленных объекта, в том числе в сельской местности – 255;

265 газифицированных сельскохозяйственных объектов, в том числе в сельской местности – 259;

8404 газифицированных коммунально-бытовых объекта, в том числе в сельской местности – 4575;

1653 газорегуляторных пункта (ГРП), из них в сельской местности –   
1204;

3147 шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП), из них в сельской местности – 1502;

1677 установок электрохимической защиты (ЭХЗ) подземных стальных газопроводов.

Уровень газификации населения Чувашской Республики природным и сжиженным углеводородным газом по состоянию на 1 января 2024 г. составлял 78,45 процента (в том числе природным газом – 78,4 процента, сжиженным углеводородным газом – 0,05 процента). Уровень потенциальной газификации населения – 84,11 процента.

По состоянию на 1 января 2024 г. в Чувашской Республике не газифицированы 90 населенных пунктов, в 21 из которых нет постоянно проживающего населения.

В Чувашской Республике за счет инвестиций публичного акционерного общества «Газпром» и аффилированных лиц реализуется программа развития газоснабжения и газификации Чувашской Республики на период 2021–2025 годов, утвержденная Главой Чувашской Республики О.А. Николаевым и Председателем правления публичного акционерного общества «Газпром» А.Б. Миллером.

В 2021 году в рамках указанной программы реализованы следующие мероприятия:

газопровод межпоселковый по ул. Менделеева в г. Алатырь и межпоселковый газопровод высокого давления п. Новиковка – п. Знаменка – п. Анютино Алатырского района Чувашской Республики для газоснабжения комбината керамических изделий общества с ограниченной ответственностью «Стройкерамика» (закольцовка) (протяженность газопровода составила 7,0 км);

газопровод межпоселковый к Заволжской территории Чебоксарского городского округа Чувашской Республики (протяженность газопровода составила 53,11 км, из них на территории Чувашской Республики – 31,63 км, на территории Республики Марий Эл – 21,48 км). Пуск газа на Заволжской территории Чебоксарского городского округа Чувашской Республики осуществлен 28 октября 2022 г. (база отдыха «Росинка» и улица Полевая, дом 3, микрорайон Первомайский (догазификация).

В рамках программы развития газоснабжения и газификации Чувашской Республики на период 2021–2025 годов планируется также реализация следующих мероприятий:

за счет инвестиций общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз»:

«Газопровод высокого давления 1 категории (до 1,2 МПа) от с. Новое Ахпердино Батыревского района до д. Апанасово-Эщебенево Яльчикского района Чувашской Республики (закольцовка газораспределительной станции (ГРС) «Батырево» с ГРС «Яльчики»)»;

за счет инвестиций общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация»:

«Строительство подводящего газопровода к АГНКС-2М-120, 522 км, слева»;

«Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 М-120, 522 км, справа»;

«Строительство подводящего газопровода к АГНКС-2»;

«Строительство подводящего газопровода к АГНКС Большеактарское с/п, М-7 слева»;

за счет инвестиций общества с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо»:

«Строительство АГНКС-2М-120, 522 км, слева»;

«Строительство АГНКС-1 М-12, 522 км, справа»;

«Строительство АГНКС-2 г. Чебоксары»;

«Строительство АГНКС Большеактарское с/п, М-7 слева»;

за счет инвестиций публичного акционерного общества «Газпром»:

«Техническое перевооружение ГРС Новочебоксарск ТЭЦ-3».

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2021 г. № 1 «Об утверждении Порядка разработки плана мероприятий программы газификации Чувашской Республики, финансируемых за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями» формируется план мероприятий по газификации, финансируемых за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа. В указанный план включаются мероприятия по проектированию и строительству новых газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов газоснабжения, связанных с газификацией Чувашской Республики; реконструкции и модернизации газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов газоснабжения для поддержания надежного и безопасного газоснабжения потребителей, включая сооружение технологических закольцовок, перемычек, лупингов, организацию автоматизированной системы управления технологическим процессом; установку и замену запорного, регулирующего, измерительного оборудования и приборов учета расхода газа.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к региональной программе

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций Чувашской Республики

на 2024–2035 годы»

**П Р О Г Н О З**

**ожидаемых результатов реализации региональной**

**программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Чувашской Республики на 2024–2035 годы»**

В рамках региональной программы газификации Чувашской Республики на 2024–2035 годы планируется достижение следующих показателей:

объем (прирост) годового потребления природного газа – - 0,09 млрд куб. м;

количество (строительство) газораспределительных станций – 1 ед.;

реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) – 1 ед.;

газоснабжение населенных пунктов природным газом – 8 ед.;

протяженность (строительство) межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов – 29,2 км, в том числе межпоселковых – 17,4 км, внутрипоселковых – 11,8 км;

газификация квартир (домовладений) природным газом – 1139 ед.;

уровень потенциальной газификации населения – 84,11 процента;

количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций – 6 ед.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к региональной программе

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций Чувашской Республики

на 2024–2035 годы»

**ОПИСАНИЕ РИСКОВ**

**реализации региональной программы «Газификация**

**жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Чувашской Республики на 2024–2035 годы», в том числе рисков**

**недостижения ее целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации**

При реализации региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Чувашской Республики на 2024–2035 годы» (далее – региональная программа) существуют риски (факторы), наступление которых может повлечь за собой снижение планируемых целевых показателей.

К основным рискам реализации региональной программы относятся:

неполное или недостаточное финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных региональной программой, что повлечет увеличение сроков строительства объектов и невыполнение мероприятий в запланированные сроки;

несоблюдение запланированных сроков проектирования и строительства межпоселковых газопроводов за счет инвестиций публичного акционерного общества «Газпром», что повлечет нецелесообразность строительства систем газораспределения за счет ассигнований из республиканского бюджета Чувашской Республики в запланированные сроки.

В целях минимизации рисков в процессе реализации региональной программы предусматривается:

осуществление эффективного управления и обеспечения эффективного взаимодействия участников региональной программы;

мониторинг выполнения региональной программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения цели;

разработка дополнительных мероприятий.

Управление рисками реализации региональной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участвующих в реализации региональной программы исполнительных органов Чувашской Республики и органов местного самоуправления.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к региональной программе «Газификация жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Чувашской Республики на 2024–2035 годы»

**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**об объемах и источниках финансирования реализации региональной программы**

**«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций**

**Чувашской Республики на 2024–2035 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансирования региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Чувашской Республики на 2024–2035 годы» (далее – региональная программа) по годам реализации за счет всех источников, млн. рублей | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет  Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 288,67 | 297,93 | 92,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 288,67 | 297,93 | 92,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Региональная программа носит комплексный характер и направлена на синхронизацию планов мероприятий по строительству на территории Чувашской Республики объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктур, которые предусмотрены:

программой развития газоснабжения и газификации Чувашской Республики на период 2021–2025 годов (с использованием инвестиций публичного акционерного общества «Газпром»);

[государственной программой](https://internet.garant.ru/" \l "/document/408133507/entry/1000) Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной [постановлением](https://internet.garant.ru/" \l "/document/408133507/entry/0) Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588.

Подготовка домовладений к приему газа (проектирование и строительство газопроводов в границах земельных участков, монтаж внутридомового газового оборудования) осуществляется за счет средств собственников домовладений.

Приложение № 7

к региональной программе

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций Чувашской Республики

на 2024–2035 годы»

**ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ**

**от реализации региональной программы**

**«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных**

**и иных организаций Чувашской Республики на 2024–2035 годы»**

Ожидаются следующие результаты воздействия на социальное и экономическое развитие Чувашской Республики реализации мероприятий региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Чувашской Республики на 2024–2035 годы»:

*экономическая эффективность:*

расширение систем газораспределения, являющихся основной составляющей систем энергообеспечения потребителей Чувашской Республики;

загрузка построенных систем газораспределения с целью обеспечения их эффективного функционирования;

повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Чувашской Республики;

создание возможности газоснабжения новых потребителей в зонах инвестиционной активности;

увеличение объема поставки и транспортировки природного газа;

дополнительные налоговые поступления в бюджеты различных уровней;

*социальная эффективность:*

обеспечение технической возможности подключения к природному газу квартир (домовладений);

отопление жилых домов и объектов социального назначения за счет индивидуальных источников тепла, использующих природный газ в качестве топлива;

перевод котельных на природный газ для отопления многоквартирных домов, объектов социального назначения (школы, детские сады, больницы и пр.);

синхронизация строительства газопроводов по срокам и объемам с подготовкой потребителей к приему газа.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 8

к региональной программе

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций Чувашской Республики

на 2024–2035 годы»

**С В Е Д Е Н И Я**

**о порядке расчета показателей региональной программы**

**«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных**

**и иных организаций Чувашской Республики на 2024–2035 годы»**

Значение показателя «объем (прирост) потребления природного газа в год» принято на основании расчетных данных общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Чебоксары», основным видом деятельности которого является реализация природного газа всем категориям потребителей Чувашской Республики.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Чебоксары» осуществляет реализацию природного газа и обеспечивает бесперебойную поставку природного газа организациям и населению Чувашской Республики в соответствии с заключенными договорами.

Расчет целевых показателей региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Чувашской Республики на 2024–2035 годы» (далее – региональная программа), за исключением целевого показателя «уровень потенциальной газификации населения», выполнен на основании данных, представленных участниками региональной программы, а также на основании целевых показателей [государственной](https://internet.garant.ru/" \l "/document/408133507/entry/1000) программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной [постановлением](https://internet.garant.ru/" \l "/document/408133507/entry/0) Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588.

Расчет целевого показателя «уровень потенциальной газификации населения» выполнен в соответствии с методикой расчета показателей газификации, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 21 июня 2024 г. № 685 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2024 г., регистрационный № 79780), и отражен в техническом паспорте газового хозяйства региона по состоянию на 1 января 2024 года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к региональной программе

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций Чувашской Республики

на 2024–2035 годы»

**С В Е Д Е Н И Я**

**о потребителях газа, на которых направлено действие**

**региональной программы «Газификация жилищно-коммунального**

**хозяйства, промышленных и иных организаций Чувашской Республики**

**на 2024–2035 годы», обоснование их выделения**

Потребителями газа, на которых направлено действие региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Чувашской Республики на 2024–2035 годы» (далее – региональная программа), являются население, промышленные организации, объекты коммунальной инфраструктуры.

Действие региональной программы направлено на создание, реконструкцию и модернизацию газораспределительных систем для обеспечения надежного газоснабжения потребителей Чувашской Республики.

Приоритетными направлениями региональной программы являются:

обеспечение надежности газоснабжения Чувашской Республики;

исполнение обязательств Чувашской Республики по строительству газораспределительных систем, предусмотренных для обеспечения потребителей газа в населенных пунктах Чувашской Республики в рамках программы развития газоснабжения и газификации Чувашской Республики на период 2021–2025 годов;

обеспечение газораспределительными системами территорий, связанных с развитием перспективных промышленных зон и новыми инвестиционными проектами в Чувашской Республике;

обеспечение развития рынка газомоторного топлива в Чувашской Республике.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 10

к региональной программе

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций Чувашской Республики

на 2024–2035 годы»

**О П И С А Н И Е**

**мер координации деятельности исполнительных органов**

**Чувашской Республики и организаций для достижения**

**целей и ожидаемых результатов региональной программы**

**«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных**

**и иных организаций Чувашской Республики на 2024–2035 годы»**

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее – министерство) разрабатывает и реализует совместно с региональным оператором газификации, органами местного самоуправления региональную программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Чувашской Республики на 2024–2035 годы» (далее – региональная программа).

В целях подготовки и направления в Министерство энергетики Российской Федерации ежегодного отчета о реализации региональной программы газификации Чувашской Республики в соответствии с Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г.  
№ 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», участники региональной программы представляют в министерство ежегодно отчеты о реализации программных мероприятий в срок до 10 марта по форме, установленной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 2 сентября 2024 г. № 1184 «Об утверждении формы отчета о реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 ноября 2024 г. № 80371) (далее – приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 2 сентября 2024 г. № 1184).

Министерство ежегодно до 1 апреля направляет в Министерство энергетики Российской Федерации отчет о реализации региональной программы по форме, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 2 сентября 2024 г. № 1184.

Порядок взаимодействия исполнительных органов Чувашской Республики и газораспределительной организации, реализующих мероприятия, финансируемые за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, регламентируется Порядком разработки плана мероприятий программы газификации Чувашской Республики, финансируемых за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2021 г. № 1.

Оценка исполнения мероприятий региональной программы основана на мониторинге ожидаемых конечных результатов ее реализации путем сопоставления целевых значений показателей с фактически достигнутыми. В соответствии с фактически достигнутыми результатами реализации региональной программы в нее вносятся соответствующие корректировки.

Участники региональной программы своевременно информируют министерство о внесении изменений, связанных с исполнением мероприятий региональной программы.

Министерство с учетом представленной информации готовит проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в региональную программу на соответствующий период.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 11

к региональной программе

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций Чувашской Республики

на 2024–2035 годы»

**ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РАЗМЕР**

**расходов республиканского бюджета Чувашской Республики**

**на реализацию региональной программы «Газификация**

**жилищно-коммунального хозяйства, промышленных**

**и иных организаций Чувашской Республики на 2024–2035 годы»**

Региональной программой «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Чувашской Республики на 2024–2035 годы» (далее – региональная программа) по состоянию на 1 января 2024 г. не предусмотрены мероприятия, реализуемые за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. Информация о ресурсном обеспечении региональной программы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики будет сформирована при реализации мероприятий, финансирование которых будет осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_