**Информация**

**об итогах социально-экономического развития**

**Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики**

**за январь 2024 года**

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства в январе 2024 г. по предварительным данным увеличился на 15% к январю 2023 г. и составил 263 млн. рублей.

Во всех категориях хозяйств в январе 2024 г. производство скота и птицы на убой в живом весе составило 271,7 тонн (или 100% к аналогичному периоду 2023 г.), молока – 2360,6 тонн (102% к аналогичному периоду 2023 г.), яиц – 501,3 тыс. штук (100% к аналогичному периоду 2023 г.).

На конец прошлого года заработная плата по округу составила 34149,9 рублей, обозначив прирост в 17,7 процентов.

Уровень безработицы по отношению к численности рабочей силы на 1 февраля 2024 года составил 0,47% (на 1 января 2024 г. – 0,55%)*.*

Зарегистрировано 35 безработных.

В то же время потребность работодателей в работниках составляет 97 человек.

В настоящее время продолжается реализация 6 инвестиционных проектов на общую сумму 43,6 млн. рублей, начатых в 2022-2023 гг.:

1. Строительство цеха по производству тушенки ИП Разумовым С.П. на сумму 15,0 млн. рублей (по состоянию на 16.02.2024 работы выполнены на 40%);

2. Строительство коровника для содержания крупного рогатого скота с доильным залом на 100 голов в КФХ Бикулова А.Н. на сумму 8,5 млн. рублей (по состоянию на 16.02.2024 работы выполнены на 89%, будет создано 3 новых рабочих места);

3. Строительство зерносклада на 700 тонн СХПК «Труд» на сумму 5,0 млн. рублей (по состоянию на 16.02.2024 работы выполнены на 50%);

4. Реконструкция телятника на 150 голов ООО «Энтепе» на сумму 5,0 млн. рублей (по состоянию на 16.02.2024 работы выполнены на 50%);

5. Реконструкция зерносклада на 1000 тонн ИП Главой КФХ Викторовым А.Ю. на сумму 4,0 млн. рублей (по состоянию на 16.02.2024 работы выполнены на 75%);

6. Строительство арочного склада сельскохозяйственной техники №2 ООО «Яманчурино» на сумму 1,8 млн. рублей (по состоянию на 16.02.2024 работы выполнены на 60%).

Кроме этого в текущем году планируется начало реализации следующих проектов на общую сумму 133,5 млн. рублей:

1. Строительство телятника на 200 голов ООО «Эмметево» на сумму 50 млн. рублей, будет создано 2 новых рабочих места (2024-2025 гг.).

2. Строительство телятника на 360 голов ООО «Победа» на сумму 20 млн. рублей, будет создано 3 новых рабочих места (2024 г.).

3. Строительство зерносклада ИП ГКФХ Головиным Борисом Петровичем на сумму 20 млн. рублей (2024-2025 гг.).

4. Строительство зерноочистительного комплекса ООО «АСК-Яльчики» на сумму 15 млн. рублей (2024-2025 гг.).

5. Запуск линии по фасовке картофеля ИП ГКФХ Васильевым Виталием Геннадьевичем на сумму 8 млн. рублей (2024 г.).

6. Строительство зерносклада на 1000 тонн ООО «Победа» на сумму 6 млн. рублей (2024 г.).

7. Строительство зернохранилища на 1000 тонн ООО «Энтепе» на сумму 1,5 млн. рублей (2024 г.).

8. Реконструкция телятника на 150 голов СХПК им. Ленина на сумму 8 млн. рублей (2024-2025 гг.).

9. Реконструкция зернохранилища на 1000 тонн СХПК «Труд» на сумму 5 млн. рублей (2024-2025 гг.).

Всего в 2024 году планируется реализовать 15 инвестиционных проектов.

Численность населения Яльчикского муниципального округа за 2023 год сократилась на 294 человека и составила 14963 человека.

По данным отдела ЗАГС администрации Яльчикского муниципального округа за январь 2023 года зарегистрировано 4 новорожденных, что на 1 больше аналогичного периода 2023 года. Зарегистрировано 37 умерших, что на 13 больше, чем за январь 2023 года.

За январь 2024 года браков не зарегистрировано (за январь 2023 года – 0), зарегистрирован 1 акт о расторжении брака (за январь 2023 года – 0).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_