Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за 2022 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» |  |  |
|  | Подпрограмма: Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики | выполнено | На территории Канашского района завершен следующий проект: Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны, ул. СХТ. На сумму 6489950,95 руб. из них средства из РБ- 6165453,00 руб., МБ- 324497,95 руб. Выполнение работ и освоение средств - 100 %. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | выполнено | В Ухманском сельском поселении завершен 5 этап «Благоустройство территории на пересечении улиц Московская, Советская и Горького в с. Ухманы Канашского района Чувашской Республики», на сумму 6464845,56 руб., в том числе средства из ФБ- 6400197,10 руб., РБ- 45253,92 руб., МБ – 19394,54 руб. Выполнение работ и освоение средств- 100 %. |

--------------------------------

<1> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения

- Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы

Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых и общественных территорий | Ед./тыс.кв.м | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программа) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество и площадь благоустроенных дворовых и общественных территорий | Ед./тыс.кв.м | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» | 12954,9 | 12954,9 | 12954,9 | 12954,9 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики | 12954,9 | 12954,9 | 12954,9 | 12954,9 |

- Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» | всего | 12954,9 | 12954,9 | 100 | выполнено | Все целевые индикаторы достигнуты |
|  |  | федеральный бюджет | 6400,2 | 6400,2 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 6210,8 | 6210,8 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 343,9 | 343,9 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики | всего | 12954,9 | 12954,9 | 100 | выполнено | Все целевые индикаторы достигнуты |
|  |  | федеральный бюджет | 6400,2 | 6400,2 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 6210,8 | 6210,8 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 343,9 | 343,9 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

- Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации

основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за _______ год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному <1> | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план <2> | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт <3> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики | Отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  | x |  | x | всего | тыс. рублей |  | 12954,9 |  |  | 12954,9 | 20477,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 6400,2 |  |  | 6400,2 | 6277,5 |
|  |  |  | 903 99 |  | А510000000 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 6210,8 |  |  | 6210,8 | 7818,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 343,9 |  |  | 343,9 | 6381,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  | 6490,0 |  |  | 6490,0 | 14136,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 992 |  | А510200851 А510200850 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 6165,5 |  |  | 6165,5 | 7774,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 324,5 |  |  | 324,5 | 6362,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1 | Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  | 6464,9 |  |  | 6464,9 | 6340,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 6400,2 |  |  | 6400,2 | 6277,5 |
|  |  |  | 832 |  | А51F200000 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 45,3 |  |  | 45,3 | 44,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 19,4 |  |  | 19,4 | 19,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетных источников.