|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН**  **КАНАШ**  **МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĚН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  **ЙЫШĂНУ**  13.11.2023 1374 №  Канаш хули |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  **ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  13.11.2023 № 1374  город Канаш |

**Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики**

 В соответствии с Законом Чувашской Республики от 25 мая 2004 г. № 8 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», в целях стимулирования инвестиционной активности и привлечения средств инвесторов для развития экономики Канашского муниципального округа Чувашской Республики, своевременного и качественного исполнения инвесторами обязательств по инвестиционным проектам, **Администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального округа С. Н. Михайлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики

от 13.11.2023 № 1374

**Регламент**

**сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Канашского муниципального округа**

**Чувашской Республики**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Регламент) определяет порядок взаимодействия администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики и потенциальных инвесторов при сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики, по принципу «одного окна» в целях снижения административных барьеров при их реализации.

1.2. Для целей настоящего Регламента используются термины и понятия в соответствии с действующим законодательством, а также следующие определения:

инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение собственных и привлеченных средств в форме инвестиций в соответствии с законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики, Канашского муниципального округа Чувашской Республики и обеспечивающий их целевое использование в ходе осуществления инвестиционной деятельности на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

инициатор инвестиционного проекта – физическое или юридическое лицо, предлагающее к реализации инвестиционный проект на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

субъект инвестиционной деятельности – физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также государственные органы Чувашской Республики, органы местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики, иностранные государства и международные организации, выступающие в качестве инвесторов, заказчиков, подрядчиков, пользователей объектов капитальных вложений, и другие лица;

инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

инвестиционный проект – программа инвестиционной деятельности инвестора, имеющая конкретную цель, определенные сроки осуществления, ресурсы, а также бизнес-план и необходимую документацию, разрабатываемую в соответствии с действующим законодательством;

инвестиционный портал Чувашской Республики – специализированный интернет-сайт об инвестиционной деятельности на территории Чувашской Республики в информационно-коммуникационной сети Интернет: investchr.ru;

реестр инвестиционных проектов – перечень инвестиционных проектов, планируемых и (или) реализуемых на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

инвестиционный уполномоченный - ответственное лицо за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

1. **Формы и цели сопровождения инвестиционных проектов**

2.1. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики, осуществляется в форме консультационного, информационного, а также организационного содействия инвестору, направленного на реализацию инвестиционного проекта и достижения инвестором следующих целей:

ускоренное рассмотрение вопросов, возникающих в ходе реализации проекта;

контроль за своевременным получением инвестором необходимых согласований и разрешений;

содействие в создании инфраструктуры бизнеса;

оперативную организацию переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;

подготовку соглашений в инвестиционной сфере в соответствии с действующим законодательством.

* 1. Информационно-консультационная поддержка Инвестору предполагает получение Инвестором рекомендаций и необходимых разъяснений по вопросам предоставления мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики, подготовки бесплатных бизнес-планов, финансовых моделей, подбора инвестиционной площадки и другим вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта, относящимся к компетенции администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
  2. Организационная поддержка Инвестору предполагает оперативную организацию заседаний Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей Канашского муниципального округа Чувашской Республики, организацию совещаний, переговоров, встреч, консультаций, содействие в получении информационной поддержки по вопросам, входящим в компетенцию государственных органов Чувашской Республики, кредитных организаций, фондов и других коммерческих предприятий; участию Инвестора в выставках, ярмарках, семинарах, круглых столах и иных мероприятиях, необходимых для реализации инвестиционного проекта, а также другие организационные мероприятия, направленные на реализацию инвестиционного проекта на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
  3. Формы сопровождения могут быть применены как совместно, так и раздельно, в зависимости от потребностей Инвестора.

**3. Регламент сопровождения инвестиционных проектов**

3.1. Основанием для сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одного окна» и включения его в реестр инвестиционных проектов Канашского муниципального округа Чувашской Республики, является обращение в администрацию Канашского муниципального округа Чувашской Республики в устной или письменной форме с целью получения информации, связанной с осуществлением инвестиционной деятельности, рекомендаций и необходимых разъяснений по вопросам включения инвестиционного проекта в Реестр, предоставления всех видов муниципальной поддержки при реализации инвестиционного проекта, а также о порядке сопровождения инвестиционных проектов.

* 1. В ходе рассмотрения устного обращения Инвестора администрацией Канашского муниципального округа Чувашской Республики обеспечивается содействие в подготовке письменного обращения в случае необходимости обеспечения сопровождения инвестиционного проекта.
  2. Письменное обращение Инвестора о сопровождении инвестиционного проекта готовится по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту (далее - Обращение) с приложением Резюме, заполненного по форме согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту.
  3. Инвестор несет ответственность за полноту и достоверность представленных данных, расчетов и обоснований.
  4. Администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики в течение трех рабочих дней с момента поступления Обращения определяет область (сферу) муниципального управления, в которой реализуется и (или) планируется к реализации инвестиционный проект, и принимает решение о рассмотрении Обращения либо о его возврате на доработку по основаниям, предусмотренным пунктом 3.6. настоящего Регламента.
  5. Обращение возвращается в случае:
* несоответствия представленных документов Приложениям 1, 2 настоящего Регламента;
* предоставления неполной информации;
* инвестор находится в стадии банкротства или ликвидации;
* поступления сведения о том, что инвестор при реализации инвестиционного проекта намеревается осуществлять либо осуществляет деятельность, противоречащую законодательству Российской Федерации и Чувашской Республики;
* наличие признаков ликвидации или банкротства, а также введённых в отношении организации процедура банкротства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
* отсутствие информации об инвесторе в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для возврата документов, Инвестор вправе повторно обратиться в администрацию Канашского муниципального округа Чувашской Республики за сопровождением инвестиционного проекта в соответствии с настоящим Регламентом.

* 1. В случае соответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 3.3. настоящего Регламента, администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики принимает решение о рассмотрении Обращения.
  2. Администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики в течение пятнадцати календарных дней со дня принятия решения о рассмотрении Обращения готовит заключение о целесообразности или нецелесообразности сопровождения инвестиционного проекта на основе критериев, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Регламента, после чего направляет его инвестиционному уполномоченному с приложением Обращения и всего пакета документов.

В ходе подготовки заключения о целесообразности или нецелесообразности сопровождения инвестиционного проекта структурное подразделение администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики (далее - структурное подразделение) вправе проводить рабочие совещания, заседания Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей Канашского муниципального округа Чувашской Республики, иные совещания с привлечением специалистов администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

3.9. Инвестиционный уполномоченный в течение пяти рабочих дней с момента поступления заключения о целесообразности или нецелесообразности сопровождения инвестиционного проекта, подготовленного структурным подразделением на основании критериев, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Регламента, принимает одно из следующих решений:

о сопровождении инвестиционного проекта;

об отказе в сопровождении инвестиционного проекта.

3.10. Решение о сопровождении или об отказе в сопровождении инвестиционного проекта инвестиционным уполномоченным оформляется путем проставления соответствующей резолюции на листе согласования указанного заключения, после чего инвестиционный уполномоченный возвращает структурному подразделению пакет документов для подписания и направления ответа Инвестору.

3.11. Администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики в течение десяти рабочих дней после получения пакета документов с резолюцией инвестиционного уполномоченного информирует Инвестора о принятом инвестиционным уполномоченным решении.

В случае принятия инвестиционным уполномоченным решения о сопровождении инвестиционного проекта структурное подразделение:

1) в письменном ответе Инвестору указывает следующую информацию:

о порядке включения инвестиционного проекта в Реестр;

о возможных формах муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики, на которые может претендовать Инвестор, а также о механизме их получения и перечне необходимых для этого документов;

2) совместно с потенциальным инвестором разрабатывает Дорожную карту по реализации инвестиционного проекта.

* 1. Администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики в течение десяти рабочих дней совместно с Инвестором составляет проект Дорожной карты по форме согласно Приложению 3 к настоящему Регламенту.
  2. При сопровождении инвестиционного проекта Администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики и (или) ответственные исполнители обеспечивают в установленные сроки реализацию задач и выполнение мероприятий, предусмотренных Дорожной картой.

1. **Оценка целесообразности сопровождения инвестиционного проекта**

4.1. Оценка целесообразности или нецелесообразности сопровождения инвестиционного проекта проводится администрацией Канашского муниципального округа Чувашской Республики на основе анализа представленных Инвестором документов, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Регламента с учетом критериев, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Регламента.

4.2. Сопровождение инвестиционного проекта считается целесообразным при его соответствии следующим критериям:

* + 1. инвестиционный проект реализуется в сфере, которые относятся к полномочиям администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики, предусмотренным действующим законодательством;
    2. инвестиционный проект относится к приоритетным направлениям инвестиционной политики Канашского муниципального округа Чувашской Республики в соответствии с инвестиционным профилем Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
    3. инвестиционный проект предусматривает капитальные вложения;
    4. инвестиционный проект реализуется на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
    5. цели, задачи, объемы капитальных вложений проекта соразмерны и соответствуют реальной действительности.

4.3. В случае несоответствия инвестиционного проекта одному из критериев, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Регламента, структурным подразделением в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, готовится заключение о нецелесообразности сопровождения такового инвестиционного проекта.

1. **Мониторинг реализации инвестиционных проектов**

5.1. Администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики в целях мониторинга реализации инвестиционных проектов:

ведет реестр инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении по принципу «одного окна»;

ведет мониторинг результатов взаимодействия с инвесторами, в том числе по достигнутым показателям реализации инвестиционных проектов.

5.2. В целях осуществления мониторинга реализации инвестиционных проектов инвестор, в отношение которого принято решение о сопровождении инвестиционного проекта, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет сведения в адрес администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики о ходе реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту.

5.3. Инвестор обязан в течение 10 календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда о признании инвестора банкротом либо о ликвидации инвестора в качестве юридического лица, или со дня принятия индивидуальным предпринимателем или учредителями (участниками) либо органом инвестора, уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации, сообщить о таком решении в администрацию Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

1. **Прекращение сопровождения инвестиционного проекта**
   1. Сопровождение инвестиционного проекта прекращается в следующих случаях:

отказа инвестора от сопровождения инвестиционного проекта, оформленного в письменной форме;

освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту в полном объеме;

введения в отношении инвестора процедуры банкротства;

нахождения инвестора в стадии ликвидации;

неоднократного (два и более раза) непредставления инвестором сведений о ходе реализации инвестиционного проекта.

Приложение № 1

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Администрацию  Канашского муниципального округа  Чувашской Республики | | |
| **Обращение**  (*оформляется на фирменном бланке инвестора (при наличии)*) | | | |
|  | | | |
| (*полное наименование инвестора*) | | | |
| просит оказать содействие по реализации на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики инвестиционного проекта (бизнес-идеи)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*название инвестиционного проекта*)  1. Основная информация об инвесторе:   |  |  | | --- | --- | | Наименование инвестора: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(полное наименование инвестора)* | | Основной вид деятельности инвестора: |  | | Реквизиты инвестора: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(юридический и фактический адрес, ИНН, ОГРН, КПП, телефон/факс, адрес электронной почты)* | | Фамилия, имя, отчество и должность руководителя: |  | |  |  |   2. Основная информация о реализуемом и (или) планируемом к реализации инвестиционном проекте:   |  |  | | --- | --- | | Полное наименование инвестиционного проекта: |  | | Отрасль, в которой реализуется инвестиционный проект: |  | | Краткая характеристика инвестиционного проекта | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(содержание, планируемые результаты), муниципальное образование, на территории которого планируется реализация инвестиционного проекта* | | Год начала реализации инвестиционного проекта: |  | | Год окончания реализации инвестиционного проекта: |  | | Срок окупаемости инвестиционного проекта: |  | | Объем инвестиций по инвестиционному проекту (млн. рублей): |  | | Необходимость в специальной профессиональной подготовке специалистов под потребности инвестиционного проекта: |  | | Количество новых рабочих мест/средняя заработная плата (рублей): |  | | Формы муниципальной (государственной) поддержки, о которых необходима информация: |  | | Потребность в энергоресурсах и инфраструктуре: |  |   3. Контактные данные представителя инициатора инвестиционного проекта (инвестора), ответственного за взаимодействие с администрацией Канашского муниципального округа Чувашской Республики при рассмотрении и сопровождении инвестиционного проекта:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*ФИО, должность, контактный телефон/факс, адрес электронной почты,*  *адрес местонахождения)*  4. Инициатор инвестиционного проекта (инвестор) (заявитель) подтверждает:  - вся информация, содержащаяся в обращении и прилагаемых к ней документах, является достоверной;  - заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также не ограничен иным образом в соответствии с действующим законодательством.  Инвестор (заявитель) не возражает против доступа к указанной в обращении информации всех лиц, участвующих в экспертизе и оценке обращения и приложенных к нему документов, в том числе резюме.  5. Перечень прилагаемых к обращению документов с указанием количества страниц: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | |  |  |
| Должность руководителя инвестора (заявителя) (подпись) | |  | (ФИО) |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  М.П. (при наличии печати) | | | |

Приложение № 2

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики

**РЕЗЮМЕ инвестиционного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| N п/п | Сведения | Описание |
| 1 | Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя <\*> |  |
| 2 | Основной вид деятельности <\*> |  |
| 3 | Юридический адрес <\*> |  |
| 4 | ИНН/ОГРН/КПП <\*> |  |
| 5 | Ф.И.О. и должность руководителя <\*> |  |
| 6 | Наименование инвестиционного проекта <\*> |  |
| 7 | Краткое описание инвестиционного проекта <\*> |  |
| 8 | Отрасль производства, в которой реализуется инвестиционный проект <\*> |  |
| 9 | Предполагаемые сроки начала реализации инвестиционного проекта <\*> |  |
| 10 | Предполагаемые сроки окончания реализации инвестиционного проекта <\*> |  |
| 11 | Планируемый объем инвестиций (тыс. руб.) <\*> |  |
| 12 | Количество рабочих мест, создаваемых при реализации проекта |  |
| 13 | Источники финансирования проекта <\*>  *(при выборе обоих вариантов указать долю в %)* | Собственные:  Привлеченные (заемные): |
| 14 | Потребность в объекте недвижимого имущества муниципального нежилого фонда (аренда, концессия, покупка и пр.) (адрес, площадь, кадастровый номер) |  |
| 15 | Потребность в земельном участке (адрес, площадь, кадастровый номер (при наличии) |  |
| 16 | Формы требуемой поддержки |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* - обязательные для заполнения поля.

Приложение № 3

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по реализации инвестиционного проекта «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Планируемые сроки проведения мероприятия | Результат работ |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики

**Информация**

**о ходе реализации инвестиционного проекта «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Ежеквартально | | |
| Инвестиции, млн. рублей | Кол-во созданных рабочих мест, ед. | Сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, млн. рублей |
| 1. |  |  |  |  |