| АДМИНИСТРАЦИЯ АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Проект ПОСТАНОВЛЕНИЕ ___.11.2023 г. № ___ г. Алатырь; УЛАТӐР МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙӖ ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН Проект ЙЫШĂНУ ___.11.2023 г. № ___ Улатӑр г.. |  |  |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 28.02.2023 № 222 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Алатырского муниципального округа от 30.12.2022 № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа», администрация Алатырского муниципального округа

постановляет:

- Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу Алатырского муниципального округа «Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 28.02.2023 № 222.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Алатырского

муниципального округа                                                                                     Н. И. Шпилевая

Приложение

к постановлению администрации

Алатырского муниципального округа

от __.11.2023 № ___

Изменения,

вносимые в муниципальную программу Алатырского муниципального округа «Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа»

- В паспорте муниципальной программы:

- позицию «Ответственный исполнитель:» изложить в следующей редакции:

- «Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа»;

- позицию «Объемы финансирования программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования программы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 901 819 231,70 рублей, в том числе: в 2023 году – 59600931,70 рублей; в 2024 году – 55636500,00 рублей; в 2025 году – 56022900,00 рублей; в 2026- 2030 годах – 322853700,00 рублей; в 2031-2035 годах – 407705200,00 рублей, из них средства: республиканского бюджета – 698499200,00 рублей, в том числе: в 2023 году – 43368100,00 рублей; в 2024 году – 43081500,00 рублей; в 2025 году – 43081500,00 рублей в 2026-2030 годах – 249955100,00 рублей; в 2031-2035 годах – 319013000,00рублей; бюджет Алатырского муниципального округа – 203 320 031,70 рублей, в том числе: в 2023 году – 16232831,70 рублей; в 2024 году – 12555000,00 рублей; в 2025 году – 12941400,00 рублей; в 2026-2030 годах – 72898600,00 рублей; - в 2031-2035 годах – 88692200,00 рублей.». |
| --- | --- | --- |

3) в Разделе III муниципальной программы абзац второй и таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2023-2035годах составляет 901 819 231,70 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,0 рублей, республиканского бюджета – 698499200,00 рублей, бюджет Алатырского муниципального округа – 203 320 031,70 рублей, внебюджетных источников - 0,0 рублей (табл. 1).

Таблица 1

| Этапы и годы реализации Муниципальной программы | Источники финансирования, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | Бюджет Алатырского муниципального округа | внебюджетные источники |
| Всего 2023-2035годы, в том числе: | 901819231,70 | 0,00 | 698499200,00 | 203320031,70 | 0,00 |
| I этап 2023-2025 годы, из них: | 171260331,70 | 0,00 | 129531100,00 | 41729231,70 | 0,00 |
| 2023 год | 59600931,70 | 0,00 | 43368100,00 | 16232831,70 | 0,00 |
| 2024 год | 55636500,00 | 0,00 | 43081500,00 | 12555000,00 | 0,00 |
| 2025 год | 56022900,00 | 0,00 | 43081500,00 | 12941400,00 | 0,00 |
| II этап 2026-2030 годы | 322853700,00 | 0,00 | 249955100,00 | 72898600,00 | 0,00 |
| III этап 2031-2035 годы | 407705200,00 | 0,00 | 319013000,00 | 88692200,00 | 0,00 |

»;

4) Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.

- В приложении № 3 к муниципальной программе:

- в паспорте подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

- а) позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа»;

- б) позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | - общий объем финансирования подпрограммы составит 901 239 231,70 рублей, в том числе: в 2023 году – 59500931,70 рублей; - в 2024 году – 55596500,00 рублей; - в 2025 году – 55982900,00 рублей; - в 2026 - 2030 годах – 322653700,00 рублей; - в 2031 - 2035 годах – 407505200,00 рублей, из них средства: - республиканского бюджета – 698499200,00 рублей, в том числе: - в 2023 году – 43368100,00 рублей; - в 2024 году – 43081500,00 рублей; - в 2025 году – 43081500,00 рублей; - в 2026 - 2030 годах – 249955100,00 рублей; - в 2031 - 2035 годах – 319013000,00 рублей; - бюджета Алатырского муниципального округа – 202 740 031,70 рублей, в том числе: - в 2023 году – 16132831,70 рублей; - в 2024 году – 12515000,00 рублей; - в 2025 году – 12901400,00 рублей; - в 2026 - 2030 годах – 72698600,00 рублей; - в 2031 - 2035 годах – 88492200,00 рублей. - Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджета Алатырского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.»; |
| --- | --- | --- |

- Раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Алатырского муниципального округа.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 901 239 231,70 рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 698499200,00 рублей, бюджета Алатырского муниципального округа – 202 740 031,70 рублей.

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы составят 901 239 231,70  рублей, в том числе:

1 этап (в 2023 - 2025 годах) – 171 080 331,70 рублей, из них:

в 2023 году – 59500931,70 рублей;

в 2024 году – 55596500,00 рублей;

в 2025 году – 55982900,00 рублей;

2 этап (в 2026 - 2030 годах) – 322653700,00 рублей;

3 этап (в 2031 - 2035 годах) – 407505200,00 рублей, из них средства:

республиканского бюджета – 698499200,00 рублей, в том числе:

1 этап (в 2023 - 2025 годах) – 129531100,00 рублей, из них:

в 2023 году – 43368100,00 рублей;

в 2024 году – 43081500,00 рублей;

в 2025 году – 43081500,00 рублей;

2 этап (в 2026 - 2030 годах) – 249955100,00 рублей;

3 этап (в 2031 - 2035 годах) – 319013000,00 рублей;

бюджета Алатырского муниципального округа – 202 740 031,70 рублей, в том числе:

1 этап (в 2023 - 2025 годах) – 41 549 231,70 рублей, из них:

в 2023 году – 16132831,70 рублей;

в 2024 году – 12515000,00 рублей;

в 2025 году – 12901400,00 рублей;

2 этап (в 2026 - 2030 годах) – 72698600,00 рублей;

3 этап (в 2031 - 2035 годах) – 88492200,00 рублей.

Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджета Алатырского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2023 - 2035 годах приведено в приложении к настоящей подпрограмме.».

- Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

Приложение № 1

к настоящим изменениям

«Приложение № 2

к муниципальной программе

Алатырского муниципального округа

«Развитие транспортной системы

Алатырского муниципального округа»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Алатырского района «Развитие транспортной системы Алатырского района»

| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | ЦСР |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа | "Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа" | 994 | Ч200000000 | всего | 59600931,70 | 55636500,00 |  |  | 56022900,00 | 322853700,00 | 407705200,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 43368100,00 | 43081500,00 |  |  | 43081500,00 | 249955100,00 | 319013000,00 |
|  |  |  |  | бюджет Алатырского муниципального округа | 16232831,70 | 12555000,00 |  |  | 12941400,00 | 72898600,00 | 88692200,00 |
| Подпрограмма | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 994 | Ч210000000 | всего | 59500931,70 | 55596500 |  |  | 55982900 | 322653700,00 | 407505200,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 43368100,00 | 43081500,00 |  |  | 43081500,00 | 249955100,00 | 319013000,00 |
|  |  |  |  | бюджет Алатырского муниципального округа | 16132831,70 | 12515000,00 |  |  | 12901400,00 | 72698600,00 | 88492200,00 |
| Основное мероприятие | "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" | 994 | Ч210300000 | всего | 59500931,70 |  | 55596500 | 55982900 |  | 322653700,00 | 407505200,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 43368100,00 | 43081500,00 |  |  | 43081500,00 | 249955100,00 | 319013000,00 |
|  |  |  |  | бюджет Алатырского муниципального округа | 16132831,70 | 12515000,00 |  |  | 12901400,00 | 72698600,00 | 88492200,00 |
| Подпрограмма | "Безопасность дорожного движения" | 994 | Ч230000000 | всего | 100000,00 | 40000,00 |  |  | 40000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет Алатырского муниципального округа | 100000,00 | 40000,00 |  |  | 40000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| Основное мероприятие | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | 994 | Ч230100000 | всего | 100000,00 | 40000,00 |  |  | 40000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет Алатырского муниципального округа | 100000,00 | 40000,00 |  |  | 40000,00 | 200000,00 | 200000,00 |

»;

Приложение № 2

к настоящим изменениям

«Приложение

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РП | ЦСР | ГВР |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2030 | 2031–2035 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | x | x | Ч210000000 | x | всего | 59500931,70 | 55596500 | 55982900 | 322853700,00 | 407705200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | Ч210000000 | x | республиканский бюджет | 43368100,00 | 43081500,00 | 43081500,00 | 249955100,00 | 319013000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | Ч210000000 | x | бюджет Алатырского муниципального округа | 16132831,70 | 12515000,00 | 12901400,00 | 72898600,00 | 88692200,00 |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | организация работ по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | x | x | Ч210300000 | x | всего | 59500931,70 | 55596500,00 | 55982900,00 | 322653700,00 | 407505200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | Ч210300000 | x | республиканский бюджет | 43368100,00 | 43081500,00 | 43081500,00 | 249955100,00 | 319013000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | Ч210300000 | x | бюджет Алатырского муниципального округа | 16132831,70 | 12515000,00 | 12901400,00 | 72698600,00 | 88492200,00 |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Алатырского муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям в их общей протяженности |  |  |  |  |  |  | процентов | 36 | 38 | 40 | 50 | 60 |  | 14695831,40 | 12515000,00 | 12901400,00 | 72698600,00 | 88492200,00 |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Алатырского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту |  |  |  |  |  |  | км | 31 | 32 | 33 | 38 | 43 |  | 36 | 38 | 40 | 50 | 60 |
|  | снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Алатырского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | процентов | 29,1 | 30,7 | 32,4 | 40,4 | 48,5 |  | 31 | 32 | 33 | 38 | 43 |
|  | общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики |  |  |  |  |  |  | км | 11 | 11,4 | 11,8 | 13,5 | 15,3 |  | 29,1 | 30,7 | 32,4 | 40,4 | 48,5 |
| Мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | x | x | x | x | всего | 904842,00 | 603200,00 | 603200,00 | 64530740,00 | 81501040,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4210 | 240 | республиканский бюджет | 859600,00 | 573000,00 | 573000,00 | 49991020,00 | 63802600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4210 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | 45242,00 | 30200,00 | 30200,00 | 14539720,00 | 17698440,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | x | x | x | x | всего | 19007737,00 | 18552200,00 | 18611000,00 | 64530740,00 | 81501040,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4181 | 240 | республиканский бюджет | 16141200,00 | 16141200,00 | 16141200,00 | 49991020,00 | 63802600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4181 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | 849537,00 | 849600,00 | 849600,00 | 14539720,00 | 17698440,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0409 | Ч210374181 | 240 |  | 2017000,00 | 1561400,00 | 1620200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | x | x | x | x | всего | 15554105,30 | 13635500,00 | 13694400,00 | 64530740,00 | 81501040,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4182 | 240 | республиканский бюджет | 11470400,00 | 11470400,00 | 11470400,00 | 49991020,00 | 63802600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4182 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | 603705,30 | 603800,00 | 603800,00 | 14539720,00 | 17698440,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0409 | Ч210374182 |  |  | 3480000,00 | 1561300,00 | 1620200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |  | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | x | x | x | x | всего | 15230279,00 | 15015900,00 | 15150200,00 | 64530740,00 | 81501040,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4191 | 240 | республиканский бюджет | 10880900,00 | 10880900,00 | 10880900,00 | 49991020,00 | 63802600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4191 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | 572679,00 | 572700,00 | 572700,00 | 14539720,00 | 17698440,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0409 | Ч210374191 |  |  | 3776700,00 | 3562300,00 | 3696600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |  | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства |  | x | x | x | всего | 8803968,40 | 7789700,00 | 7924100,00 | 64530740,00 | 81501040,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4192 | 240 | республиканский бюджет | 4016000,00 | 4016000,00 | 4016000,00 | 49991020,00 | 63802600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4192 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | 211368,40 | 211400,00 | 211400,00 | 14539720,00 | 17698440,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0409 | Ч210374192 |  |  | 4576600,00 | 3562300,00 | 3696700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

».