| Чăваш Республикин Çĕнĕ Шупашкар хула администрацийĕ - ХУШУ |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики - РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

04.05.2023 № 77

Об организации и проведении мероприятий по проверке готовности городского пляжа к купальному сезону 2023 года на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС России от 30.09.2020 № 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.05.2006 № 139 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде в Чувашской Республике», в целях проверки готовности к купальному сезону 2023 года городского пляжа, руководствуясь статьей 43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики:

1. Утвердить:

1.1. Состав комиссии города Новочебоксарска Чувашской Республики по проверке готовности городского пляжа к купальному сезону 2023 года (приложение № 1).

1.2. План подготовки и оборудования пляжа города Новочебоксарска Чувашской Республики на купальный сезон 2023 год (приложение № 2).

1.3. Перечень документов, необходимых для определения готовности городского пляжа к купальному сезону 2023 года (приложение № 3).

1.4. Форму акта-разрешения на открытие городского пляжа (приложение № 4).

2. Управлению городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики:

2.1. Обеспечить оборудование и содержание городского пляжа в соответствии с требованиями, установленными правилами охраны жизни людей на водных объектах.

2.2. Подготовить материалы и подать заявку на проведение лабораторного исследования территории пляжа и водной акватории для получения санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в городе Новочебоксарск.

3. Казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» города Новочебоксарска Чувашской Республики укомплектовать городской пляж штатом матросов – спасателей и провести их обучение в Государственном автономном учреждении Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр гражданской защиты» Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям для работы в зоне действия пляжа согласно нормативным требованиям.

4. Комиссии города Новочебоксарска Чувашской Республики по проверке готовности городского пляжа к купальному сезону 2023 года провести техническую проверку готовности пляжа, в том числе на предмет наличия необходимых документов в соответствии с перечнем, соблюдения требований природоохранного законодательства, других нормативных актов, обеспечивающих безопасность отдыхающих.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 18 мая 2022 года № 634 «Об организации и проведении мероприятий по проверке готовности городского пляжа к купальному сезону 2022 года на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики».

6. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска обеспечить  опубликование настоящего распоряжения в печатных средствах массовой  информации и разместить на официальном сайте города Новочебоксарска Чувашской Республики в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на      заместителя главы администрации города Новочебоксарска Чувашской  Республики по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики 							              Д.А. Пулатов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации по вопросам

градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры

г.Новочебоксарска Чувашской Республики                                            Д.В. Афанасьев

Начальник правового управления администрации

города Новочебоксарска 	Чувашской Республики 			         И.П. Антонова

Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС»

города Новочебоксарска Чувашской Республики  			         С.А. Ильин

И.о. начальника управления городского хозяйства

администрации города Новочебоксарска

Чувашской Республики    					                    Д.И. Тютин

Начальник отдела МВД России

по городу Новочебоксарск 						         А.М. Иванов

Руководитель Новочебоксарского инспекторского

участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по

Чувашской Республике-Чувашии					         Ю.Л. Каргин

Начальник спасательной станции «Новочебоксарская»

КУ «Чувашская республиканская поисково-

спасательная служба»                                                                                Н.В. Систейкин

Приложение № 1

к распоряжению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

04.05.2023 г. № 77

СОСТАВ

комиссии города Новочебоксарска Чувашской Республики по проверке

готовности городского пляжа  к купальному сезону 2023 года

1. Заместитель главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры – председатель комиссии;

2. Начальник  КУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» города Новочебоксарска Чувашской Республики – заместитель председателя комиссии;

3. Начальник Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;

4. Начальник отдела МВД России по городу Новочебоксарск                                   (по согласованию);

5. Руководитель Новочебоксарского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Чувашской Республике  - Чувашии  (по согласованию);

6. Начальник спасательной станции «Новочебоксарская» казенного учреждения «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба»                       (по согласованию).

Приложение № 2

к распоряжению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

04.05.2023 г. № 77

ПЛАН

подготовки и оборудования пляжа

города Новочебоксарска Чувашской Республики на купальный сезон 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБУ «Архитектурно-градостроительное управление г. Новочебоксарска» совместно с Управлением городского хозяйства администрации города Новочебоксарска провести работы по проектированию, благоустройству, созданию комфортных условий городского пляжа и прилегающей территории (в т.ч. инженерных сетей, водоснабжения, водоотведение электроснабжения и освещения) | До 29 мая | МБУ «Архитектурно-градостроительного управления», Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |
| 2. | Определить организации и учреждения по направлениям деятельности, ответственных за функционирование пляжа | До 29 мая | Заместитель главы администрации по градостроительству, ЖКХ и инфраструктуре города Новочебоксарска Чувашской Республики, заместитель главы администрации по экономике и финансам города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |
| 3. | Ремонт ограждения и установка металлических конструкций пляжа (навесы, скамейки) | До 29 мая | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарск Чувашской Республики, МУП «Коммунальные сети» (по согласованию) АО « Доркомсервис» (по согласованию) |  |
| 4. | Организовать: установку двух металлических глухих ставень на два окна спасательного пункта с запирающими устройствами; строительство площадки для установки спасательного пункта; перевозку спасательного пункта с территории КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска на территорию пляжа | До 29 мая | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Провести набор и согласовать оплату труда работникам по сезонным договорам по уборке и охране территории пляжа | До 29 мая | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |
| 6. | Провести работы по подготовке, ремонту и установке: - душевых кабин со шторами и ковриками - 2 шт. - ванны для мытья ног - 1 шт. - фонтанчика для питьевой воды - 1 шт. - кранов, фитингов, слесарного и хозяйственного инструмента - раздевалок - 2 шт. - теневых навесов - 1 шт. - скамеек - 2 шт. - места для курения с навесом и скамейкой - контейнеров для мусора - 2 шт. - урн для мусора - 5 шт. - туалетов - 2 шт. | До 29 мая | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |
| 7. | Провести закупку и отсыпку песком береговой территории пляжа не менее 15 метров от берега и дна его акватории до глубины 2 метров, для создания постепенного ската после половодья | До 29 мая | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, МУП «Коммунальные сети» (по согласованию) АО «Доркомсервис» (по согласованию) |  |
| 8. | Благоустройство территории: - вырубка деревьев; - покос травы, уборка мусора; - организация пешеходных дорожек; | До 29 мая | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, МУП «Коммунальные сети» (по согласованию) АО «Доркомсервис» (по согласованию) |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - установка деревянных настилов для спуска на пляж; - планировка склонов и прибрежной территории. Организация ежедневной уборки территории, при необходимости, вывоз мусора |  |  |  |
| 9. | Согласовать с «Центром гигиены и эпидетйиолотии в городе Новочебоксарск» проведение лабораторных испытаний: - протокол лабораторных испытаний воды речной 1 км вверх против течения (ЦГиЭ) - протокол лабораторных испытаний воды речной в зоне купания (ЦГиЭ) - протокол лабораторных испытаний речного песка в зоне купания (ЦГиЭ) | До 29 мая | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |
| 10. | Организовать получение экспертного заключения в Управлении Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Новочебоксарск по результатам лабораторных испытаний «Центром гигиены и эпидемиологии в городе Новочебоксарск» обследования территории пляжа и водной акватории | До 29 мая | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |
| 11. | Разработать программу производственного контроля и в течение купального сезона организовать отбор проб воды на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели, а также исследования речного песка не реже 1 раза в 3 недели «Центром гигиены и эпидемиологии в городе Новочебоксарск» | До 29 мая | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |
| 12. | Заключить договора на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов, по вывозу жидких бытовых отходов, по обеспечению электрическим питанием | До 29 мая | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |
| 13. | Подать заявление – декларацию | До 29 мая | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска, КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Организовать работу по оказанию дополнительных услуг по прокату инвентаря, досуга детей, фото и видео услуг, организации питания различных типов и форматов, разносной и передвижной торговли продуктами питания, услуг по реализации сопутствующих товаров | До 29 мая | Отдел экономического развития и торговли администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |
| 15. | Провести обследование и при необходимости, отсыпку асфальтовой крошкой подъездных путей, места стоянки автомобилей и разворотного кольца для маршрутных такси | До 29 мая | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |
| 16. | Провести согласование с руководителем ООО «Автолайн» продление движения маршрутных такси до городского пляжа | До 29 мая | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |
| 17. | Провести набор матросов-спасателей и медработника. Осуществлять оплату их труда по сезонным договорам. Организовать обучение матросов-спасателей в учебном центре ГК ЧС Чувашии | До 29 мая | КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |
| 18. | Подготовить заявку и провести водолазное обследование и очистку дна акватории пляжа на глубинах до 2 метров в границах заплыва с составлением соответствующего акта | До 29 мая | КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |
| 19. | Подготовить спасательную гребную лодку с веслами, электромегафон, радиостанций для спасателей, бинокль, огнетушитель Подготовить спасательный инвентарь, легководолазное снаряжение Подготовить разграничительные буйки и линии поплавков для определения мест купания, кушетку, экипированную медицинскую аптечку Изготовить и установить предупреждающие знаки | До 29 мая | КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | безопасности Изготовить каркасы для информационных табло и схем по правилам поведения на воде - 2 шт. Подготовить стойки для знаков и спасательных средств - 9 шт. Установить стойки со спасательными кругами, жилетами и концами Александрова через каждые 50 метров и 25 метров у детских купален. Установить знаки на мачте для подъема сигналов «купание разрешено», «запрещено». Выставление на воде буйков и линии поплавков, устанавливающих границы заплыва, Организовать оборудование детской купальни глубиной до 1,2 метра и оградить ее линией поплавков. |  |  |  |
| 20. | Организовать и провести тренировку по обучению матросов- спасателей для работы на пляже | До 29 мая | КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска, КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба», ГКЧС Чувашии (по согласованию) |  |
| 21. | Установить стенды с информацией по предупреждению несчастных случаев на воде, правилами купания и поведения на пляже, таблицами с указанием температуры воды и воздуха, схемой акватории пляжа с указанием наибольших глубин и опасных мест | До 29 мая | КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |
| 22. | Организовать и провести техническое обследование пляжа с составлением акта приемки | До 29 мая | Новочебоксарский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии» (по согласованию), Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Организовать и провести комиссионное обследование по приемке городского пляжа на соответствие требованиям законодательства и допуска к использованию в купальный сезон | До 29 мая | Комиссия города Новочебоксарска Чувашской Республики по проверке готовности городского пляжа к купальному сезону 2023 года |  |
| 24. | Организовать ежедневное дежурство матросов спасателей, и постоянное функционирование спасательного поста | С 1 июня | КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |
| 25.- | Организовать постоянное взаимодействие патрулей спасателей и нарядов отдела МВД России по г. Новочебоксарск на территории городского пляжа, направить письмо в ОМВД России по г. Новочебоксарск о приближение нарядов полиции к городскому пляжу | Июнь-август | КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |
| 26. | Подготовить и организовать распространение памяток, буклетов о безопасности людей на водных объектах | Июнь-август | КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска Чувашской Республики |  |

Приложение № 3

к распоряжению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

04.05.2023 г. № 77

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для определения готовности городского пляжа к купальному сезону 2023 года

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок;

2. Протоколы лабораторных исследований (анализа) питьевой воды, воды в реке Волга в зоне купания, грунта в зоне пляжа;

3. Заключение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в городе Новочебоксарск;

4. Договор на вывоз и размещение твердых бытовых отходов;

5. Договор на вывоз жидких бытовых отходов из выгребных ям;

6. Договор на водоснабжение;

7. Акт технического освидетельствования пляжа;

8. Акт о  выполненных объемах водолазных работ по обследованию дна акватории пляжа;

9. Документы,  подтверждающие обучение матросов-спасателей

Приложение № 4

к распоряжению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

04.05.2023 г. № 77

Форма акта-разрешения  №_____

на открытие городского пляжа

«___»__________20__ г.					                            г. Новочебоксарск

Межведомственная комиссия, назначенная распоряжением администрации города Новочебоксарска от  «___»_________________20__ г. №_____

В составе:

Председатель  комиссии___________________________________________________             ______________________________________________________________________________________________

члены комиссии ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

произвела осмотр территории городского пляжа и проверила наличие необходимых  документов. В результате проверки установлено:

1.Наименование объекта____________________________________________________ _________________________________________________________________________

2. Место расположения ____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

3. Принадлежность, форма собственности_____________________________________

_______________________________________________________________________________________________

4.Правоустанавливающие документы на земельный участок _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

5.Общее количество мест___________________________________________________________________

6. Водоснабжение___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

7. Экспертное заключение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в городе Новочебоксарск____________________

_________________________________________________________________________ 8. Анализ воды в зоне купания ______________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

9. Анализ грунта в зоне пляжа____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

10. Договор на вывоз ТБО__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

11. Договор на вывоз ЖБО_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

12. Очистка территории____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

13. Противопожарное состояние___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

14. Оборудование мест для купания_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

15. Водолазная очистка дна акватории____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

16. Наличие аттестованных матросов-спасателей _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

17. Наличие спасательных средств_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

18. Акт технического освидетельствования пляжа________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

19. Связь и оповещение_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

20. Готовность персонала к действиям в ЧС______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ ______________________________

21. Организация охраны____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

22. Организация медицинского обслуживания____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Замечания и указания комиссии___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

ВЫВОД: пляж города Новочебоксарска Чувашской Республики ___________________________ (подготовлен, не подготовлен) к купальному сезону 2023 года.

Комиссия ______________________________(разрешает, не разрешает) открытие и эксплуатацию пляжа.

Председатель комиссии _______________________________________       __________

Члены комиссии:

______________________________________      __________

__________________________________________________         __________

________________________________________________             __________

________________________________________________           __________