**ПРОТОКОЛ**

**публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск» до 2034 года**

 **Дата проведения:** 25 июня 2024 г.

 **Время проведения:** 17.00 часов

 **Место проведения:** актовый зал

 администрации города Новочебоксарска

**Председательствует:**

Дмитриев Е.Ю. – Заместитель главы администрации - руководитель аппарата администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.

**Добрый вечер, уважаемые жители города Новочебоксарска и приглашенные!**

**Председательствующий** - объявляет повесткупубличных слушаний:

1. Рассмотрение проекта **схемы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск» до 2034 года.**

**В зале присутствуют:**

- руководители структурных и подведомственных подразделений и работники администрации города Новочебоксарска;

- руководители бюджетных организаций и учреждений города;

- руководители ЕТО;

- представители средств массовой информации;

- жители города Новочебоксарска.

**Председательствующий:**

**Уважаемые жители города, приглашенные!**

1. Настоящие публичные слушания по вопросу утверждения **схемы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск» до 2034 года** проводятся в соответствии с:

- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

 - Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

- постановлением Правительства от 03.04.2018 года № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Уведомление о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск» до 2034 года было размещено 28.05.2024 на официальном сайте г. Новочебоксарска.

Участники публичных слушаний могли представить свои предложения и замечания, касающиеся вышеуказанного вопроса (по адресу: город Новочебоксарск, улица Винокурова, 14, кабинет № 201) для включения их в протокол публичных слушаний.

Предложения и замечания к проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск» после опубликования в средствах массовой информации не поступали.

**По вопросу «Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск» до 2034 года» доложит разработчик схемы - руководитель проектов ООО «Генерация и сети»** **Сёмочкин Дмитрий Игоревич.**

**Доклад Сёмочкина Дмитрия Игоревича:**

Представляю вашему вниманию проект схемы теплоснабжения Муниципального образования город Новочебоксарск до 2034 г.

Проект схемы теплоснабжения разработан в соответствии со следующими документами:

* Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
* Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
* Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
* «Методические указания по разработке схем теплоснабжения». Утверждены приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 05.03.2019 г. № 212

Основной целью схемы теплоснабжения является разработка планов развития систем теплоснабжения для удовлетворения спроса на тепловую энергию максимально надежно и экономично, как с точки зрения финансового вопроса, так и с минимизацией потребления тепловой энергии при сохранении всех требуемых параметров комфортного теплоснабжения.

Физически схема теплоснабжения состоит из:

* 19 глав обосновывающих материалов, каждая из которых является отдельной книгой.
* Электронной модели систем теплоснабжения для расчета гидравлических режимов.
* Утверждаемой части, которая является сводом всех обосновывающих материалов в одной книги.

Разработка схемы осуществляется с горизонтом планирования до 2034 года. 2023 г. является базовым годом, т. е. описание фактического состояние систем теплоснабжения осуществляется на этот год.

Схема теплоснабжения содержит 3 единые теплоснабжающие организации (ЕТО), 4 системы теплоснабжения и 4 источника тепловой энергии в этих системах.

Для прогнозирования потребления тепловой энергии до 2034 года определяется его перспективный прирост, который состоит из двух блоков.

Первый это точечная застройка, которая основана на выданных разрешениях на строительство и технических условий на подключение на 2024-2026 гг.

Второй блок – застройка площадок в соответствии с генеральным планом городского округа Новочебоксарск.

В рамках Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения Муниципального образования «город Новочебоксарск» за 2023 г. выполнено 134 мероприятия на сумму 171 млн. рублей. Реализовано 100 % мероприятий, утвержденных в СТ МО г. Новочебоксарск при актуализации в 2023 г. Из которых:

* Концессионные мероприятия (94 млн. руб.)
* Мероприятия на магистральных тепловых сетях (20 млн. руб.)
* Мероприятия на ТЭЦ-3 (57 млн. руб.)

Целевые показатели концессионного соглашения на 2022-2023 гг. выполнены филиалом «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» в полном объеме:

* Превышение количества фактически переложенных тепловых сетей над планом на 1,52 км или +15%
* Снижение технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2 тыс. Гкал или -2%
* Снижение прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 0,4 ед. на 1 км или -60%

На слайде приведена информация по размерам инвестиций в модернизацию/реконструкцию объектов теплоснабжения до 2034 г. За период с 2024 по 2034 гг. запланировано инвестиций в размере 2,88 млрд. рублей. (из которых 2,4 млрд. – тепловые сети)

К 2034 г. за счет инвестиций планируется снизить потери тепловой энергии в сетевой воде в тепловых сетях до 16,7 % c 20,2 % по отношению к базовому году. Планируется увеличить долю присоединённой нагрузки к генерации.

В схеме отображены следующие ЕТО

* Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» (система теплоснабжения – ТЭЦ-3);
* ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (системы теплоснабжения – Котельная, ул. Ж. Крутовой, вл. 1А, Котельная, ул. Советская, вл. 48)
* ООО «Тепло» (система теплоснабжения – Котельная, ул. Промышленная, 73)

Спасибо за внимание!

**Председательствующий:**

На основании изложенного, **Схема теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск» до 2034 года** вносится на ваше обсуждение.

Имеются ли предложения и замечания относительно рассматриваемого вопроса?

**Председательствующий:**

Если нет желающих выступить, предложений и замечаний нет, то предлагаю подвести итоги публичных слушаний.

**ВЫВОДЫ публичных слушаний:**

1. Публичные слушания по рассмотрению проекта **схемы теплоснабжения муниципального образования «город Новочебоксарск» до 2034 года**» **считать состоявшимися. Протокол по публичным слушаниям разместить на официальном сайте администрации города Новочебоксарска.**

Имеются ли другие предложения? Если нет, то разрешите завершить публичные слушания.

|  |
| --- |
| Председательствующий Е.Ю. Дмитриев  |