| Чăваш Республики Муркаш районĕ Чуманкасси ял поселенийĕн администрацийĕ ЙЫШĂНУ |  |  |  | Чувашская Республика Моргаушский район администрация Чуманкасинского сельского поселения ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.12. | 2014ç. | № 98 |  | 29.12. | 2014г. | № 98 |
| Отарккă ялĕ |  |  |  | д.Одаркино |  |  |

Об утверждении муниципальной программы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

В соответствии с  Федеральным Законом Российской федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   постановлением администрации Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики от 02.07.2014г. № 46 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» и постановлением администрации  Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики от 03.07.2014 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», администрация Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие  транспортной системы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Глава Чуманкасинского сельского поселения                                                        Н.В. Белов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики

от 29.12.2014г. № 98

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЧУМАНКАСИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОРГАУШСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

ЧУМАНКАСИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» НА 2014–2020 ГОДЫ

- П А С П О Р Т 
муниципальной программы  Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы  Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики»

- на 2014–2020 годы

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | – | Администрация Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Муниципальной программы | – | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | «Автомобильные дороги» (далее – подпрограмма) |
| Цели Муниципальной программы | – | - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящегося в собственности Чуманкасинского сельского поселения, увеличение срока службы дорожных покрытий, улучшение технического состояния муниципальных дорог развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |
| Задачи Муниципальной программы | – | содержание дорог в границах Чуманкасинского сельского поселения; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Чуманкасинского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | – | достижение к 2021 году следующих показателей: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного или муниципального значения – 42,1 процента; |
| Срок реализации Муниципальной программы | – | 2014–2020 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации | – | общий объем финансирования Муниципальной Программы составляет 2144,56 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета Чувашской Республики – 496,29 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 00,0 тыс. рублей; в 2015 году – 152,5 тыс. рублей; в 2016 году – 162,85 тыс. рублей; в 2017 году – 180,94 тыс. рублей; в 2018 году - 00,0 тыс. рублей; в 2019 году – 00,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00тыс.рублей; средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 752,594 тыс. рублей , в том числе: в 2014 году – 307,994 тыс. рублей; в 2015 году – 142,17 тыс. рублей; в 2016 году – 147,34 тыс. рублей; в 2017 году – 155,09 тыс. рублей; в 2018 году - 00,0 тыс.рублей; в 2019 году – 00,0 тыс.рублей; в 2020 году – 0,00тыс.рублей средства бюджетов сельских поселений – 895,676 тыс. рублей , в том числе: в 2014 году – 168,276 тыс. рублей; в 2015 году – 207,8 тыс. рублей; в 2016 году – 250,7 тыс. рублей; в 2017 году – 268,9 тыс. рублей; в 2018 году - 00,0 тыс.рублей; в 2019 году – 00,0 тыс.рублей; в 2020 году – 00,0 тыс.рублей Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании местного бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | – | строительство и реконструкция улично-дорожной сети сельских населенных пунктов и городских округов общей протяженностью 9,93 км за 2014–2020 годы; снижение к 2021 году доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; содержание 100% дорожной сети в границах Чуманкасинского сельского поселения в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения; проведение технической инвентаризации и паспортизации, дорог общего пользования местного значения. |

- 1. Общая характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иным действующим законодательством РФ.

Администрация Чуманкасинского сельского поселения осуществляет контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности поселения.

Формирование расходов бюджета поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности поселения, осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований бюджета поселения на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности поселения, с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования в соответствие с требованиями технических регламентов.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие территории поселения и условия жизни населения.

На территории Чуманкасинского сельского поселения протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности поселения составляет  20,64 км.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения в Чуманкасинском сельском поселении  требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог.

Значительная степень износа более половины автомобильных дорог местного значения в Чуманкасинском сельском поселении сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Чуманкасинского сельского поселения, без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий возникла необходимость в проведении капитального ремонта дорог.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещины и т.д.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, планируемый для проведения мероприятий в рамках Программы сформирован на основании заявок о необходимости ремонта автомобильных дорог.

2. Цели и задачи Программы

- Цель программы:

- - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящегося в собственности Чуманкасинского сельского поселения, увеличение срока службы дорожных покрытий, улучшение технического состояния муниципальных дорог.

- Задачи программы:

- содержание дорог в границах Чуманкасинского поселения;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  Чуманкасинского сельского поселения.

3. Сроки реализации муниципальной Программы

Срок реализации Программы – 2014 – 2020 гг.

4. Основные направления реализации программы

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления,  первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог, а также развития автомобильных дорог муниципального образования.

Исходя из целей Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

1. Своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения, а именно:

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных небольших по протяженности участках дороги;

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости;

- восстановление покрытий способами и методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия;

- устройство асфальтобетонного покрытия.

2. Мероприятия по содержанию дорог:

- исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия, профилировка грунтовых дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем, гравием;

- снегоочистка дорог от снежных заносов.

3. Развитие и совершенствование автомобильных дорог.

4. Совершенствование системы организации дорожного движения.

Недостаток финансовых средств на ремонт дорог не позволяет выполнить необходимые работы в полном объеме. При дополнительном финансировании работ мероприятия Программы могут уточняться.

5. Механизм реализации и управления программой

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Программа предусматривает реализацию до 2020 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем содержания и ремонта дорог местного значения, тротуаров. При этом в рамках Программы должно быть обеспеченно ежегодное уточнение основных показателей Программы с учетом корректировки прогнозов расходов на дорожное хозяйство, и выделения дополнительных средств из бюджетов других уровней.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- содержание 20,64 км автомобильных дорог;

- обеспечение соответствия технических характеристик проезжей части автомобильных дорог нормативным требованиям;

- снижение аварийности  на автомобильных дорогах местного значения;

-обеспечение сохранности автомобильных дорог.

Приложение № 1

к муниципальной программе Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы  Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского  района Чувашской Республики»

на 2014–2020 годы и их значениях

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы Подпрограмма «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по району | % | 5,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (сельские поселения) | % | 48,0 | 47,5 | 46,4 | 45,3 | 44,6 | 43,1 | 42,1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

- основных мероприятий муниципальной программы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| № пп | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основных мероприятий | Связь с показателями муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма « Автомобильные дороги" муниципальной программы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание дорог в границах Чуманкасинского сельского поселения | Администрация Чуманкасинского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение сохранности и надежности автомобильных дорог на территории с/п, повышение безопасности движения | уменьшение рисков и ограничений для достижения целевых значений индикаторов | повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности, обеспечение качества строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт в границах Чуманкасинского сельского поселения | Администрация Чуманкасинского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение сохранности и надежности автомобильных дорог на территории с/п, повышение безопасности движения | уменьшение количества объектов дорожного хозяйства, применяющих инновационные технологии | увеличение срока службы автомобильных дорог, сокращение затрат на их эксплуатацию |

Приложение №  3

к муниципальной программе Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2014–2020 годы

# Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  Чуманкасинского

сельского поселения Моргаушского района  Чувашской Республики «Развитие транспортной системы  Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Решение Собрания депутатов Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | определение объема ассигнований выделяемых из бюджета Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | администрации Чуманкасинского сельского поселения | 2014-2020 годы |
| 2 | Постановление администрации Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики | администрации Чуманкасинского сельского поселения | 2014-2020 годы |

Приложение № 4

к муниципальной программе Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2014–2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы  Моргаушского района
Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| Статус | Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы | всего | 887,76 | 698,25 | 780,06 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 00,0 | 152,5 | 162,85 | 180,94 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 307,994 | 142,17 | 147,34 | 155,09 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | бюджет Чуманкасинского сельского поселения | 168,276 | 207,8 | 250,7 | 268,9 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |

Приложение № 5

к муниципальной программе Чуманкасинского

сельского поселения Моргаушского района 
Чувашской Республики «Развитие транспортной

системы Чуманкасинского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2014–2020 годы

- П А С П О Р Т 
подпрограммы   «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие

- транспортной системы  Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | «Автомобильные дороги» - муниципальной программы «Развитие транспортной системы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы» |
| Цели подпрограммы | – | - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящегося в собственности Чуманкасинского сельского поселения, увеличение срока службы дорожных покрытий, улучшение технического состояния муниципальных дорог развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | – | содержание дорог в границах Чуманкасинского сельского поселения; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Чуманкасинского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | достижение к 2021 году следующих показателей: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного или муниципального значения – 42,1 процента |
| Срок реализации подпрограммы | – | 2014–2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации | – | общий объем финансирования Муниципальной Программы составляет 2144,56 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета Чувашской Республики – 496,29 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 00,0 тыс. рублей; в 2015 году – 152,5 тыс. рублей; в 2016 году – 162,85 тыс. рублей; в 2017 году – 180,94 тыс. рублей; в 2018 году - 00,0 тыс. рублей; в 2019 году – 00,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00тыс.рублей; средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 752,594 тыс. рублей , в том числе: в 2014 году – 307,994 тыс. рублей; в 2015 году – 142,17 тыс. рублей; в 2016 году – 147,34 тыс. рублей; в 2017 году – 155,09 тыс. рублей; в 2018 году - 00,0 тыс.рублей; в 2019 году – 00,0 тыс.рублей; в 2020 году – 0,00тыс.рублей средства бюджетов сельских поселений – 895,676 тыс. рублей , в том числе: в 2014 году – 168,276 тыс. рублей; в 2015 году – 207,8 тыс. рублей; в 2016 году – 250,7 тыс. рублей; в 2017 году – 268,9 тыс. рублей; в 2018 году - 00,0 тыс.рублей; в 2019 году – 00,0 тыс.рублей; в 2020 году – 00,0 тыс.рублей Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании местного бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | строительство и реконструкция улично-дорожной сети сельских населенных пунктов и городских округов общей протяженностью 9,93 км за 2014–2020 годы; снижение к 2021 году доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; Содержание дорожной сети в границах Чуманкасинского сельского поселения в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения. Проведение технической инвентаризации и паспортизации, дорог общего пользования местного значения. |

- 1. Общая характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иным действующим законодательством РФ.

Администрация Чуманкасинского сельского поселения осуществляет контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности поселения.

Формирование расходов бюджета поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности поселения, осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований бюджета поселения на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности поселения, с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования в соответствие с требованиями технических регламентов.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие территории поселения и условия жизни населения.

На территории Чуманкасинского сельского поселения протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности поселения составляет  20,7 км.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения в Чуманкасинском сельском поселении  требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог.

Значительная степень износа более половины автомобильных дорог местного значения в Чуманкасинском сельском поселении сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Чуманкасинского сельского поселения, без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий возникла необходимость в проведении капитального ремонта дорог.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещины и т.д.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, планируемый для проведения мероприятий в рамках Программы сформирован на основании заявок о необходимости ремонта автомобильных дорог, по результатам анализа обследования и составления дефектных ведомостей

2. Цели и задачи подпрограммы

- Цель программы:

- - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящегося в собственности Чуманкасинского сельского поселения, увеличение срока службы дорожных покрытий, улучшение технического состояния муниципальных дорог.

- Задачи программы:

- содержание дорог в границах Чуманкасинского поселения;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  Чуманкасинского сельского поселения.

3. Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Срок реализации Программы – 2014 – 2020 гг.

4. Основные направления реализации подпрограммы

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления,  первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и развитие автомобильных дорог муниципального образования.

Исходя из целей Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

1. Своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения, а именно:

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных небольших по протяженности участках дороги;

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости;

- восстановление покрытий способами и методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия;

- устройство асфальтобетонного покрытия.

2. Мероприятия по содержанию дорог:

- исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия, профилировка грунтовых дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем, гравием;

- снегоочистка дорог от снежных заносов.

3. Развитие и совершенствование автомобильных дорог.

4. Совершенствование системы организации дорожного движения.

Недостаток финансовых средств на ремонт дорог не позволяет выполнить необходимые работы в полном объеме. При дополнительном финансировании работ мероприятия Программы могут уточняться.

5. Механизм реализации и управления подпрограммой

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Программа предусматривает реализацию до 2020 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем содержания и ремонта дорог местного значения, тротуаров. При этом в рамках Программы должно быть обеспеченно ежегодное уточнение основных показателей Программы с учетом корректировки прогнозов расходов на дорожное хозяйство, и выделения дополнительных средств из бюджетов других уровней.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- содержание 20,64 км автомобильных дорог;

- обеспечение соответствия технических характеристик проезжей части автомобильных дорог нормативным требованиям;

- снижение аварийности  на автомобильных дорогах местного значения;

-обеспечение сохранности автомобильных дорог.

Приложение № 1

к подпрограмме муниципальной программы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2014–2020 годы

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы Подпрограмма «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по району | % | 5,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям(сельские поселения) | % | 48,0 | 47,5 | 46,4 | 45,3 | 44,6 | 43,1 | 42,1 |

Приложение № 2

к подпрограмме муниципальной программы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2014–2020 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского

района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской

Республики» на 2014–2020 годы

| № пп | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основных мероприятий | Связь с показателями муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма « Автомобильные дороги" муниципальной программы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание дорог в границах Чуманкасинского сельского поселения | Администрация Чуманкасинского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение сохранности и надежности автомобильных дорог на территории сельского поселения , повышение безопасности движения | уменьшение рисков и ограничений для достижения целевых значений индикаторов | повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности, обеспечение качества строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт в границах Чуманкасинского сельского поселения | Администрация Чуманкасинского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение сохранности и надежности автомобильных дорог на территории сельского поселения, повышение безопасности движения | уменьшение количества объектов дорожного хозяйства, применяющих инновационные технологии | увеличение срока службы автомобильных дорог, сокращение затрат на их эксплуатацию |

Приложение №  3

к муниципальной программе Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2014–2020 годы

# Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  Чуманкасинского

сельского поселения Моргаушского района  Чувашской Республики «Развитие транспортной системы  Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Решение Собрания депутатов Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | определение объема ассигнований выделяемых из бюджета Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района чувашской Республики | администрации Чуманкасинского сельского поселения | 2014-2020 годы |
| 2 | Постановление администрации Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации, чувашской Республики | администрации Чуманкасинского сельского поселения | 2014-2020 годы |

Приложение №  4

к подпрограмме муниципальной программы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы  Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики, основного мероприятия | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы | всего | 476,270 | 502,47 | 560,89 | 604,93 |  | 00,00 | 00,00 |  | 00,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 152,5 | 162,85 |  | 180,94 | 00,00 |  | 00,00 | 00,00 |
|  |  | республиканский бюджет | 307,994 | 142,17 | 147,34 |  | 155,09 | 00,00 |  | 00,00 | 00,00 |
|  |  | Бюджет Чуманкасинского сельского поселения | 168,276 | 207,8 | 250,7 | 268,9 |  | 00,00 | 00,00 |  | 00,00 |
| Основное мероприятие 1 | Содержание дорог в границах Чуманкасинского сельского поселения | Всего | 476,270 | 502,47 | 560,89 |  | 604,93 | 00,00 |  | 00,00 | 00,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 152,5 | 162,85 |  | 180,94 | 00,00 |  | 00,00 | 00,00 |
|  |  | республиканский бюджет | 307,994 | 142,17 | 147,34 |  | 155,09 | 00,00 |  | 00,00 | 00,00 |
|  |  | Бюджет Чуманкасинского сельского поселения | 168,276 | 207,8 | 250,7 | 268,9 |  | 00,00 | 00,00 |  | 00,00 |
| Основное мероприятие 2 | Капитальный ремонт и ремонт в границах Чуманкасинского сельского поселения | Всего | 476,270 | 502,47 | 560,89 |  | 604,93 | 00,00 |  | 00,00 | 00,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,00 | 152,5 | 162,85 |  | 180,94 | 00,00 |  | 00,00 | 00,00 |
|  |  | республиканский бюджет | 307,994 | 142,17 | 147,34 |  | 155,09 | 00,00 |  | 00,00 | 00,00 |
|  |  | Бюджет Чуманкасинского сельского поселения | 168,276 | 207,8 | 250,7 |  | 268,9 | 00,00 |  | 00,00 | 00,00 |