| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĔПРЕÇ МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ХУШУ 29.09.2023 № 526-р хула евĕрлĕ Йĕпреç поселокĕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАСПОРЯЖЕНИЕ 29.09.2023 № 526-р поселок городского типа Ибреси |

О проведении осеннего месячника по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных  пунктов с целью обеспечения чистоты и порядка

В целях создания благоприятных условий проживания граждан, поддержания чистоты и порядка, проведения месячников по санитарно-экологической очистке  и благоустройству населенных пунктов в Ибресинском муниципальном округе:

1. Объявить с 2 октября по 2 ноября 2023 года проведение осеннего  месячника по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных  пунктов в Ибресинском муниципальном округе с целью обеспечения чистоты и порядка.

2. Утвердить план мероприятий проведения осеннего  месячника по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов в Ибресинском муниципальном округе с целью обеспечения чистоты и порядка в 2023 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Состав организационного комитета по санитарной очистке территорий в период осеннего месячника в 2023 году согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать начальникам территориальных отделов администрации Ибресинского муниципального округа:

4.1. до 30.09.2023 года разработать план мероприятий по уборке территорий, прилегающих к предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности, несанкционированных свалок, в том числе территорий, прилегающих к родникам, с указанием ответственных исполнителей, сроков проведения мероприятий, объемов планируемых работ и представить в комиссию по благоустройству;

4.2. организовать в период проведения санитарно-экологического месячника:

- выполнение работ по очистке территорий с привлечением населения, учащихся образовательных учреждений, работников предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности;

- приведение в надлежащее состояние (помимо основных плановых работ) территорий дворов, внутридворовых проездов, детских площадок многоквартирных домов, а также территорий кладбищ на всей территории Ибресинского муниципального округа.

5. Отделу сельского хозяйства и экологии администрации Ибресинского муниципального округа вести учет и контроль фактических объемов выполненных работ по очистке населенных пунктов, водоохранных зон и посадке зеленых насаждений.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики                                                                                          И.Г. Семенов

Исп. Иванова Е.Г.

| (83538) 2-12-56 | Приложение 1 к распоряжению администрации Ибресинского муниципального округа от 29.09.2023 № 526-р. |
| --- | --- |

План  мероприятий

проведения осеннего  месячника по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов в Ибресинском муниципальном округе

в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать и провести санитарно-экологический месячник по очистке населенных пунктов и посадке зеленых насаждений на территории округа | 2.10 -2.11 | Начальники территориальных отделов администрации Ибресинского мо |
| 2. | Подготовить и выдать индивидуальные задания по благоустройству закрепленных территорий предприятиям и организациям | до 02.10 | Начальники территориальных отделов администрации Ибресинского мо |
| 3 | Организовать и провести совещание с руководителями предприятий и организаций округа по вопросу благоустройства округа | до 02.10 | Начальники территориальных отделов администрации Ибресинского мо |
| 4. | Провести субботники по уборке территории с участием населения | 7,14,21,28 октября | Территориальные отделы администрации Ибресинского мо, старосты улиц, деревень |
| 5. | Убрать территории парков, скверов, родников | октябрь | Начальники территориальных отделов администрации Ибресинского мо |
| 6. | Провести работы по закладке клумб и высадке многолетников | октябрь | Начальники территориальных отделов администрации Ибресинского мо |
| 7. | Благоустроить территории у котельных, убрать мусор вдоль теплотрасс (на ширину 5 метров в обе стороны). Вертикальная планировка земли в местах проведения ремонта теплотрассы и водопровода, прокладки газопроводов | до 15.10 | МУП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» |
| 9. | Провести работы по ямочному ремонту дорог и восстановлению раскопок | по отдельному плану | Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства |
| 11. | Завершить скос сорной травы вдоль улиц, дорог, заборов, парков и скверов | октябрь | Территориальные отделы администрации Ибресинского мо |
| 12. | Провести осеннюю очистку территории школ, дошкольных учреждений, территории учреждений социального характера и промышленных предприятий от остатков растительности | октябрь | Руководители предприятий и организаций |
| 13. | Провести осеннюю посадку деревьев, кустарников, подсев газонов | октябрь | Территориальные отделы администрации Ибресинского мо, руководители предприятий и организаций |
| 14. | Еженедельно подводить итоги месячника и постановку новых задач | до 3.11 | Начальники территориальных отделов администрации Ибресинского мо |

|  | Приложение 2 к распоряжению администрации Ибресинского муниципального округа от 29.09.2023 № 526-р |
| --- | --- |

Состав организационного комитета по санитарной очистке

территорий в период осеннего месячника

1. Андреева М.Д.. – заместитель главы администрации муниципального округа - начальник отдела  строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа, председатель;

2. Филиппова Т.И. –  заместитель начальника отдела экономики и управления имуществом администрации Ибресинского муниципального округа, заместитель председателя;

3. Ермошкин М.П.  – начальник отдела  сельского хозяйства и экологии администрации Ибресинского муниципального округа;

4. Захаров А.Л. – заведующий сектором мобилизационной подготовки, специальных программ и ГО ЧС администрации Ибресинского муниципального округа;

5. Лаврентьев А.М. - начальник отдела цифрового развития и информационных технологий администрации Ибресинского муниципального округа;

6. Быкова С.В. –  главный редактор Ибресинской районной газеты  «За Победу» (по согласованию).