Об организации противопаводковых работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального округа вне границ населенных пунктов сельских поселений

В целях обеспечения бесперебойного, безопасного движения и недопущения разрушения автомобильных дорог общего пользования местного значения в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики, а также сохранности искусственных сооружений на них в период прохождения весеннего паводка 2024 года администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики       п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог и искусственных сооружений на них к пропуску весеннего паводка в составе:

Малинов Н.В. - вр. и. о. первого заместителя главы начальника управления по благоустройству и развитию территорий, председатель комиссии;

Осипов В.В. - заведующий сектором мобилизационной подготовки, специальных программ и ГО ЧС, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Зарубин Е.А. - главный специалист-эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ;

Степанов В.Б. - генеральный директор ЗАО «Алиководорстрой» (по согласованию);

Иванов А.С. - индивидуальный предприниматель (по согласованию).

2. В срок до 19.03.2024 г. утвердить план основных мероприятий на период пропуска весеннего паводка на автомобильных дорогах (Приложение № 1).

3. Усилить контроль за участками автомобильных дорог, попадающих в зоны возможного затопления и обеспечить их регламентирующими дорожными знаками и указателями:

- круглая ж/б труба диам.1,0 м на км 1+366 на автомобильной дороге «Синькасы-Челкасы-Верхние Татмыши».

4.Генеральному директору ЗАО «Алиководорстрой» Степанову В.Б. и индивидуальному предпринимателю Иванову А.С. организовать круглосуточное дежурство на период пропуска весеннего паводка из числа специалистов.

5. Единой диспетчерской службе Аликовского муниципального округа ежедневно в 7-00 и в 16-00 представлять в ЦДС КУ «Чувашупрдор» информацию о состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в период весеннего паводка.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии Малинова Н.В.- вр. и. о. первого заместителя главы начальника управления по благоустройству и развитию территорий.

Глава Аликовского

муниципального округа                                                                              А. Ю. Терентьев

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                               к постановлению администрации

Аликовского муниципального округа

от 15.03.2024 № 410

## План основных мероприятий на период пропуска паводковых вод в 2024 году

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наблюдение за состоянием автомобильных дорог и дорожных сооружений в период паводка и своевременное внесение предложений о полном прекращении движения автотранспортных средств на отдельных участках и дорогах при возникновении угрозы разрушения. | На весь период | Генеральный директор ЗАО «Алиководорстрой» Степанов В.Б., ИП Иванов А.С. |
| 2 | Обеспечение контроля за подготовкой к защите мостовых сооружений и водопропускных труб от повреждений и разрушений в период весеннего паводка. Проведение обследования технического состояния мостовых сооружений и водопропускных труб. | На весь период | Вр. и. о. первого заместителя главы начальника управления по благоустройству и развитию территорий Малинов Н.В. |
| 3 | Очистка отверстий водопропускных труб на автомобильных дорогах, пропуск ледохода и паводковых вод через искусственные сооружения на реках с организацией в наиболее опасных местах круглосуточных постов. | март- апрель | Генеральный директор ЗАО «Алиководорстрой» Степанов В.Б., ИП Иванов А.С. |
| 4 | Установка временных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики, на которых вводится временное ограничение движения транспортных средств в весенний период, предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства на период временного ограничения движения. | до 25 марта | Генеральный директор ЗАО «Алиководорстрой» Степанов В.Б., ИП Иванов А.С. |
| 5 | Осуществление контроля соблюдения правил пользования автомобильными дорогами при временном ограничении движения автотранспортных средств по дорогам общего пользования местного значения в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики на период весеннего паводка | На весь период | Вр. и. о. первого заместителя главы начальника управления по благоустройству и развитию территорий Малинов Н.В. |
| 6 | Регулярное обеспечение информацией о состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений на них во время весеннего паводка по действующей схеме передачи информации через центр управления производством КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии | На весь период | Заведующий сектором по мобилизационной подготовке, специальных программ и ГО ЧС Осипов В.В. |
| 7 | Создать аварийный запас дорожно-строительных материалов (песка, щебня, кулей и т.д.) для предотвращения размывов и разрушений автомобильных дорог и сооружений на них. | до 05 марта | Генеральный директор ЗАО «Алиководорстрой» Степанов В.Б., ИП Иванов А.С. |
| 8 | Создать аварийную бригаду в составе: Дорожные рабочие – 8 чел. Бульдозер – 1 ед. Экскаватор – 2 ед. Погрузчик – 2 ед. Автогрейдер – 2 ед. А/м КАМАЗ – 4 ед. Погрузчик– 2 ед. | до 05 марта | Генеральный директор ЗАО «Алиководорстрой» Степанов В.Б., ИП Иванов А.С. |
| 7 | Разработать график круглосуточного дежурства. Регулярное обеспечение информацией о состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в период весеннего паводка по действующей схеме в ЦДС КУ «Чувашупрдор». | на весь период | Заведующий сектором специальных программ и по делам ГО и ЧС Осипов В.В. |

# Text boxes

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК

МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН

АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

15.03.2024   410 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2024    № 410

с. Аликово