ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК

МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН

АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

19.01.2024   66 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2024    № 66

с. Аликово

О проведении комплексных кадастровых работ на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики в 2024 году

# В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», распоряжением Главы Чувашской Республики от 10.10.2022 № 641-рг «Об утверждении перечня кадастровых кварталов, в границах которых предполагается выполнение комплексных кадастровых работ на территории Чувашской Республики в 2023 году» администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики                п о с т а н о в л я е т:

1.Провести в 2024 году комплексные кадастровые работы на территории Аликовского муниципального округа в границах кадастровых кварталов: 21:07:040302, 21:07:080704, 21:07:140901, 21:07:142107, 21:07:142115, 21:07:160802, 21:07:180102, 21:07:180601, 21:07:190102, 21:07:190301, 21:07:190401, 21:07:220305, 21:07:240702, 21:07:240901, 21:07:241202, 21:07:250501, 21:07:250602.

2.Утвердить перечень мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Аликовского муниципального округа в границах кадастровых кварталов: 21:07:040302, 21:07:080704, 21:07:140901, 21:07:142107, 21:07:142115, 21:07:160802, 21:07:180102, 21:07:180601, 21:07:190102, 21:07:190301, 21:07:190401, 21:07:220305, 21:07:240702, 21:07:240901, 21:07:241202, 21:07:250501, 21:07:250602 в 2024 году согласно приложению.

3.В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Аликовского муниципального округа в сети «Интернет» информационное сообщение о планируемом выполнении комплексных кадастровых работ на территории Аликовского муниципального округа в границах кадастровых кварталов: 21:07:040302, 21:07:080704, 21:07:140901, 21:07:142107, 21:07:142115, 21:07:160802, 21:07:180102, 21:07:180601, 21:07:190102, 21:07:190301, 21:07:190401, 21:07:220305, 21:07:240702,  21:07:240901,  21:07:241202,  21:07:250501, 21:07:250602.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике, сельскому хозяйству и экологии - начальника отдела экономики и инвестиционной политики администрации Аликовского муниципального округа       Никитину Л.М.

Глава Аликовского

муниципального округа                                                                                          А. Ю. Терентьев

Утвержден
постановлением администрации
Аликовского муниципального округа
от 19.01.2024 № 66

# Перечень
мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Аликовского муниципального округа в границах кадастровых кварталов: 21:07:040302, 21:07:080704, 21:07:140901, 21:07:142107, 21:07:142115, 21:07:160802, 21:07:180102, 21:07:180601, 21:07:190102, 21:07:190301, 21:07:190401, 21:07:220305, 21:07:240702,  21:07:240901,  21:07:241202,  21:07:250501, 21:07:250602 в 2024 году

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Заключение соглашения Министерства экономического развития и имущест-венных отношений Чувашской Республики с администрацией Аликовс-кого муниципального округа о предоставлении субсидий из респуб-ликанского бюджета Чувашской Рес-публики на выполнение комплексных кадастровых работ | до 01.02.2024 года | Минэкономразвития Чувашии, администрация Аликовского муниципального округа |
| 2. | Мероприятия по проведению конкурсных процедур по определению исполнителя комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | до 01 марта 2024 года | ## Сектор организации и проведения муниципальных закупок |
| 3. | Заключение муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | до 10 марта 2024 года | ## Сектор организации и проведения муниципальных закупок |
| 4. | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" | в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта | ## Сектор земельных и имущественных ## отношений, Минэкономразвитие Чувашии, Управление Рос-реестра по ЧР, филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по ЧР - Чувашии |
| 5. | Формирование согласительных комиссий по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ (далее - согласительные комиссии) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" | в течение 20 рабочих дней со дня заключения контракта | ## Сектор земельных и имущественных отношений |
| 6. | Обеспечение выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с контрактом, предусматривающим выполнение следующих работ: уточнение местоположения границ земельных участков (при необходимости); установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (при необходимости); образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами (при необходимости); образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами (при необходимости); исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (при необходимости) | в течение сроков, предусмотренных контрактом | ## Сектор земельных и имущественных отношений |
| 7. | Согласование местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на заседаниях согласительных комиссий | до 15 августа 2024 года | согласительные комиссии, Сектор земельных и имущественных отношений |
| 8. | Утверждение карты-плана территории | до 01 сентября 2024 года | ## Сектор земельных и имущественных отношений |
| 9. | # Направление карты-плана территории в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Чувашской Республике - Чувашии в порядке, установленном частью 3 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 # № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" | в течение не более 3 рабочих дней со дня утверждения карты-плана территории | ## Сектор земельных и имущественных отношений |