Годовой отчет за 2023 год по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»

В 2023 г. на территории Канашского муниципального округа реализовывалась муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы» (далее муниципальная программа).

В муниципальную программу было внесено изменение от 31.03.2023 г. №305.

Основными целями муниципальной программы в 2023 году  является:

- создание комфортных условий для проживания граждан за счет благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Для достижения целей программы предполагается решение следующих задач:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам;

- благоустройство общественных территорий Канашского муниципального округа, наиболее посещаемых гражданами;

- привлечение граждан и общественности к благоустройству территории населенных пунктов.

На реализацию основного  мероприятия 1 «Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики»  муниципальной программы Канашского муниципального округа в 2023 году были предусмотрены денежные средства в размере – 8 273,7,0 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики 7 774,5 тыс. руб., местного бюджета  409,2 тыс. руб., внебюджетные источники 0,0 тыс. руб.

На реализацию основного  мероприятия 2 «Реализация мероприятий регионального проекта Формирование комфортной городской среды»  муниципальной программы Канашского муниципального округа в 2023 году были предусмотрены денежные средства в размере – 6 340,9 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 6277,5 тыс. руб., из республиканского бюджета Чувашской Республики 44,4 тыс. руб., местного бюджета  19,0 тыс. руб., внебюджетные источники 0,0 тыс. руб.

Муниципальной программой были освоены все денежные средства в сумме – 22 766,4 тыс. руб.

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

- Благоустройство территории на пересечении улиц Московская, Советская и Горького в с. Ухманы Канашского района Чувашской Республики;

- Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны, ул. СХТ.

Муниципальной программой в 2023 году были достигнуты важнейшие целевые показатели и индикаторы:

Количество и площадь благоустроенных дворовых и общественных территорий – 2/27217 кв.м.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2023 году проводились в отношении Ухманского территориального отдела Канашского муниципального округа.

Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за 2023 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» |  |  |
|  | Подпрограмма: Благоустройство дворовых и общественных территорий |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: Содействие благоустройству населенных пунктов Канашского муниципального округа Чувашской Республики | выполнено | На территории Канашского муниципального округа завершен следующий проект: Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны,. На сумму 8273,7 тыс. руб. из них средства из РБ- 7774,5 тыс. руб., МБ- 409,2 тыс. руб. Выполнение работ и освоение средств - 100 %. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | выполнено | В Ухманском территориальном отделе завершен 6 этап «Благоустройство территории на пересечении улиц Московская, Советская и Горького в с. Ухманы Канашского района Чувашской Республики», на сумму 6340,9 тыс. руб., в том числе средства из ФБ- 6277,5 тыс. руб., РБ- 44,4 тыс. руб., МБ – 19,0 тыс. руб. Выполнение работ и освоение средств- 100 %. |

--------------------------------

<1> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения

- Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Канашского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы

Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов)на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых и общественных территорий | Ед./тыс.кв.м | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программа) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество и площадь благоустроенных дворовых и общественных территорий | Ед./тыс.кв.м | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Формирование современной городской среды» | 20477,4 | 22766,4 | 20477,4 | 22766,4 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Благоустройство дворовых и общественных территорий | 20477,4 | 22766,4 | 20477,4 | 22766,4 |

- Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Формирование современной городской среды» | всего | 20477,4 | 22766,4 | 100 | выполнено | Все целевые индикаторы достигнуты |
|  |  | федеральный бюджет | 6277,5 | 6277,5 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 7818,9 | 7818,9 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 6381,0 | 8670,0 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | Благоустройство дворовых и общественных территорий | всего | 20477,4 | 22766,4 | 100 | выполнено | Все целевые индикаторы достигнуты |
|  |  | федеральный бюджет | 6277,5 | 6277,5 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 7818,9 | 7818,9 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 6381,0 | 8670,0 | 100 |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

- Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации

основных мероприятий (мероприятий)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования |  | Единица измерения |  | Фактические данные за год, предшествующий отчетному <1> |  | Данные за отчетный год |  |  |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  |  |  |  | план <2> | сводная роспись на 1 января |  | сводная роспись на 31 декабря |  | факт <3> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  | x |  | x | всего |  | тыс. рублей |  | 12954,9 |  | 20477,4 | 20477,4 |  | 22766,4 |  | 227660,4 | 32108,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | тыс. рублей |  | 6400,2 |  | 6277,5 | 6277,5 |  | 6277,5 |  | 6277,5 | 5666,7 |
|  |  |  | 903 99 |  | А510000000 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | тыс. рублей |  | 6210,8 |  | 718,9 | 7818,9 |  | 7818,9 |  | 7818,9 | 12004,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа |  | тыс. рублей |  | 343,9 |  | 6381,0 | 6381,0 |  | 8670,0 |  | 8670,0 | 14436,8 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содействие благоустройству населенных пунктов Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  | всего |  | тыс. рублей |  | 6490,0 |  | 14136,5 | 14136,5 |  | 16064,0 |  | 16064,0 | 26379,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | тыс. рублей |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 992 |  | А510200851 А510200850 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | тыс. рублей |  | 6165,5 |  | 7774,5 | 7774,5 |  | 7774,5 |  | 7774,5 | 11960,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа |  | тыс. рублей |  | 324,5 |  | 6362,0 | 6362,0 |  | 8289,4 |  | 8289,4 | 14419,6 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик (ед.) |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.) |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Мероприятие 1.1 | Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство |  | x | x | x | x | всего |  | тыс. рублей |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | 0503 | А510270370 | х | бюджет Канашского муниципального округа |  | тыс. рублей |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.2 | Уличное освещение |  | x | x | x | x | всего |  | тыс. рублей |  |  |  | 3364,0 | 3364,0 |  | 4564,0 |  | 4564,0 | 6800,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | 0503 | A510277400 | x | бюджет Канашского муниципального округа |  | тыс. рублей |  |  |  | 3364,0 | 3364,0 |  | 4564,0 |  | 4564,0 | 6800,0 |
| Мероприятие 1.3 | Озеленение |  | x | x | x | x | всего |  | тыс. рублей |  |  |  | 350,0 | 350,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 200,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | 0503 | A510277410 | x | бюджет Канашского муниципального округа |  | тыс. рублей |  |  |  | 350,0 | 350,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 200,0 |
| Мероприятие 1.4 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий |  | x | x | x | x | всего |  | тыс. рублей |  |  |  | 1958,8 | 1958,8 |  | 3214,3 |  | 3214,3 | 6467,2 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | 0503 | A510277420 | x | бюджет Канашского муниципального округа |  | тыс. рублей |  |  |  | 1958,8 | 1958,8 |  | 3214,3 |  | 3214,3 | 6467,2 |
| Мероприятие 1.5 | Организация и содержание мест захоронений |  | x | x | x | x | всего |  | тыс. рублей |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  | 12,0 |  | 12,0 | 222,9 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | 0503 | A510277430 | x | бюджет Канашского муниципального округа |  | тыс. рублей |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  | 12,0 |  | 12,0 | 222,9 |
| Мероприятие 1.6 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров |  | x | x | x | x | всего |  | тыс. рублей |  |  |  | 8183,7 | 8183,7 |  | 8273,7 |  | 8273,7 | 12589,6 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  | тыс. рублей |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | тыс. рублей |  |  |  | 7774,5 | 7774,5 |  | 77747,5 |  | 7774,5 | 11960,1 |
|  |  |  | x | 0503 | A510277430 | x | бюджет Канашского муниципального округа |  | тыс. рублей |  |  |  | 409,2 | 409,2 |  | 499,2 |  | 499,2 | 629,5 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | x | x | x | x | всего |  | тыс. рублей |  |  |  | 6340,9 | 6340,9 |  | 6702,5 |  | 6702,5 | 5728,3 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  | тыс. рублей |  |  |  | 6277,5 | 6277,5 |  | 6277,5 |  | 6277,5 | 5666,7 |
|  |  |  | 832 | 0503 | А51F200000 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | тыс. рублей |  |  |  | 44,4 | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 | 44,4 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа |  | тыс. рублей |  |  |  | 19,0 | 19,0 |  | 380,6 |  | 380,6 | 17,2 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Индекс качества городской среды (баллов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Мероприятие 2.1 | Реализация программ формирования современной городской среды |  | x | x | x | x | всего |  | тыс. рублей |  |  |  | 6340,9 | 6340,9 |  | 6702,5 |  | 6702,5 | 5728,3 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  | тыс. рублей |  |  |  | 6277,5 | 6277,5 |  | 6277,5 |  | 6277,5 | 5666,7 |
|  |  |  | 832 | 0503 | А51F255550 | 523 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | тыс. рублей |  |  |  | 44,4 | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 | 44,4 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа |  | тыс. рублей |  |  |  | 19,0 | 19,0 |  | 380,6 |  | 380,6 | 17,2 |

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетных источников.