

29.09.2023 =. №797 29.09.2023 г. № 797

**Чувашская Республика**

**администрация**

**города ШумерлЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Чёваш РеспубликиН**

**+,м,рле хула**

**администраций,**

**ЙЫШЁНУ**

+.м.рле хули г. Шумерля

|  |
| --- |
| **Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Шумерли в 2024-2026 годах, включенных в «Республиканскую программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики на 2014-2055 годы»** |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2055 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2055 годы» администрация города Шумерля   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Шумерли, на 2024-2026 годы, включенных в Республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2055 годы, утверждённую постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации администрации города Шумерля в течение трёх дней с момента утверждения разместить настоящее постановление на официальном сайте города Шумерля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Разместить краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Шумерли, на 2024-2026 годы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства не позднее 15 дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля.

Глава администрации Э.М. Васильев

Приложение № 1

к постановлению администрации города Шумерля

от 29.09.2023 г. № 797

**ПЛАН**

**реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы на 2024-2026 годы в г. Шумерля** **включенных в Республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2055 годы, утверждённую постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | | Материал стен | Коли-чество этажей в многоквартирном доме | Коли-чество подъездов в многоквартирном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома | | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартирном доме на дату утверждения Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы | Вид ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта одного квадратного метра общей площади помещений в многоквартир-ном доме | Предельная стоимость капитального ремонта одного квадратного метра общей площади помещений в много-квартирном доме | Способ формирования фонда капитального ремонта | Минимальный размер фонда капитального ремонта (для домов, выбравших спецсчет) | Год проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| ввода в эксплуатацию многоквартирного дома | завершения последнего капитального ремонта в многоквартирном доме | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки | | за счет средств собственников помещений в многоквар-тирном доме |
| за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| **2024 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **г. Шумерля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Шумерля, пер. Банковский, д. 6 | 1994 |  | шлакоблок | 3 | 1 | 394,40 | 277,85 | 277,85 | 16 | ремонт крыши | 2 547 648,00 |  |  |  | 2 547 648,00 | 9 169,15 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 2 | г. Шумерля, пер. Банковский, д. 8 | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 287,74 | 275,92 | 275,92 | 10 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения | 863 104,90 |  |  |  | 863 104,90 | 2 999,60 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 3 | г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 8А | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 297,39 | 277,39 | 277,39 | 12 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт крыши | 3 015 091,04 |  |  |  | 3 015 091,04 | 10 869,50 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 4 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 6 | 1976 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 593,60 | 3 293,38 | 3 242,00 | 122 | ремонт системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений | 15 214 136,80 |  |  |  | 15 214 136,80 | 4 692,82 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2024 |
| 5 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 10 | 1969 |  | панель | 5 | 4 | 3 520,11 | 3 490,25 | 3 490,25 | 141 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт крыши | 15 878 797,96 |  |  |  | 15 878 797,96 | 4 549,47 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2024 |
| 6 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 12 | 1969 | 2019 | панель | 5 | 4 | 3 770,83 | 3 491,24 | 3 491,24 | 141 | ремонт системы теплоснабжения | 7 447 389,25 |  |  |  | 7 447 389,25 | 2 133,16 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 7 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 29 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 350,10 | 966,28 | 966,28 | 45 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт крыши | 8 060 637,04 |  |  |  | 8 060 637,04 | 8 341,93 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 8 | г. Шумерля, ул. Коммунальная, д. 21 | 1991 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 498,20 | 3 096,25 | 3 096,25 | 150 | ремонт крыши | 6 492 288,00 |  |  |  | 6 492 288,00 | 2 096,82 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2024 |
| 9 | г. Шумерля, ул. Коммунальная, д. 23 | 1988 |  | кирпич | 5 | 8 | 6 133,67 | 5 432,87 | 5 432,87 | 273 | ремонт кровли | 11 634 800,00 |  |  |  | 11 634 800,00 | 2 141,56 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2024 |
| 10 | г. Шумерля, ул. Котовского, д. 52 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 642,12 | 545,00 | 545,00 | 25 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения | 1 926 103,15 |  |  |  | 1 926 103,15 | 3 534,13 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 11 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 3 | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 473,90 | 1 571,06 | 1 571,06 | 142 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы электроснабжения | 9 033 693,24 |  |  |  | 9 033 693,24 | 5 750,06 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 12 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 4А | 1959 |  | кирпич | 2 | 1 | 424,20 | 374,84 | 374,84 | 9 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт крыши | 2 936 862,30 |  |  |  | 2 936 862,30 | 7 834,98 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 13 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 12 | 1952 |  | кирпич | 2 | 2 | 658,92 | 545,00 | 476,80 | 40 | ремонт системы водоотведения | 301 126,44 |  |  |  | 301 126,44 | 631,56 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 14 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 14 | 1951 |  | кирпич | 2 | 2 | 559,70 | 413,76 | 413,76 | 15 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт крыши | 3 960 896,30 |  |  |  | 3 960 896,30 | 9 572,93 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 15 | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 1968 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 366,44 | 1 038,04 | 1 038,04 | 57 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт крыши | 7 923 102,08 |  |  |  | 7 923 102,08 | 7 632,75 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 16 | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 22 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 300,62 | 200,10 | 200,10 | 10 | ремонт системы электроснабжения | 333 387,58 |  |  |  | 333 387,58 | 1 666,10 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 17 | г. Шумерля, ул. Мира, д. 14 | 2003 |  | кирпич | 5 | 4 | 4 619,65 | 4 106,63 | 4 106,63 | 181 | ремонт системы водоотведения | 2 111 180,05 |  |  |  | 2 111 180,05 | 51,48 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2024 |
| 18 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 6 | 1968 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 338,11 | 1 237,59 | 1 001,89 | 29 | ремонт системы электроснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы газоснабжения | 2 805 615,24 |  |  |  | 2 805 615,24 | 2 800,32 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2024 |
| 19 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 21 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 369,94 | 1 225,00 | 1 225,00 | 61 | ремонт системы теплоснабжения, установка и замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов | 3 253 249,50 |  |  |  | 3 253 249,50 | 2 655,71 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 20 | г. Шумерля, ул. Островского, д. 62 | 1990 |  | кирпич | 2 | 1 | 408,27 | 375,13 | 375,13 | 23 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения | 418 313,44 |  |  |  | 418 313,44 | 1 115,12 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 21 | г. Шумерля, ул. Островского, д. 70 | 1990 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 414,04 | 1 313,51 | 1 313,51 | 46 | ремонт системы электроснабжения, ремонт крыши | 5 395 474,36 |  |  |  | 5 395 474,36 | 4 107,68 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 22 | г. Шумерля, ул. поселок Лесной, д. 3 | 1982 | 2021 | кирпич | 5 | 4 | 3 510,25 | 3 162,65 | 3 162,65 | 126 | ремонт системы водоотведения | 1 604 184,25 |  |  |  | 1 604 184,25 | 507,23 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 23 | г. Шумерля, ул. поселок Лесной, д. 4 | 1989 |  | панель | 5 | 3 | 3 690,33 | 3 277,55 | 3 277,55 | 117 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы электроснабжения, ремонт крыши | 12 536 888,09 |  |  |  | 12 536 888,09 | 3 825,08 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2024 |
| 24 | г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 8а | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 273,60 | 250,86 | 250,86 | 13 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы электроснабжения | 583 752,96 |  |  |  | 583 752,96 | 2 327,01 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 25 | г. Шумерля, ул. Сурская, д. 44, корп.1 | 1997 |  | кирпич | 3 | 1 | 1 621,20 | 1 060,90 | 707,27 | 42 | ремонт крыши | 6 496 000,00 |  |  |  | 6 496 000,00 | 9 184,61 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 26 | г. Шумерля, ул. Халтурина, д. 45 | 1984 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 024,79 | 907,69 | 858,70 | 33 | ремонт системы теплоснабжения | 2 023 960,25 |  |  |  | 2 023 960,25 | 2 357,01 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 27 | г. Шумерля, ул. Чехова, д. 16 | 1974 |  | панель | 2 | 3 | 848,12 | 756,82 | 756,82 | 45 | ремонт системы водоотведения, ремонт крыши | 6 305 564,84 |  |  |  | 6 305 564,84 | 8 331,66 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 28 | г. Шумерля, ул. Чкалова, д. 69 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 505,80 | 457,52 | 457,52 | 22 | ремонт системы водоотведения | 231 150,60 |  |  |  | 231 150,60 | 505,23 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 29 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 48 | 1955 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 690,90 | 622,60 | 481,20 | 8 | ремонт крыши | 4 889 361,12 |  |  |  | 4 889 361,12 | 10 160,77 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| 30 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 56 | 1959 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 745,15 | 647,73 | 634,96 | 25 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт крыши | 6 036 758,21 |  |  |  | 6 036 758,21 | 9 507,31 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2024 |
| **Итого: 30 домов** | |  |  |  |  |  | **51 332,09** | **44 691,41** | **43 779,34** | **1979** |  | **152 260 516,99** |  |  |  | **152 260 516,99** | **138 525,53** |  |  |  |  |
| **2025 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **г. Шумерля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Шумерля, ул. пос. Лесной, д. 10 | 1992 |  | панель | 5 | 4 | 4751.23 | 4334.58 | 4334.58 | 159,00 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы электроснабжения | 19 520 903,58 |  |  |  | 19 520 903,58 | 4 503,53 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2025 |
| 2 | г. Шумерля, ул. Горького, д. 14 | 1972 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 598,70 | 2 156,22 | 2 156,22 | 98,00 | ремонт системы водоотведения | 1 187 605,90 |  |  |  | 1 187 605,90 | 550,78 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2025 |
| 3 | г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д. 21 | 1982 |  | кирпич | 5 | 8 | 6 663,48 | 6 240,18 | 4 818,62 | 184,00 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснабжения | 27 377 573,93 |  |  |  | 27 377 573,93 | 5 681,62 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2025 |
| 4 | г. Шумерля, ул. Котовского, д. 54 | 1959 |  | кирпич | 2 | 6 | 277,70 | 250,38 | 250,38 | 21,00 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы электроснабжения, ремонт крыши | 2 432 468,72 |  |  |  | 2 432 468,72 | 9 715,11 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2025 |
| 5 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 32 | 1969 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 3 430,97 | 3 189,97 | 2 549,17 | 88,00 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2 031 134,24 |  |  |  | 2 031 134,24 | 796,78 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2025 |
| 6 | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 22 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 275,77 | 198,77 | 198,77 | 10,00 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт крыши | 2 652 777,32 |  |  |  | 2 652 777,32 | 13 345,96 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2025 |
| 7 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 13 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 606,55 | 531,70 | 531,70 | 22,00 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы газоснабжения | 1 519 832,34 |  |  |  | 1 519 832,34 | 2 858,44 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2025 |
| 8 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 16, корп. 2 | 1974 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 251,90 | 3 113,43 | 3 113,43 | 117,00 | ремонт системы электроснабжения, ремонт крыши | 6 427 700,34 |  |  |  | 6 427 700,34 | 2 064,51 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2025 |
| 9 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 16, корп. 3 | 1976 |  | панель | 5 | 6 | 5021.48 | 4599.02 | 4599.02 | 160,00 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2 972 716,16 |  |  |  | 2 972 716,16 | 646,38 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2025 |
| 10 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 21 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1369.94 | 1 225,00 | 1 225,00 | 61,00 | ремонт системы горячего водоснабжения | 811 004,48 |  |  |  | 811 004,48 | 662,04 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2025 |
| 11 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 6 | 1968 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 338,11 | 1 237,59 | 1 001,89 | 29,00 | ремонт системы теплоснабжения | 2 642 767,25 |  |  |  | 2 642 767,25 | 2 637,78 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2025 |
| 12 | г. Шумерля, ул. Островского, д. 73 | 1993 |  | кирпич | 3 | 2 | 1480.35 | 1274.95 | 1274.95 | 50,00 | ремонт системы электроснабжения | 1 641 708,15 |  |  |  | 1 641 708,15 | 1 287,66 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2025 |
| 13 | г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 4 | 1971 |  | кирпич | 4 | 3 | 1 859,40 | 1 288,20 | 1 288,20 | 55,00 | ремонт системы водоотведения | 849 745,80 |  |  |  | 849 745,80 | 659,64 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2025 |
| 14 | г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 8 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 322,10 | 234,90 | 234,90 | 13,00 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт крыши | 2 915 584,78 |  |  |  | 2 915 584,78 | 12 412,03 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2025 |
| 15 | г. Шумерля, ул. Урицкого, д. 3, корп. 1 | 1985 |  | панель | 5 | 6 | 7 302,66 | 6 423,36 | 6 423,36 | 234,00 | ремонт системы горячего водоснабжения | 4 323 174,72 |  |  |  | 4 323 174,72 | 673,04 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2025 |
| 16 | г. Шумерля, ул. Чернова, д. 17 | 1971 |  | кирпич | 5 | 1 | 1 788,13 | 1 387,13 | 1 387,13 | 159,00 | ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы водоотведения | 1 875 748,37 |  |  |  | 1 875 748,37 | 1 352,25 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2025 |
| 17 | г. Шумерля, ул. Чернова, д. 19 | 1969 |  | кирпич | 5 | 1 | 1 846,16 | 1 405,16 | 1 405,16 | 148,00 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт крыши | 14 117 550,14 |  |  |  | 14 117 550,14 | 10 046,93 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2025 |
| 18 | г. Шумерля, ул. Чкалова, д. 69 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 505,80 | 457,52 | 457,52 | 22,00 | ремонт системы холодного водоснабжения | 287 092,08 |  |  |  | 287 092,08 | 627,50 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2025 |
| 19 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 16 | 1976 |  | панель | 5 | 4 | 2994.19 | 2657.44 | 2657.44 | 107,00 | ремонт системы теплоснабжения | 5 913 525,25 |  |  |  | 5 913 525,25 | 2 225,27 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2025 |
| 20 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 20 | 1968 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 339,80 | 1 202,29 | 1 119,45 | 43,00 | ремонт системы горячего водоснабжения | 793 161,60 |  |  |  | 793 161,60 | 708,53 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2025 |
| 21 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 25 | 1975 | 2008 | кирпич | 5 | 4 | 3430.43 | 2983.98 | 2983.98 | 124,00 | ремонт системы теплоснабжения | 6 775 099,25 |  |  |  | 6 775 099,25 | 2 270,49 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2025 |
| 22 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 52 | 1959 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 702,82 | 631,11 | 560,41 | 31,00 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт крыши | 6 361 821,46 |  |  |  | 6 361 821,46 | 11 352,08 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2025 |
| 23 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 54 | 1959 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 702,13 | 630,42 | 630,42 | 27,00 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт крыши | 5 688 200,60 |  |  |  | 5 688 200,60 | 9 022,87 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2025 |
| **Итого: 23 дома** | |  |  |  |  |  | **34 812,18** | **31 803,33** | **29 351,73** | **1 962,00** |  | **121 118 896,46** |  |  |  | **121 118 896,46** | **96 101,22** |  |  |  |  |
| **2026 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **г. Шумерля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 18 | 1979 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 096,30 | 2 826,30 | 2 826,30 | 70 | ремонт системы водоотведения | 1 415 009,10 |  |  |  | 1 415 009,10 | 500,66 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2026 |
| 2 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 4, корп. 1 | 1977 |  | панель | 5 | 4 | 3 095,40 | 2 825,40 | 2 825,40 | 117 | ремонт крыши | 5 318 600,00 |  |  |  | 5 318 600,00 | 1 882,42 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2026 |
| 3 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 2 | 1961 | 2008 | кирпич | 3 | 4 | 1 995,00 | 1 345,75 | 1 345,75 | 47 | ремонт системы водоотведения, ремонт крыши | 13 711 257,78 |  |  |  | 13 711 257,78 | 10 188,56 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2026 |
| 4 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 26, корп. 1 | 1984 |  | панель | 5 | 4 | 4861.72 | 4387.02 | 4387.02 | 152 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт крыши | 20 222 787,31 |  |  |  | 20 222 787,31 | 4 609,69 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2026 |
| 5 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 28 | 1983 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 796,87 | 2 746,07 | 2 638,51 | 111 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт крыши | 17 177 491,25 |  |  |  | 17 177 491,25 | 6 510,30 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2026 |
| 6 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 4 | 1957 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1 142,49 | 692,39 | 692,39 | 34 | ремонт системы водоотведения | 522 117,93 |  |  |  | 522 117,93 | 754,08 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2026 |
| 7 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 6 | 1957 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1 254,60 | 749,20 | 749,20 | 33 | ремонт крыши | 5 829 514,00 |  |  |  | 5 829 514,00 | 7 780,99 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2026 |
| 8 | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 1 | 1975 |  | кирпич | 5 | 2 | 3 353,37 | 2 446,87 | 2 446,87 | 212 | ремонт крыши | 5 852 200,00 |  |  |  | 5 852 200,00 | 2 391,71 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2026 |
| 9 | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 12 | 1984 |  | панель | 5 | 4 | 4851.44 | 4368.43 | 4368.43 | 166 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы теплоснабжения, ремонт крыши | 20 885 979,42 |  |  |  | 20 885 979,42 | 4 781,12 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2026 |
| 10 | г. Шумерля, ул. Маяковского, д. 83 | 1991 |  |  | 3 | 2 | 1 375,80 | 1 268,60 | 1 268,60 | 53 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы электроснабжения | 2 935 406,88 |  |  |  | 2 935 406,88 | 2 313,89 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2026 |
| 11 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 16, корп. 2 | 1974 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 251,90 | 3 113,43 | 3 113,43 | 117 | ремонт системы горячего водоснабжения | 1 925 124,80 |  |  |  | 1 925 124,80 | 618,33 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2026 |
| 12 | г. Шумерля, ул. Советская, д. 8 | 1978 |  | панель | 5 | 6 | 3 093,89 | 2 492,70 | 2 492,70 | 79 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы горячего водоснабжения | 5 001 582,57 |  |  |  | 5 001 582,57 | 2 006,49 | 15 143,38 | спецсчет | 7,38 | 2026 |
| 13 | г. Шумерля, ул. Халтурина, д. 47 | 1981 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 033,34 | 916,64 | 916,64 | 40 | ремонт системы водоотведения | 472 236,38 |  |  |  | 472 236,38 | 515,18 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2026 |
| 14 | г. Шумерля, ул. Чайковского, д. 5 | 1979 |  | панель | 5 | 4 | 3 589,32 | 3 288,86 | 3 080,12 | 118 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт крыши | 11 648 894,71 |  |  |  | 11 648 894,71 | 3 781,96 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2026 |
| 15 | г. Шумерля, ул. Чайковского, д. 7 | 1979 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 394,99 | 4 242,66 | 4 242,66 | 165 | ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы теплоснабжения | 11 281 939,33 |  |  |  | 11 281 939,33 | 2 659,17 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2026 |
| 16 | г. Шумерля, ул. Черняховского, д. 56 | 1984 |  | кирпич | 2 | 3 | 925,96 | 838,93 | 838,93 | 38 | ремонт системы водоотведения, ремонт крыши | 4 251 163,72 |  |  |  | 4 251 163,72 | 5 067,36 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2026 |
| 17 | г. Шумерля, ул. Черняховского, д. 58 | 1984 |  | кирпич | 2 | 3 | 944,91 | 859,21 | 859,21 | 35 | ремонт системы водоотведения, ремонт крыши | 4 248 223,87 |  |  |  | 4 248 223,87 | 4 944,34 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2026 |
| 18 | г. Шумерля, шоссе Калининское, д. 4 | 1980 |  | кирпич | 2 | 2 | 404,97 | 367,97 | 367,97 | 33 | ремонт системы водоотведения | 185 071,29 |  |  |  | 185 071,29 | 502,95 | 15 143,38 | на счете регионального оператора | 7,38 | 2026 |
| **Итого: 18 домов** | |  |  |  |  |  | **36 749,11** | **31 020,98** | **30 704,68** | **1620** |  | **132 884 600,34** |  |  |  | **132 884 600,34** | **61 809,20** |  |  |  |  |
| **Итого по г. Шумерля 2024-2026 гг. 71 МКД** | |  |  |  |  |  | **122 893,38** | **107 515,72** | **103 835,75** | **5 561,00** |  | **406 264 013,79** |  |  |  | **406 264 013,79** | **296 435,95** |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации города Шумерля

от 29.09.2023 г. № 797

**Таблица № 2. Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории города Шумерли Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме – всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Замена коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | | Энергетическое обследование многоквартирного дома |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **2024 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **г. Шумерля** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Шумерля, пер. Банковский, д. 6 | 2 547 648,00 |  |  | 288,00 | 2 547 648,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Шумерля, пер. Банковский, д. 8 | 863 104,90 | 863 104,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 8А | 3 015 091,04 | 892 051,04 |  | 240,00 | 2 123 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 6 | 15 214 136,80 | 3 985 302,40 |  | 926,70 | 5 374 860,00 |  |  | 3 593,60 | 5 853 974,40 |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 10 | 15 878 797,96 | 10 558 921,96 |  | 917,22 | 5 319 876,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 12 | 7 447 389,25 | 7 447 389,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 29 | 8 060 637,04 | 3 283 443,20 |  | 540,04 | 4 777 193,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Шумерля, ул. Коммунальная, д. 21 | 6 492 288,00 |  |  | 1119,36 | 6 492 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Шумерля, ул. Коммунальная, д. 23 | 11 634 800,00 |  |  | 2006,00 | 11 634 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Шумерля, ул. Котовского, д. 52 | 1 926 103,15 | 1 926 103,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 3 | 9 033 693,24 | 9 033 693,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 4А | 2 936 862,30 | 837 795,00 |  | 237,29 | 2 099 067,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 12 | 301 126,44 | 301 126,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 14 | 3 960 896,30 | 1 105 407,50 |  | 322,80 | 2 855 488,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 7 923 102,08 | 3 323 182,08 |  | 520,00 | 4 599 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 22 | 333 387,58 | 333 387,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Шумерля, ул. Мира, д. 14 | 2 111 180,05 | 2 111 180,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 6 | 2 805 615,24 | 2 805 615,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 21 | 3 253 249,50 | 2 705 631,50 | 547 618,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Шумерля, ул. Островского, д. 62 | 418 313,44 | 418 313,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Шумерля, ул. Островского, д. 70 | 5 395 474,36 | 1 568 170,36 |  | 659,88 | 3 827 304,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Шумерля, ул. поселок Лесной, д. 3 | 1 604 184,25 | 1 604 184,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Шумерля, ул. поселок Лесной, д. 4 | 12 536 888,09 | 7 873 688,09 |  | 804,00 | 4 663 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 8а | 583 752,96 | 583 752,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Шумерля, ул. Сурская, д. 44, корп.1 | 6 496 000,00 |  |  | 1120,00 | 6 496 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Шумерля, ул. Халтурина, д. 45 | 2 023 960,25 | 2 023 960,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Шумерля, ул. Чехова, д. 16 | 6 305 564,84 | 387 590,84 |  | 669,00 | 5 917 974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Шумерля, ул. Чкалова, д. 69 | 231 150,60 | 231 150,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 48 | 4 889 361,12 |  |  | 552,72 | 4 889 361,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 56 | 6 036 758,21 | 763 480,69 |  | 596,12 | 5 273 277,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по г. Шумерля** | **152 260 516,99** | **66 967 626,01** | **547 618,00** | **9619,73** | **78 891 298,58** |  |  | **3 593,60** | **5853974,40** |  |  |  |  |  |
| **2025 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **г. Шумерля** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Шумерля, ул. пос. Лесной, д. 10 | 19 520 903,58 | 19 520 903,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Шумерля, ул. Горького, д. 14 | 1 187 605,90 | 1 187 605,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д. 21 | 27 377 573,93 | 27 377 573,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Шумерля, ул. Котовского, д. 54 | 2 432 468,72 | 592 500,72 |  | 208,00 | 1 839 968,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 32 | 2 031 134,24 | 2 031 134,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 22 | 2 652 777,32 | 701 172,80 |  | 220,62 | 1 951 604,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 13 | 1 519 832,34 | 1 519 832,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 16, корп. 2 | 6 427 700,34 | 3 606 357,10 |  | 318,94 | 2 821 343,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 16, корп. 3 | 2 972 716,16 | 2 972 716,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 21 | 811 004,48 | 811 004,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 6 | 2 642 767,25 | 2 642 767,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Шумерля, ул. Островского, д. 73 | 1 641 708,15 | 1 641 708,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 4 | 849 745,80 | 849 745,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 8 | 2 915 584,78 | 636 147,50 |  | 257,68 | 2 279 437,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Шумерля, ул. Урицкого, д. 3, корп. 1 | 4 323 174,72 | 4 323 174,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Шумерля, ул. Чернова, д. 17 | 1 875 748,37 | 1 875 748,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Шумерля, ул. Чернова, д. 19 | 14 117 550,14 | 7 585 132,98 |  | 738,46 | 6 532 417,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Шумерля, ул. Чкалова, д. 69 | 287 092,08 | 287 092,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 16 | 5 913 525,25 | 5 913 525,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 20 | 793 161,60 | 793 161,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 25 | 6 775 099,25 | 6 775 099,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 52 | 6 361 821,46 | 1 388 069,50 |  | 562,26 | 4 973 751,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 54 | 5 688 200,60 | 719 402,40 |  | 561,70 | 4 968 798,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по г. Шумерля** | **121 118 896,46** | **95 751 576,10** |  | **2 867,66** | **25 367 320,36** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2026 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **г. Шумерля** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 18 | 1 415 009,10 | 1 415 009,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 4, корп. 1 | 5 318 600,00 |  |  | 917,00 | 5 318 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 2 | 13 711 257,78 | 911 715,00 |  | 1 446,93 | 12 799 542,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 26, корп. 1 | 20 222 787,31 | 14 583 215,31 |  | 972,34 | 5 639 572,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 28 | 17 177 491,25 | 11 389 091,25 |  | 998,00 | 5 788 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 4 | 522 117,93 | 522 117,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 6 | 5 829 514,00 |  |  | 659,00 | 5 829 514,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 1 | 5 852 200,00 |  |  | 1 009,00 | 5 852 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 12 | 20 885 979,42 | 14 552 379,42 |  | 1 092,00 | 6 333 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Шумерля, ул. Маяковского, д. 83 | 2 935 406,88 | 2 935 406,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 16, корп. 2 | 1 925 124,80 | 1 925 124,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Шумерля, ул. Советская, д. 8 | 5 001 582,57 | 5 001 582,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Шумерля, ул. Халтурина, д. 47 | 472 236,38 | 472 236,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Шумерля, ул. Чайковского, д. 5 | 11 648 894,71 | 5 802 494,71 |  | 1 008,00 | 5 846 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Шумерля, ул. Чайковского, д. 7 | 11 281 939,33 | 11 281 939,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Шумерля, ул. Черняховского, д. 56 | 4 251 163,72 | 423 163,72 |  | 660,00 | 3 828 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Шумерля, ул. Черняховского, д. 58 | 4 248 223,87 | 431 823,87 |  | 658,00 | 3 816 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Шумерля, шоссе Калининское, д. 4 | 185 071,29 | 185 071,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по г. Шумерля** | **132 884 600,34** | **71 832 371,56** |  | **9 420,27** | **61 052 228,78** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по г. Шумерля 2024-2026** | **406 264 013,79** | **234 551 573,67** | **547 618,00** | **21 907,66** | **165 310 847,72** |  |  | **3 593,60** | **5853974,40** |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации города Шумерля

от 29.09.2023 г. № 797

**Таблица № 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домах, расположенных на территории г. Шумерля Чувашской Республики в 2024-2026 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов | | | | | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | |
| I квартал 20\_\_г. | II квартал 20\_\_г. | III квартал 20\_\_г. | IV квартал 20\_\_г. | всего\* | I квартал 20\_\_г. | II квартал 20\_\_г. | III квартал 20\_\_г. | IV квартал 20\_\_\_г. | всего\* |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **2024** | | | | | | | | | | | | | |
|  | г. Шумерля | 51332,09 | 1979 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 152 260 516,99 | 152 260 516,99 |
|
| **Итого** |  | **51332,09** | **1979** |  |  |  | **30** | **30** |  |  |  | **152 260 516,99** | **152 260 516,99** |
| **2025** | | | | | | | | | | | | | |
|  | г. Шумерля | 34812,18 | 1962 |  |  |  | 23 | 23 |  |  |  | 121 118 896,46 | 121 118 896,46 |
|
| **Итого** |  | **34812,18** | **1962** |  |  |  | **23** | **23** |  |  |  | **121 118 896,46** | **121 118 896,46** |
|
| **2026** | | | | | | | | | | | | | |
|  | г. Шумерля | 36749,1 | 1620 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 132 884 600,34 | 132 884 600,34 |
|
| **Итого** |  | **36749,1** | **1620** |  |  |  | **18** | **18** |  |  |  | **132 884 600,34** | **132 884 600,34** |
|
| **Всего по городу Шумерле за 2024-2026 годы** |  | **122893,37** | **5561** |  |  |  | **71** | **71** |  |  |  | **406 264 013,79** | **406 264 013,79** |