| Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.02.2022 № 164 с. Порецкое |  | Чăваш Республикин Пăрачкав муниципаллӑ округӗн администрацийĕ ЙЫШĂНУ 22.02.2022 № 164 Пăрачкав сали |
| --- | --- | --- |

О муниципальной программе Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа»

Администрация Порецкого муниципального округа   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Порецкого муниципального округа «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа» (далее – Муниципальная программа).

2. Финансовому отделу администрации Порецкого муниципального округа при формировании проекта местного бюджета Порецкого муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию программы исходя из реальных возможностей местного бюджета Порецкого муниципального округа.

3. Признать утратившими силу:

Постановление администрации Порецкого района Чувашской Республики от 28 февраля 2019 г. № 77 «О муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Порецкого района Чувашской Республики»;

Постановление администрации Порецкого района Чувашской Республики от 30 апреля 2019 г. № 181 «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района от 28.02.2019 года № 77 «О муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Порецкого района Чувашской Республики»;

Постановление администрации Порецкого района Чувашской Республики от 19 февраля 2021 г. № 61 «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района от 28.02.2019 года № 77 «О муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Порецкого района Чувашской Республики»;

Постановление администрации Порецкого района Чувашской Республики от 27 июня 2022 г. № 149 «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района от 28.02.2019 года № 77 «О муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Порецкого района Чувашской Республики»;

Постановление администрации Порецкого района Чувашской Республики от 1 ноября 2022 г. № 269 «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района от 28.02.2019 года № 77 «О муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Порецкого района Чувашской Республики»;

Постановление администрации Порецкого района Чувашской Республики от 13.02.2023 № 125 «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района от 28.02.2019 года № 77 «О муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Порецкого района Чувашской Республики».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в издании «Вестник Поречья» и подлежит размещению на официальном сайте Порецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Порецкого муниципального округа                                                               Е.В. Лебедев

Утверждена

постановлением Порецкого

муниципального округа

от 22.02.2022г № 164

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа»

| Ответственный исполнитель: |  | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа |
| --- | --- | --- |
| Дата составления проекта муниципальной программы: |  | 14 декабря 2022 года |
| Непосредственный исполнитель: |  | заместитель начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Никоноров И.А. тел. 8(83543) 2-10-19, e-mail: porezk_dorogi@cap.ru |

Паспорт 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Отдел образования, спорта и молодежной политики, администрации Порецкого муниципального округа |
| Участники муниципальной программы | - | Территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | - «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; «Повышение безопасности дорожного движения» «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа» |

| Цель муниципальной программы | - | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; |
| --- | --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | - | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; повышение безопасного поведения участников дорожного движения; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - | достижение к 2036 году следующих показателей: общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Порецкого муниципального округа – 249,8 км, в том числе: автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа – 87,2 км; автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения – 162,6 км; общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Порецкого муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию 91 км, в том числе: автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 59 км; автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 32 км; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Порецкого муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 36,4 процентов, в том числе: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 67,6 процентов; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 19,7 процентов; капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 13/3250 шт./кв.м; 0 погибших на 100 тыс. населения; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - | 2023 - 2035 годы: I этап - 2023 - 2025 годы; II этап - 2026 - 2030 годы; III этап – 2031-2035 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | - | прогнозируемые объем финансирования муниципальной программы в 2023-2035 годах составит 450174,7 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 33911,5тыс. рублей; в 2024 году – 33863,6 тыс. рублей; в 2025 году – 34763,6 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 173818,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 173818,0 тыс. рублей. из них средства: федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. республиканского бюджета Чувашской Республики – 355390,8 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 27399,6 тыс. рублей; в 2024 году – 27332,6 тыс. рублей; в 2025 году – 27332,6 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 136663,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 136663,0 тыс. рублей. местных бюджетов – 94783,9 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 6511,9 тыс. рублей; в 2024 году – 6531,0 тыс. рублей; в 2025 году – 7431,0 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 37155,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 37155,0 тыс. рублей. внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | повышение конкурентоспособности, обеспечение экономического роста дорожного хозяйства; развитие условий применения прогрессивных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение уровня безопасности дорожного движения |

Раздел I. Приоритеты реализуемой на территории Порецкого муниципального округа политики в сфере реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа», цели, задачи, описание сроков и этапов реализации программы

Приоритеты в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, Национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров  Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, в ежегодных посланиях Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа» (далее - Муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей:

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

организация работ по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

повышение безопасного поведения участников дорожного движения;

Муниципальной программы предусматривают два этапа реализации:

I этап - 2023 - 2025 годы;

II этап - 2026 - 2030 годы;

III этап – 2031-2035 годы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы, и их значениях представлены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов в рассматриваемой сфере.

- Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм Муниципальной программы:

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединяет три основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. Реализация Программы комплексного развития объединенной дорожной сети, предусматривающее реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа.

Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» объединяет одно основное мероприятие:

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, предусматривающее осуществление следующих мероприятий:

Мероприятие 2.1. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

Мероприятие 2.2. Проведение информационно-пропагандисткой работы по безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения.

Мероприятие 2.3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

- Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации программы)

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников могут использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составляет 450174,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 355390,8 тыс. рублей, местных бюджетов – 94783,9 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (табл. 2).

Таблица 2

| Этапы и годы реализации Муниципальной программы | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| Всего 2023 - 2035 годы, в том числе: | 450174,7 | 0,0 | 355390,8 | 94783,9 | 0,0 |
| I этап 2023 - 2025 годы, из них: | 102538,7 | 0,0 | 82064,8 | 20473,9 | 0,0 |
| 2023 год | 33911,5 | 0,0 | 27399,6 | 6511,9 | 0,0 |
| 2024 год | 33863,6 | 0,0 | 27332,6 | 6531,0 | 0,0 |
| 2025 год | 34763,6 | 0,0 | 27332,6 | 7431,0 | 0,0 |
| II этап 2026 - 2030 годы, из них: | 173818,0 | 0,0 | 136663,0 | 37155,0 | 0,0 |
| 2026 - 2030 годы | 173818,0 | 0,0 | 136663,0 | 37155,0 | 0,0 |
| III этап 2031 -2035 годы | 173818,0 | 0,0 | 136663,0 | 37155,0 | 0,0 |
| 2031 - 2035 годы | 173818,0 | 0,0 | 136663,0 | 37155,0 | 0,0 |

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы Порецкого

Муниципального округа»

- Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа», ее подпрограмм и их значениях

| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год | 2035 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Порецкого района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | км | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
| 2. | автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | км | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 |
| - Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | км | 35 | 37 | 39 | 49 | 59 |
| 2. | автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | км | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 26,0 | 32,0 |
| 3. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | процентов | 40,1 | 42,4 | 44,7 | 56,2 | 67,6 |
| 4. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | процентов | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 16 | 19,7 |
| 7. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | шт./ | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
|  |  | кв.м | 250 | 250 | 250 | 1250 | 1250 |
| - Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы Порецкого

Муниципального округа»

- Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа» за счет всех источников финансирования

- тыс. рублей

| - Статус | - Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | - Задача подпрограммы муниципальной программы | - Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | - Код бюджетной классификации |  |  |  | - Источники финансирования | - Расходы по годам |  |  |  |  | - Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - ГРБС | - Рз, Пр | - ЦСР | - ВР |  | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026-2030 | - 2031-2035 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 |
| - Программа | - «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа» | - обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение безопасного поведения участников дорожного движения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Отдел образования, спорта и молодежной политики, администрации Порецкого муниципального округа | - х | - х | - х | - х | - всего | - 33911,5 | - 33863,6 | - 34763,6 | - 173818,0 | - 173818,0 | - 450174,7 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - республиканский бюджет | 27399,6 | 27332,6 | 27332,6 | 136663,0 | 136663,0 | 355390,8 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местный бюджет | 6511,9 | 6531,0 | 7431,0 | 37155,0 | 37155,0 | 94783,9 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Подпрограмма | - «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | - обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Отдел образования, спорта и молодежной политики, администрации Порецкого муниципального округа | - х | - х | - х | - х | - всего | 33181,5 | 33833,6 | 34733,6 | 173668,0 | 173668,0 | 449084,7 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - республиканский бюджет | 27399,6 | 27332,6 | 27332,6 | 136663,0 | 136663,0 | 355390,8 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местный бюджет | 5781,9 | 6501,0 | 7401,0 | 37005,0 | 37005,0 | 93693,9 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Основное мероприятие 1 | - Реализация Программы комплексного развития объединенной дорожной сети | - обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Отдел образования, спорта и молодежной политики, администрации Порецкого муниципального округа |  |  |  |  | - всего | 33181,5 | 33833,6 | 34733,6 | 173668,0 | 173668,0 | 449084,7 |
|  |  |  |  |  |  | - Ч210300000 |  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | - Ч210300000 |  | - республиканский бюджет | 27399,6 | 27332,6 | 27332,6 | 136663,0 | 136663,0 | 355390,8 |
|  |  |  |  |  |  | - Ч210300000 |  | - местный бюджет | 5781,9 | 6501,0 | 7401,0 | 37005,0 | 37005,0 | 93693,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | - автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, км |  |  |  |  |  |  |  | - 35 | - 37 | - 39 | - 49 | - 59 |  |
|  | - автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, км |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 26,0 | 32,0 |  |
|  | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, процентов |  |  |  |  |  |  |  | 40,1 | 42,4 | 44,7 | 56,2 | 67,6 |  |
|  | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, процентов |  |  |  |  |  |  |  | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 16 | 19,7 |  |
|  | - Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов шт./кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | - 1/250 | - 1/250 | - 1/250 | - 5/1250 | - 5/1250 |  |
| - Подпрограмма | - «Повышение безопасности дорожного движения» | - Обеспечение безопасности дорожного движения; создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Отдел образования, спорта и молодежной политики, администрации Порецкого муниципального округа | - х | - х | - х | - х | - всего | - 30,0 | - 30,0 | - 30,0 | - 150,0 | - 150,0 | - 390,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местный бюджет | - 30,0 | - 30,0 | - 30,0 | - 150,0 | - 150,0 | - 390,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Основное мероприятие 1 | - обеспечение безопасности дорожного движения | - создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Отдел образования, спорта и молодежной политики, администрации Порецкого муниципального округа |  |  |  |  | - всего | - 30,0 | - 30,0 | - 30,0 | - 150,0 | - 150,0 | - 390,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | - Ч230000000 |  | - местный бюджет | - 30,0 | - 30,0 | - 30,0 | - 150,0 | - 150,0 | - 390,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Подпрограмма | - «Пассажирский транспорт» | - Обеспечение пассажирских перевозок; | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Отдел образования, спорта и молодежной политики, администрации Порецкого муниципального округа | - х | - х | - х | - х | - всего | - 700,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 700,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - местный бюджет | - 700,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 700,0 |
|  |  |  |  | - х | - х | - х | - х | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Основное мероприятие 1 | - Развитие автомобильного и городского электрического транспорта | - Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Отдел образования, спорта и молодежной политики, администрации Порецкого муниципального округа |  |  |  |  | - всего | - 700,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 700,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - республиканский бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | - Ч220177500 |  | - местный бюджет | - 700,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 700,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | - Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек |  |  |  |  |  |  |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
|  | - Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек |  |  |  |  |  |  |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы Порецкого

Муниципального округа»

- План
реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Порецкого района, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, соисполнители, участники) | Срок |  | Ожидае-мый непо-средствен ный результат (краткое описа-ние) | Код бюджетной классифи-кации (бюджет Порецкого муниципального округа) | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реалии-зации | Оконча-ния реалии-зации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Отдел образования, спорта и молодежной политики, администрации Порецкого муниципального округа Минтранс Чувашии; | 2023 | 2035 | x | x | 449084,7 |
| Основное мероприятие 1 Реализация Программы комплексного развития объединенной дорожной сети | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Отдел образования, спорта и молодежной политики, администрации Порецкого муниципального округа Минтранс Чувашии; | 2023 | 2035 | общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Порецкого муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию 91 км | x | 449084,7 |
| Подпрограмма2 «Повышение безопасности дорожного движения» | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Отдел образования, спорта и молодежной политики, администрации Порецкого муниципального округа Минтранс Чувашии; | 2023 | 2035 | х | x | 390,0 |
| Основное мероприятие 1 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Отдел образования, спорта и молодежной политики, администрации Порецкого муниципального округа Минтранс Чувашии; | 2023 | 2035 | 0 погибших на 100тыс. населения | х | 390,0 |
| Подпрограмма2 «Пассажирский транспорт» | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Отдел образования, спорта и молодежной политики, администрации Порецкого муниципального округа Минтранс Чувашии; | 2023 | 2035 | х | x | 700,0 |
| Основное мероприятие 1 Развитие автомобильного и городского электрического транспорта | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Отдел образования, спорта и молодежной политики, администрации Порецкого муниципального округа Минтранс Чувашии; | 2023 | 2035 | х | х | 700,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 450174,7 |

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы Порецкого

муниципального округа»

Паспорт 
подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Порецкого

муниципального округа»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Управление по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; Территориальные отделы по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; |

| Цель подпрограммы | - | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности; |
| --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | достижение к 2036 году следующих показателей: общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Порецкого муниципального округа – 249,8 км, в том числе: автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа – 87,2 км; автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения – 162,6 км; общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Порецкого муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию 91 км, в том числе: автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 59 км; автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 32 км; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Порецкого муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 36,4 процентов, в том числе: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию –67,6 процентов; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 19,7 процентов; капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 13/3250 шт./кв.м; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2023 - 2035 годы: I этап - 2023 - 2025 годы; II этап - 2026 - 2030 годы; III этап – 2031-2035 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2023-2035 годах составит 449084,7 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 33181,5 тыс. рублей; в 2024 году – 33833,6 тыс. рублей; в 2025 году – 34733,6 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 173668,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 173668,0 тыс. рублей. из них средства: федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. республиканского бюджета Чувашской Республики – 355390,8 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 27399,6 тыс. рублей; в 2024 году – 27332,6 тыс. рублей; в 2025 году – 27332,6 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 136663,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 136663,0 тыс. рублей. местных бюджетов – 93693,9 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 5781,9 тыс. рублей; в 2024 году – 6501,0 тыс. рублей; в 2025 году – 7401,0 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 37005,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 37005,0 тыс. рублей. внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | повышение конкурентоспособности, обеспечение экономического роста дорожного хозяйства; развитие условий применения прогрессивных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |

- Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритетным направлением государственной политики в дорожной отрасли являются выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» устанавливающий национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Основными целями подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» являются:

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

организация работ по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Подпрограмма предусматривает два этапа реализации:

I этап - 2023 - 2025 годы;

II этап - 2026 - 2030 годы;

III этап – 2031-2035 годы.

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы (табл. 1).

Таблица 1

| Цель подпрограммы | Задачи подпрограммы | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
| --- | --- | --- |
| увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; организация работ по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Порецкого муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию 91 км |

- Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» являются:

1) автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

2) автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

3) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в том числе:

4) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

5) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

6) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

1) общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Порецкого муниципального округа – 249,8  км, в том числе:

в 2023-2035 годы – 249,8  км;

2) автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа – 87,2 км, в том числе:

2023-2035 годы – 87,2 км;

3) автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения – 162,6 км, в том числе:

2023-2035 годы – 162,6 км;

4) автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 59  км, в том числе:

в 2023 году – 35,0 км;

в 2024 году – 37,0 км;

в 2025 году – 39,0 км;

в 2030 году – 49,0 км;

в 2035 году – 59,0 км;

5) автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 32 км, в том числе:

в 2023 году – 20,0 км;

в 2024 году – 20,5 км;

в 2025 году – 21,0 км;

в 2030 году – 26,0 км;

в 2035 году – 32,0 км;

6) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 67,6 процентов, в том числе:

в 2023 году – 40,1 процента;

в 2024 году – 42,4 процента;

в 2025 году – 44,7 процента;

в 2030 году – 56,2 процента;

в 2035 году – 67,6 процента;

7) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 19,7 процентов, в том числе:

в 2023 году – 12,3 процента;

в 2024 году – 12,6 процента;

в 2025 году – 12,9 процента;

в 2030 году – 16 процентов;

в 2035 году – 19,7 процента;

8) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 13/3250 шт./кв. м, в том числе:

в 2023 году – 1/250,0 шт./кв. м;

в 2024 году – 1/250,0 шт./кв. м;

в 2025 году – 1/250,0 шт./кв. м;

в 2030 году – 5/1250,0 шт./кв. м;

в 2035 году – 5/1250,0 шт./кв. м.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере.

- Раздел III. Характеристики основных мероприятий

На реализацию поставленных цели и задач подпрограммы направлены три основных мероприятия. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия.

Основное мероприятие 1. Реализация Программы комплексного развития объединенной дорожной сети.

Реализация данного основного мероприятия предусматривается во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организации и обеспечения безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, не отвечающих нормативным требованиям, поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организации и обеспечения безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Реализация мероприятия предусматривает решение задач по улучшению жизнедеятельности населения будет осуществляться в соответствии с мероприятиями по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов разработанными по итогам обследования дворовых территорий, составления перечня дворовых территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ. Осуществляется комплекс мер по размещению заказа для заключения муниципальных контрактов.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляет 449084,7 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 355390,8 тыс. рублей;

местных бюджетов – 93693,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (таблица).

| Этапы и годы реализации подпрограммы | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего 2023 - 2035 годы, в том числе: | 449084,7 | 0,0 | 355390,8 | 93693,9 | 0,0 |
| I этап 2023 - 2025 годы, из них: | 101748,7 | 0,0 | 82064,8 | 19683,9 | 0,0 |
| 2023 год | 33181,5 | 0,0 | 27399,6 | 5781,9 | 0,0 |
| 2024 год | 33833,6 | 0,0 | 27332,6 | 6501,0 | 0,0 |
| 2025 год | 34733,6 | 0,0 | 27332,6 | 7401,0 | 0,0 |
| II этап 2026 - 2030 годы | 173668,0 | 0,0 | 136663,0 | 37005,0 | 0,0 |
| 2026 - 2030 годы | 173668,0 | 0,0 | 136663,0 | 37005,0 | 0,0 |
| III этап 2031-2035, | 173668,0 | 0,0 | 136663,0 | 37005,0 | 0,0 |
| 2031 - 2035 годы | 173668,0 | 0,0 | 136663,0 | 37005,0 | 0,0 |

При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 1
к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные

дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы

Порецкого муниципального округа»

- Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные

- дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы

- Порецкого муниципального округа» за счет всех источников финансирования

- тыс.рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы ), основного мероприятия | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; Территориальные отделы по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; | х | х | х | х | всего | 33181,5 | 33833,6 | 34733,6 | 173668,0 | 173668,0 | 449084,7 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 27399,6 | 27332,6 | 27332,6 | 136663,0 | 136663,0 | 355390,8 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | метсный бюджет | 5781,9 | 6501,0 | 7401,0 | 37005,0 | 37005,0 | 93693,9 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация Программы комплексного развития объединенной дорожной сети | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; Территориальные отделы по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; |  |  |  |  | всего | 33181,5 | 33833,6 | 34733,6 | 173668,0 | 173668,0 | 449084,7 |
|  |  |  |  |  |  | Ч210300000 |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Ч210300000 |  | республиканский бюджет | 27399,6 | 27332,6 | 27332,6 | 136663,0 | 136663,0 | 355390,8 |
|  |  |  |  |  |  | Ч210300000 |  | местный бюджет | 5781,9 | 6501,0 | 7401,0 | 37005,0 | 37005,0 | 93693,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, км |  |  |  |  |  |  |  | - 35 | - 37 | - 39 | - 49 | - 59 |  |
|  | автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, км |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 26,0 | 32,0 |  |
|  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, процентов |  |  |  |  |  |  |  | 40,1 | 42,4 | 44,7 | 56,2 | 67,6 |  |
|  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, процентов |  |  |  |  |  |  |  | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 16 | 19,7 |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов шт./кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | - 1/250 | - 1/250 | - 1/250 | - 5/1250 | - 5/1250 |  |
| Мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; Территориальные отделы по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; |  |  |  |  | всего | 22228,0 | 22228,0 | 22228,0 | 111140,0 | 111140,0 | 288964,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 04 09 | Ч2103S4180 | 240 | республиканский бюджет | 18371,0 | 18371,0 | 18371,0 | 91855,0 | 91855,0 | 238823,0 |
|  |  |  |  |  | 04 09 | Ч2103S4180 | 240 | местный бюджет | 3857,0 | 3857,0 | 3857,0 | 19285,0 | 19285,0 | 50141,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах границах населенных пунктов поселения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; Территориальные отделы по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; |  |  |  |  | всего | 10739,6 | 11471,6 | 12371,6 | 61858,0 | 61858,0 | 158298,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 04 09 | Ч2103S4180 | 240 | республиканский бюджет | 8827,6 | 8827,6 | 8827,6 | 44138,0 | 44138,0 | 114758,8 |
|  |  |  |  |  | 04 09 | Ч2103S4180 | 240 | местный бюджет | 1912,0 | 2644,0 | 3544,0 | 17720,0 | 17720,0 | 43540,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | улучшение жизнедеятельности населения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; Территориальные отделы по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; |  |  |  |  | всего | 213,9 | 134,0 | 134,0 | 670,0 | 670,0 | 1821,9 |
|  |  |  |  |  | 04 09 | Ч2103S4210 | 520 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 04 09 | Ч2103S4210 | 520 | республиканский бюджет | 201,0 | 134,0 | 134,0 | 670,0 | 670,0 | 1809,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы Порецкого

Муниципального округа»

Паспорт 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Порецкого

муниципального округа»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Управление по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; Территориальные отделы по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |

| Цель подпрограммы | - | сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы | - | создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; повышение безопасного поведения участников дорожного движения; обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | к 2036 году ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов и показателей: стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях, (на 100,0 процентов по сравнению с 2023 годом); стремление к нулевой смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях, (на 100,0 процентов по сравнению с 2023 годом); |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2023 - 2035 годы: I этап - 2023 - 2025 годы; II этап - 2026 - 2030 годы; III этап – 2031 – 2035 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2023-2035 годах составит 390,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 30,0 тыс. рублей; в 2024 году – 30,0 тыс. рублей; в 2025 году – 30,0 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 150,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 150,0 тыс. рублей. из них средства: федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. республиканского бюджета Чувашской Республики –0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. местных бюджетов – 390,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 30,00 тыс. рублей; в 2024 году – 30,00 тыс. рублей; в 2025 году – 30,00 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 150,00 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 150,00 тыс. рублей. внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения; формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению; обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов; |

- Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к решению следующих взаимодополняющих приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

проведение информационно-пропагандисткой работы по безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения;

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

повышение безопасного поведения участников дорожного движения;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием следующих целевых индикаторов и показателей:

сокращение к 2036 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100,0 процента по сравнению с 2023 годом;

сокращение к 2036 году числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100,0 процента;

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения;

формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению;

обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации мероприятий подпрограммы, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Основные направления реализации муниципальных программ по обеспечению безопасности дорожного движения:

предотвращение дорожно-транспортных происшествий;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

Подпрограмма предусматривает два этапа реализации:

I этап - 2023 - 2025 годы;

II этап - 2026 - 2030 годы;

III этап – 2031-2035 годы.

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы (табл. 1).

Таблица 1

| Цель подпрограммы | Задачи подпрограммы | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
| --- | --- | --- |
| сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | проведение информационно-пропагандисткой работы по безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; повышение безопасного поведения участников дорожного движения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. | сокращение к 2036 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100,0 процента по сравнению с 2023 годом; сокращение к 2036 году числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100,0 процента; |

- Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях;

стремление к нулевой смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях;

- В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

1) стремление к нулевой смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе:

в 2023 году – 0 человек;

в 2024 году – 0 человек;

в 2025 году – 0 человек;

в 2030 году – 0 человек;

в 2035 году – 0 человек;

- 2) стремление к нулевой смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе:

в 2023 году – 0 человек;

в 2024 году – 0 человек;

в 2025 году – 0 человек;

в 2030 году – 0 человек;

в 2035 году – 0 человек;

- Раздел III. Характеристики основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы является:

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, предусматривающее осуществление следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

Реализация данного мероприятия предусматривает обучение детей и подростков правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении, создание условий безопасного участия детей в дорожном движении, в том числе:

оборудование в дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных организациях уголков дорожного движения, организация на их базе воспитательной работы по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения;

изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде воспитанников и учащихся младших классов образовательных организаций (фликеры, значки);

оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, настольными обучающими играми, методическими и наглядными пособиями по правилам дорожного движения.

Мероприятие 1.2. Проведение информационно-пропагандисткой работы по безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения.

Реализация данного мероприятия предусматривает мероприятия, направленные на изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения, в том числе:

распространение печатных и электронных пособий по безопасному поведению на дорогах;

изготовление и размещение социальной рекламы, баннеров, информационных щитов по соблюдению правил дорожного движения;

создание и распространение учебно-методических и наглядных пособий;

проведение информационно-пропагандистских кампаний;

организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик по повышению безопасности дорожного движения;

подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий.

Мероприятие 1.3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

Деятельность по данному направлению предусматривает обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, устранение и профилактика возникновения опасных участков дорожного движения

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляет 390,0 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 390,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (таблица).

| Этапы и годы реализации подпрограммы | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего 2023 - 2035 годы, в том числе: | 390,0 | 0 | 0 | 390,0 | 0 |
| 2023 год | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |
| 2024 год | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |
| 2025 год | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |
| 2026 - 2030 годы | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| 2031 - 2035 годы | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы представлены в паспорте подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении №1 к подпрограмме.

Приложение № 1
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения»

муниципальной программы «Развитие транспортной системы

Порецкого муниципального округа»

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа» за счет всех источников финансирования

- тыс.рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения» | Обеспечение безопасности дорожного движения; создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; Территориальные отделы по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; | х | х | х | х | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | 150,0 | 390,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | 150,0 | 390,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | обеспечение безопасности дорожного движения | создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; Территориальные отделы по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; |  |  |  |  | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | 150,0 | 390,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Ч230000000 |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | 150,0 | 390,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1. | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; Территориальные отделы по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Проведение информационно-пропагандисткой работы по безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения | создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; Территориальные отделы по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; Территориальные отделы по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; |  |  |  |  | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | 150,0 | 390,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 04 09 | Ч230174370 | 240 | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | 150,0 | 390,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы Порецкого

Муниципального округа»

Паспорт 
подпрограммы «Пассажирский транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Порецкого

муниципального округа»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Управление по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; Территориальные отделы по благоустройству и развитию территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |

| Цель подпрограммы | - | осуществление пассажирских перевозок |
| --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы | - | создание условий для осуществления пассажирских перевозок |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | В период действия программы непрерывное осуществление пассажирских перевозок в округе |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2023 - 2035 годы: I этап - 2023 - 2025 годы; II этап - 2026 - 2030 годы; III этап – 2031 – 2035 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2023-2035 годах составит 700,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 700,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. из них средства: федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. республиканского бюджета Чувашской Республики –0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. местных бюджетов – 700,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 700,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | В период действия программы непрерывное осуществление пассажирских перевозок в округе; |

- Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы.

# Приоритеты подпрограммы "Пассажирский транспорт" определены Стратегией социально-экономического развития Порецкого муниципального округа до 2035 года.

# Целями подпрограммы являются:

# повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения Порецкого муниципального округа;

# обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта.

# Достижение цели "Повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения Порецкого муниципального округа " осуществляется за счет решения следующей задачи:

# обеспечение перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок;

# Достижение цели "Обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта" осуществляется за счет решения задачи по развитию конкуренции на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

- Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы является:

количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующего целевого показателя (индикатора):

количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования:

в 2023 году - 5,0 тыс. человек;

в 2024 году - 5,5 тыс. человек;

в 2025 году - 6,0 тыс. человек;

в 2030 году - 7,0 тыс. человек;

в 2035 году - 7,0 тыс. человек.

- Раздел III. Характеристики основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Развитие автомобильного транспорта.

Реализация данного мероприятия обеспечивается путем увеличения доли организаций частной формы собственности, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, характеризующей развитие конкуренции на данном товарном рынке.

Основное мероприятие 2. Содействие развитию конкуренции в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Реализация мероприятия предусматривает поддержание показателей развития конкуренции в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на уровне 100 процентов.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год в три этапа:

1 этап - 2023 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляет 700,0 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 700,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (таблица).

| Этапы и годы реализации подпрограммы | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего 2023 - 2035 годы, в том числе: | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| 2023 год | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 - 2030 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2031 - 2035 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы представлены в паспорте подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении №1 к подпрограмме.

Приложение № 1
к подпрограмме «Пассажирский транспорт»

муниципальной программы «Развитие транспортной системы

Порецкого муниципального округа»

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы «Пассажирский транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа» за счет всех источников финансирования

- тыс.рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - Подпрограмма | - «Пассажирский транспорт» | - Обеспечение пассажирских перевозок; | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Отдел образования, спорта и молодежной политики, администрации Порецкого муниципального округа | - х | - х | - х | - х | - всего | - 700,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 700,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 1 | - Развитие автомобильного и городского электрического транспорта | - Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Отдел строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа; Отдел образования, спорта и молодежной политики, администрации Порецкого муниципального округа |  |  |  |  | - всего | - 700,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 700,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Ч220177500 |  | местный бюджет | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |