Приложение № 1

О Т Ч Е Т

о реализации ведомственных целевых программ Чувашской Республики и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм государственной программы Чувашской Республики за 2022 год

| № пп | Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики), ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия1 | Примечание2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики»; |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг |  |  |
| 1.1. | Строительство блочно-модульных котельных на территории Чувашской Республики | Частично выполнено | В 2022 году получены положительные заключения госэкспертизы на строительство 8 автоматизированных газовых БМК в городах Шумерля (6 БМК) и Алатырь(2 БМК),а также в Красночетайском муниципальном округе на сумму 85 370 686,11 руб., в т.ч: строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения в мкр. Стрелка в г. Алатырь Чувашской Республики. строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения по ул. Комсомола в г. Алатырь Чувашской Республики. строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженер-ных коммуникаций по ул. Чкалова в г. Шумерля Чувашской Республики. строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженер-ных коммуникаций по ул. Черняховского в г. Шумерля Чувашской Республики. строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженер-ных коммуникаций по ул. Котовского в г. Шумерля Чувашской Республики. строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженер-ных коммуникаций по ул. МОПРа в г. Шумерля Чувашской Республики. строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженер-ных коммуникаций в пос. Лесной г. Шумерля Чувашской Республики. строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженер-ных коммуникаций по ул. Ленина в г. Шумерля Чувашской Республики. модернизация котельных и сетей теплоснабжения в с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики. не выполнены проектно-изыскательскими работы «Строительство газовых автоматизированных блочно-модульных котельных с тепловыми сетями по адресам: ул. Московская, ул. 40 лет Победы, ул. Артиллерийская города Алатырь ЧувашскойРеспублики» ,завершение работ по контракту 5ЕП от 23.12.2022 – до 30.08.2023; на реализацию данного мероприятия были предусмотрены средства республиканского бюджета в размере 49 824 800,00 руб., освоено в 2022 году 9 964 960,00 руб. - Построен объект «Строительство блочно-модульной котельной на природном газе для АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии» за счет средств республиканского бюджета в размере 50 919 008,00 руб. - На мероприятие «Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в городе Шумерле и в городе Козловке» из бюджета Чувашской Республики было выделено и освоено 141 393 000,0 руб. |
|  | Модернизация (реконструкция) ветхих коммунальных сетей | Выполнено | Объекты введены в эксплуатацию в декабре 2021 года, но окончательная оплата перед подрядчиками за выполненные работы проведена в марте 2022 года за счет средств Фонда содействия и реформированию ЖКХ в размере 37 795 400, 00 рублей. |
| 1.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Чувашской Республики | Выполнено | В 2022 году на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Чувашской Республики реализованы на сумму 2 541 479,69 тыс. рублей и перечислены МП УК ЖКХ г. Канаш. |
| 1.4. | Реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами |  | с января 2021 года Полномочия переданы в Минприроды Чувашии |
| 2. | Основное мероприятие 2 Оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление |  | (В 2022 году перевод не планировался, возмещения затрат не производились) |
| 3. | Основное мероприятие 3 Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | Выполнено |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. Проведение экспертизы тарифных решений. | - | - |
| 3.2 | Мероприятие 3.2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики. |  | В рамках реализации республиканского краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, в 2022 году планировалось провести капитальный ремонт в 192 многоквартирном доме (из них 11 домов формируют фонд капитального ремонта на специальном счете) общей площадью 653,1 тыс. кв. м., в которых проживают 28,2 тыс. человек. Общий объем финансирования программы в 2022 году составляет 1191,1 млн. рублей. В настоящее время в рамках реализации краткосрочного плана капитальный ремонт выполнен в 188 многоквартирных домах, в 1 многоквартирном доме капитальный ремонт кровли перенесен на более поздний период с наступлением благоприятных погодных условий, по 3 многоквартирным домам ведутся судебные разбирательства в части определения способа формирования фонда капитального ремонта. |
| 3.3 | Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов". |  | В 2022 г. на обеспечение деятельности были представлены необходимые средства. Заключено соглашение с региональным оператором. |
| 3.4 | Мероприятие 3.4. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. |  | 1) количество заявлений о выдаче лицензий (11 ед.); 2) количество выданных лицензий (11 ед.); 3) количество отказов в выдаче лицензий (0 ед.); 4) соотношение количества внеплановых проверок, проведенных на основании поступивших обращений о нарушениях, по результатам которых выявлены нарушения, и количества выданных предписаний по результатам данных проверок (317 проверок, 180 предписаний – 56,78%); 5) соотношение количества обращений в суд с требованием об аннулировании лицензий и количества решений об удовлетворении таких обращений (1 иск, 1 удовлетворен 100%). Финансовые средства республиканского бюджета Чувашской Республики освоены в полном объеме |
| 3.5 | Мероприятие 3.5. Реализация полномочий органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением. |  | В 2022 году финансовые средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на мероприятие не выделялись. |
| 3.6 | Мероприятие 3.6. Проведение работ по усилению и восстановлению наружных стен многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Никитина д. 10. |  | Реализация была в 2020 г. |
| 3.7 | Мероприятие 3.7. Предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. |  | В 2022 году с Фонда содействия реформированию ЖКХ финансовая поддержка на проведение работ по энергоэффективному капитальному ремонту не поступала, в связи с отсутствием заявок. |
| 3.8 | Мероприятие 3.8. Возмещение части затрат муниципальных унитарных предприятий, связанных со сверхнормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов при производстве и (или) передаче тепловой энергии. |  | Субсидия в 2022 году из республиканского бюджета на возмещение не выделялась |
| 3.9 | Мероприятие 3.9. Модернизация лифтов и лифтового оборудования. |  | Реализация мероприятия запланирована с 2023 г. |
| 4. | Основное мероприятие 4. Создание, развитие и обеспечение функционирования системы автоматического сбора данных | Частично выполнено | В рамках предоставления субсидии государственным унитарным предприятиям Чувашской Республики в 2022 году на «Создание, развитие и обеспечение функционирования информационной системы «Диспетчерская служба теплоснабжения Чувашской Республики» перечислены финансовые средства на сумму 19 921 923,84 руб. ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии На оснащение приборами учета и контроля объектов теплоснабжения диспетчерской службы теплоснабжения Чувашской Республики в республиканском бюджете были предусмотрены финансовые средства в размере 66 300 000,00 рублей, но не были освоены (контракт с подрядчиком по результатам конкурсных процедур планируется заключить до 15.02.2023). |
|  | Подпрограмма 2 Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | Частично выполнено | В 2022 году на выполнение геологоразведочных работ для обеспечения резервным источником водоснабжения г. Алатыря финансовые средства из республиканского бюджета Чувашской Республики выделялись Минприроды Чувашии в размере 1 576,7 тыс. рублей, но не были освоены. В рамках реализации мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год было выделено средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 265 858 100,0 рублей на проведение капитального ремонта 150 источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах. Из них освоено 128 895 980,0 рублей на ремонт 84 источников водоснабжения. Остатки средств в размере 130 752 850,0 рублей будут использованы в 2023 году на капитальный ремонт 66 источников водоснабжения. |
|  | Основное мероприятие 2. Водоотведение и очистка бытовых сточных вод | Выполнено | С привлечением средств республиканского бюджета в 2022 году в сумме 36591,9 тыс.руб. завершено строительство объектов водоотведения микрорайона «Липовский» г. Новочебоксарска («Строительство сети водоотведения в микрорайоне «Липовский» г. Новочебоксарска – 1 этап», «Строительство сети водоотведения в микрорайоне «Липовский» г. Новочебоксарска – 2 этап», «Строительство сети водоотведения в микрорайоне «Липовский» г. Новочебоксарска – 3 этап»). Всего реконструировано - 3,06 км сетей водоотведения. В рамках подпрограммы на разработку ПСД запланировано выделение средств республиканского бюджета в 2022 году - 29631,3 тыс.руб., на мероприятия: «Реконструкция с элементами технологического перевооружения очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск» – 17675,493 тыс.руб. Неосвоение средств связано с отказом в выдаче ТУ на газ, в связи с чем осуществляется пересчет раздела теплоснабжения (с газа на электрику) и вопросами в части собственности по земельному участку, завершение работ ожидается в 2023 г. «Реконструкция канализационных очистных сооружений по ул. Дружбы, д. 30 в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики» - 11955,8 тыс.руб. Проект отправлен на госэкспертизу, положительное заключение ожидается до конца февраля 2023 г. |
|  | Подпрограмма 3. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий региональной программы Чувашской Республики «Чистая вода» | Выполнено | В целях реализации регионального проекта «Чистая вода» на 2022 год предусмотрено 691,6 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 617,6 млн. рублей. Кассовый расход составляет 689,2 млн. рублей (99,7%), в том числе средства федерального бюджета в размере 617,6 млн. рублей (100%). В 2022 году завершены работы и выведены в эксплуатацию 4 объекта (I, III, IV пусковые комплексы группового водовода Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов Чувашской Республики и установка станции обезжелезивания в п. Киря Алатырского района Чувашской Республики). 2 объекта переходящие на 2023 год (V и VI пусковые комплексы группового водовода Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов Чувашской Республики), техническая готовность составляет 90% и 80,05% соответственно. Также по еще пяти пусковым комплексам группового водовода (VII, VIII, IX, X и XI комплексы) получены положительные заключения госэкспертизы на общую сумму проектов 1 281,3 млн. рублей. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 Повышение качества водоснабжения | Частично выполнено | В 2022 году завершено строительство объектов водоснабжения с привлечением средств республиканского бюджета в сумме: 14391,1 тыс.руб. микрорайона «Липовский» г. Новочебоксарска («Строительство сети водоснабжения в микрорайоне «Липовский» г. Новочебоксарска») Реконструировано и проведено модернизации – 1,43 км сетей водоснабжения; 25532,5 тыс. руб. «Строительство водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики III этап строительства (Строительство водовода)». Проложено – 2,02 км сетей водовода. На проведение технического обследования состояния комплекса водозаборных сооружений и сооружений очистки воды, построенных в 2015 г. в 2022 году предусмотрено выделение дополнительных средств республиканского бюджета в размере 6532,6 тыс. руб. на мероприятие «Реконструкция комплекса водозаборных сооружений, сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового водовода Шемуршинского, Батыревского и южной части Комсомольского районов Чувашской Республики (1 этап)». По итогам обследования контрагентом определен объем необходимых восстановительных и пуско-наладочных работ, оценена финансовая потребность их выполнения в размере 462,4 млн. руб., в т.ч.: 43,2 млн. руб. – на проведение проектно-изыскательских работ (запланировано выделение средств республиканского бюджета в 2023 г.), 419,2 млн. руб. – проведение строительно-монтажных работ. |
|  | Подпрограмма 4. «Газификация Чувашской Республики» |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Газификация Заволжской территории г. Чебоксары. | Выполнено | В 2022 году на реализацию основного мероприятия 1. Газификация Заволжской территории г. Чебоксары (мероприятие 1.1.3. строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Сосновка было предусмотрено 139 168,1 тыс.руб. в т.ч. республиканский бюджет – 111 334,5 тыс. руб., местный – 278 33,6 тыс.руб.). В связи с повышением цен и соответственно сметы расходов кассовый расход из республиканского бюджета составил 133 630,7 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2. Газификация населенных пунктов Чувашской Республики. | Выполнено | На реализацию основного мероприятия 2. Газификация населенных пунктов Чувашской Республики (мероприятие 2.4. газоснабжение жилых домов (66 участков) микрорайона Хмелеводческое в г. Цивильск Чувашской Республики из республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации предусмотрено 2 413,7 тыс. руб. (освоено 1 686,8 тыс. руб., экономия составила 726,8 тыс. руб.). |
| 4.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение увеличения использования газомоторного топлива. |  | С 2021 года полномочия переданы в Минтранс Чувашии |
| 4.4. | Основное мероприятие 4. Мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары» | Выполнено | Объем финансирования основных мероприятий газификация Чувашской Республики на 2022 год, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией (далее - ГРО), составляет на сумму 276 832,01 тыс. рублей, из них: уплачен налог на прибыль (20%) на сумму 55 366,40 тыс. рублей; средства, полученные от применения специальных надбавок, к использованию на сумму 221 465,61 тыс. рублей без НДС. По состоянию на 31.12.2022 освоены средства, полученные от применения специальных надбавок на сумму 240 386,32 тыс. рублей, в т.ч.: на мероприятия по газификации – 18 461,51 тыс. руб. без НДС; на мероприятия по догазификации – 221 924,81 тыс. руб. без НДС (предварительная, сумма уточняется). Остаток средств, полученных от применения специальных надбавок – (-18 920,71 тыс. руб. без НДС.) |
| 4.5 | Основное мероприятие 5. Реализация программы догазификации населенных пунктов Чувашской Республики, финансируемых за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газо-распределительными организациями | Выполнено | В утвержденный пообъектный план-график догазификации Чувашской Республики вошло 5677 негазифицированное домовладение (в 2021 году была предусмотрена догазификация 460 домовладений, 2022 году – 3902 домовладений, в 2023 году – 1315 домовладений), из которых 523 домовладений газифицировано в 2021 году, 4102 дома - в 2022 году. |
| 4.6 | Основное мероприятие 6. Регистрация в установленном порядке органами местного самоуправления и газораспределительной организацией права собственности на недвижимые объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными | Выполнено | Оформлено в собственность объектов газораспределения, являющихся бесхозяйными в количестве 25 единиц (уточняется) |

________

1 	Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

2 	Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.