**Информация**

**о ходе подготовки субъектов электроэнергетики Чувашской Республики к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов**

В целях организации оперативной ликвидации последствий нарушения электроснабжения при прохождении осенне-зимнего периода 2023–2024 годов субъектами электроэнергетики Чувашской Республики по состоянию на 15.09.2023 проведено **193** противоаварийные тренировки (78 %), в том числе с участием МЧС – 21 тренировка (95 %).

На текущий момент:

- выполнен ремонт **1127,4 км** линий электропередачи напряжением до 110 кВ (98%),

- выполнен ремонт **19 км** линий электропередачи напряжением до 110-750 кВ (79%),

- выполнен ремонт **2414** трансформаторов 110 кВ и выше (86 %),

- выполнен ремонт **587** трансформаторных подстанций ниже 110 кВ (87%),

- отремонтировано **9** энергетических котлов (90%),

- проведен ремонт **12** гидроагрегатов (86%),

- расчищено **608,9 га** просек от древесно-кустарниковой растительности (93 %),

- выполнен ремонт **122,4 км** КЛ 0,4-10 кВ (80%).

Запасы резервного топлива (мазута) на электростанциях Чувашской Республики составляют более 100% (Чебоксарская ТЭЦ-2 -200% (8063 т), Новочебоксарская ТЭЦ-3 – 174 % (7856 т).