Реализация АИП города Чебоксары на 1 июля 2023 года

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары по состоянию 
на 1 июля 2023 года исполнена в общей сумме 136,8 млн рублей
(из бюджетов всех уровней), при уточнённом годовом плане 953,2 млн. рублей, что составило 14,3 %.

АИП всего: 136,8 млн рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 29,4 млн рублей (14,3 от плана)

- средства республиканского бюджета – 66,8 млн рублей (17,9 % от плана)

- средства местного бюджета – 40,6 млн рублей (10,8 % от плана).

Объёмы средств в рамках АИП направлены на финансирование мероприятий по разделам:

«Национальная экономика», в том числе на:

- строительство и реконструкцию автомобильных дорог города Чебоксары
в сумме 103,2 млн рублей (30,7 % от плана);

«Жилищно – коммунальное хозяйство», в том числе на:

- на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в сумме 13,6 млн рублей (23,4 %);

- строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства в сумме 
17,4 млн рублей (16,5 % от плана);

- строительство и реконструкцию объектов благоустройства в сумме 
0,9 млн рублей (1,5 % от плана);

Охрана окружающей среды», в том числе на:

- строительство ливневых и очистных сооружений в сумме 1,7 млн рублей (0,9 % от плана);