Приложение

Инвестиционные проекты, направленные на реализацию Стратегии социально-экономического развития

Чувашской Республики до 2035 года  (на 01.07.23)

| № пп | Наименование проекта | Срок реализации | Стоимость проекта, млн. рублей | Ход реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производства |  |  |  |  |
| 1. | Расширение производства кабельной продукции, АО "Марпосадкабель" | 2022-2027гг. | 126,4 | Проект разбит на этапы. В настоящее время реализуется первый этап 2022-2027 г., стоимостью 126,4 млн. руб. (100,0 млн. руб. - займ и 26.4 млн. руб.-собственные средства). Количество созданных рабочих мест в период с 2022-2027 гг. - 30 ед. В рамках инвестиционного проекта введены в эксплуатацию 2 машины двойной скрутки, 1 машина одинарной скрутки, приставка отжига, устройство очистки волочильной эмульсии, испытательная станция, тростильная машина, силиконовая экструзия, 4 шпулечные машины. В процессе пуско-наладочных работ находится машина бугельной скрутки. Планируется создать 30 рабочих мест при полном запуске оборудования. В настоящее время использовали 81,1 млн.руб. займа на оплату стоимости оборудования, таможенных платежей и услуг по доставке оборудования. Остаток для дальнейшего использования составляет 18,9 млн. рублей. |
| 2. | Текущий ремонт фасада здания и производственного цеха, закупка новой хлебопекарной печи, ООО "Хлебокомбинат Марпосадский" | 2023г. | 4,9 | За 6 месяцев 2023 года реализованы инвестиционные проекты на сумму 3, 873 млн. руб.: -текущий ремонт фасада здания производственного цеха на сумму 2, 276 млн. руб. - закупка ротационной хлебопекарной печи РОТОР-АГРО- 202Г на сумму 1 597 млн. руб. |
| 3. | Строительство завода смесевых препаратов, ООО "РусЭко органикс" | 2022-2027гг | 100,00 | Проект реализуется. Затрачено 48,6 млн. руб. Создано 34 рабочих места |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция фермы для разведения овец на 100 голов, КФХ Степанов С.Н. | 2021 - 2023гг. | 5,0 | Проект реализуется. Стоимость проекта - всего - 5,0 млн. руб., из них собственных средств затрачено – 2,5 млн. руб. В первом полугодии 2023 г. проведен частичный ремонт крыши ферм, построены маточные отсеки, протянут электропастух на площади 15 га, приобретены кормодробилки КГ-200 – 2 шт, токарный станок – 1 шт. и сверлильный станок – 1 шт. Проектом не предусмотрены первичная обработка и реализация шерсти. |
| 5. | Проект развития (Перспектива) по направлению "Ягодоводство", развитие производства клубники (приобретение посадочного материала клубники, холодильного оборудования, покупка здания для организации склада и системы орошения и полива, КФХ Архипов Николай Леонидович | 2022-2025гг. | 5,7 | Проект реализуется. Площадь земляники садовой 2 га. Из них в плодоносящем возрасте 1,5 га. Численность работников, включая ИП 2 чел. Процент готовности 100%. Общая стоимость проекта 5,7 млн. руб. (средства грата 4,0 млн. руб.+ собственные средства 1,7 млн. руб). Сумма гранта использована в полном объеме. |
| 6. | Проект развития по направлению "Современные технологии аквакультуры", организация рыбоводческое хозяйство (Акваферма) по выращиванию, переработке и реализации сома мраморного с объемом производства живой рыбы до 50 тон в год, К(Ф)Х «Аквакультура Марпосад». | 2022-2026гг. | 7,9 | Производство рыбы. Средства гранта - 7,9 млн. руб. Новый проект. Ведется строительство производственного здания, подключение к коммуникациям, обустройство автономного источника водоснабжения, автономный источник электроснабжения. Процент готовности 65%. Сумма потраченного гранта 7 млн. руб. Численность работников, включая КФХ 2 чел. |
| Торговля и услуги |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция магазинов, текущий ремонт предприятий общественного питания, приобретение морозильных ларей, бонет, пристенных холодильных горок, мукопросеивателя с магнитным улавливателем примесей, мармиты, Октябрьское РАЙПО | 2023-2024гг. | 8,5 | При реконструкции магазина «Посадский» было при- обретено оборудование на 2,703 млн. руб.: - шкаф расстоечный тепловой ШРТ-8; - конвэкционная печь КЭП-4 ; - витрина холодильная ВПВ; - ларь-витрина низкотемпературная; - ларь-витрина низкотемпературная ЛВН 1850; - агрегат компрессорно-конденсаторный; - шкаф холодильный КАПРИ; - холодильная витрина К70 VM 0,9-1; - физер мягкого мороженного; - Кофемашина KAFFIT; - овощной стеллаж; - стеллажи; - холодильный стеллаж 1_ВПВ -2,5; - холодильный стеллаж 2_ВПВ -2,5; - холодильный стеллаж ВПВ 1,875; Ремонтные работы составили — 4,817 млн.руб. Всего израсходовано на 7,520 млн.руб. |
| Туризм |  |  |  |  |
| 8. | Строительство яхт-клуба, пирса. Строительство в рекреационной зоне современного клуба семейного формата с развитой инфраструктурой, ООО "Дриада" | 2026- | 363,7 | Новый проект. |