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Чувашская  Республика
Яльчикский
муниципальный округ

Администрация
Яльчикского
муниципального округа
 	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

             30 июня 2026 г.  №378  

село Яльчики



Об утверждении  муниципального краткосрочного плана реализации в 2027-2029 годах Республиканской программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014 -2055 годы в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики


Во исполнение Закона Чувашской Республики от 30.07.2013 №41 «О регулировании отдельных правоотношений  в сфере  организации   проведения капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Чувашской Республики»,  в соответствии  с Постановлением Кабинета  Министров Чувашской Республики от 14.03.2014 №77 «Об утверждении Республиканской  программы капитального  ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных  на территории Чувашской Республики, на 2014-2055 годы и Порядка  разработки  и  утверждения краткосрочных   республиканского и муниципальных планов реализации  Республиканской  программы капитального  ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской  Республики, на  2014-2055 годы» администрация Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:
	1. Утвердить прилагаемый муниципальный краткосрочный план реализации в 2027-2029 годах Республиканской программы  капитального  ремонта общего имущества  в  многоквартирных  домах , расположенных на территории Чувашской Республики, на  2014-2055 годы  в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики, согласно приложениям № 1, №2, №3 к настоящему постановлению.
	2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление по благоустройству и развитию территорий администрации  Яльчикского  муниципального округа   Чувашской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Яльчикского 
муниципального округа 
Чувашской Республики                                                                          Л.В. Левый
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№ 

пп

за счет средств 

республикан-

ского бюджета 

Чувашской 

Республики  

за счет средств 

местного 

бюджета

кв. метров кв. метров чел. рублей рублей рублей рублей рублей рублей/кв. 

м  

рублей/кв. 

м 

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 18 1963 2009 кирпич 2 2 404,70 352,30 352,30 29 ремонт  системы 

холодного 

водоснабжения

253 342,20 253 342,20 719,11 25 803,63 на счете 

рег. 

оператора

13,03 2027

2 с.Яльчики, ул.Комсомольская, д.4 1974 2010                  

2012

кирпич 2 2 733,50 322,10 322,10 18 ремонт  системы 

холодного 

водоснабжения, 

водоотведения

1 099 516,50 1 099 516,50 862,35 25 803,63 на счете 

рег. 

оператора

13,03 2027

3 с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 24 1958 2009 кирпич 2 1 235,90 216,90 216,90 8 ремонт  системы 

холодного 

водоснабжения

147 673,40 147 673,40 680,84 25 803,63 на счете 

рег. 

оператора

13,03 2027

4 с. Янтиково, ул. Больничная, д. 2 1975 кирпич 2 2 598,80 476,40 258,30 10 ремонт  крыши                      

( со сплошным 

утепленнием)

5 265 520,00 5 265 520,00 11 052,73 25 803,63 на счете 

рег. 

оператора

13,03 2027

Итого за 2027 год: 4 дома 1 972,90 1 367,70 1 149,60 65 6 766 052,10 6 766 052,10 4 947,03

1. с. Яльчики, ул. Комсомольская, д. 12 1983 2009 кирпич 2 3 932,60 828,80 788,85 49 ремонт системы 

электроснабже-

ния,ремонт подваль-

ных помещений

1 684 757,80 1 684 757,80 2 032,77 25 803,63 на счете 

рег. 

оператора

13,03 2028

2 с. Яльчики, ул. Комсомольская, д. 3 1977 2009, 2016 кирпич 3 3 1 439,60 1 283,70 1 283,70 46 ремонт системы 

электроснабже-

ния

1 760 630,80 1 760 630,80 1 371,53 25 803,63 на счете 

рег. 

оператора

13,03 2028

3 с. Яльчики, ул. Советская, д. 17 1979 кирпич 2 2 1 167,90 982,00 982,00 47 ремонт системы 

водоотведения

1 019 576,70 1 019 576,70 1 038,27 25 803,63 на счете 

рег. 

оператора

13,03 2028

Итого за 2028 год: 3 дома 3 540,10 3 094,50 3 054,55 142 4 464 965,30 4 464 965,30 1 442,87

1 с. Яльчики, ул. Беляева, д. 7 1981 2009 кирпич 3 1 691,40 455,20 455,20 20 ремонт системы 

холодного водоснаб-

жения, ремонт крыши ( 

скатная со сплошным 

утеплением)

2 191 586,40 2 191 586,40 4 814,56 25 803,63  на счете 

рег. 

оператора

13,03 2029

2 с. Яльчики, ул. Кооперативная, д. 77 1998 2022 кирпич 4 1 2 115,20 643,70 643,70 31 ремонт системы 

холодного водоснаб-

жения, ремонт 

системы 

водоотведения

3 170 684,80 3 170 684,80 4 925,72 25 803,63  на счете 

рег. 

оператора

13,03 2029

3 с. Яльчики, ул. Юбилейная, д. 5 1983 2009 кирпич 2 1 816,80 413,90 413,90 33 ремонт системы 

электроснабжения

998 946,40 998 946,40 2 413,50 25 803,63  на счете 

рег. 

оператора

13,03 2029

Итого за 2029 год: 3 дома 3 623,40 1 512,80 1 512,80 84 6 361 217,60 6 361 217,60 4 204,93

Всего за 2027-2029 годы: 10  

домов

9 136,40 5 975,00 5 716,95 291 17 592 235,00 17 592 235,00

Приложение №1

к постановлению администрации Яльчикского   муниципального округа  

Чувашской Республики    от    30 июня 2026 г № 378



                                                             МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КРАТКОСРОЧНЫЙ  П Л А Н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

реализации  в 2027-2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы   в  Яльчикском муниципального округа

Таблица № 1.  Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории  Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых в 2027-2029годах планируется   проведение  капитального ремонта общего имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Адрес многоквартирного дома Год Мате-

риал стен

Коли-чество 

этажей в 

много-

квар-

тир-

ном доме

Коли-чество 

подъез-

дов в много-

квартир-

ном доме

Общая 

площадь 

многоквартир

ного дома

Площадь помещений 

многоквартирного дома

Количество 

жителей, 

зарегистриро-

ванных в много-

квартир-

ном доме 

на дату 

утверждения 

Республикан-

ской программы 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартир-

ных домах, 

расположенных 

на территории 

Чувашской 

Республики,                                                                                                  

на 2014–

2043 годы

Вид ремонта общего 

имущества 

в много-

квартирном доме

Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме Удельная 

стоимость 

капиталь-

ного 

ремонта 

одного 

квадратног

о метра 

общей 

площади 

помещени

й много-

квартирног

о дома

Предель-

ная 

стоимость 

проведения 

капиталь-

ного 

ремонта 

одного 

квадрат-

ного метра 

общей 

площади 

помещений 

в много-

квартир-

ном доме

Способ 

формиро-

вания 

фонда 

капиталь-

ного 

ремонта

Мини-

мальный 

размер 

фонда 

капиталь-

ного 

ремонта  

(для домов, 

выбрав-

ших спец-

счет)

Год  

проведени

я капиталь-

ного 

ремонта 

общего 

имуществ

а в много-

квартирн

ых домах

ввода в экс-

плуата-

цию многоквар-

тирного дома

завер-шения 

послед-него 

капи-таль-

ного ремон-

та в много-

квартир-

ном доме

всего в том числе 

жилых 

помещений, 

находящих-

ся в собствен-

ности 

граждан

всего за счет средств 

государственно

й корпорации – 

Фонда 

содействия 

реформирова-

нию жилищно-

коммунального 

хозяйства

за счет средств 

государственной и 

муниципальной поддержки

за счет средств 

собствен-

ников помещений 

в многоквар-тирном 

доме 

2027год.

              2028год.

          2029 год.
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Адрес многоквартирного дома  Cтоимость 

капиталь-

ного 

ремонта общего 

имущества в 

много-

квартирном 

доме – всего

Ремонт  внутри-

домо-

вых 

инже-

нер-

ных систем

Замена 

коллек-

тивных 

(обще-

домо-

вых) ПУ и 

УУ

Энергетичес

кое 

обследовани

е 

многокварти

рного дома

Разработка 

проектной 

документации

Услуги по 

строительному 

контролю

№

улица, № дома рублей рублей рублей кв. метров рублей ед. рублей кв. метров рублей кв. метров рублей куб. 

метров

рублей рублей рублей рублей

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 18 253 342,20 235 253,57 12 667,11 5 421,52

2 с. Яльчики, ул. Комсомольская, д. 4 1 099 516,50 1 021 011,02 54 975,83 23 529,65

3 с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 24 147 673,40 137 129,52 7 383,67 3 160,21

4 с. Янтиково, ул. Больничная, д. 2 5 265 520,00 488,00 4 889 561,87 263 276,00 112 682,13

Итого: 4 дома  6 766 052,10 1 393 394,11 488,00 4 889 561,87 338 302,61 144 793,51

1 с. Яльчики, ул. Комсомольская, д. 12 1 684 757,80 1 059 133,11 303,00 505 332,98 84 237,89 36 053,82

2 с. Яльчики, ул. Комсомольская, д. 3 1 760 630,80 1 634 921,76 88 031,54 37 677,50

3 с. Яльчики, ул. Советская, д. 17 1 019 576,70 946 778,92 50 978,84 21 818,94

Итого: 3 дома 4 464 965,30 3 640 833,79 303,00 505 332,98 223 248,27 95 550,26

1 с. Яльчики, ул. Беляева, д. 7 2 191 586,40 401 913,31 163,00 1 633 193,82 109 579,32 46 899,95

2 с. Яльчики, ул. Кооперативная, д. 77 3 170 684,80 2 944 297,91 158 534,24 67 852,65

3 с. Яльчики, ул. Юбилейная, д. 5 998 946,40 927 621,63 49 947,32 21 377,45

Итого: 3 дома 6 361 217,60 4 273 832,85 163,00 1 633 193,82 318 060,88 136 130,05

Итого за 2027-2029 годы: 10 

домов

17 592 235,00 9 308 060,75 651,00 6 522 755,69 303,00 505 332,98 879 611,75 376 473,82

2027 год

2028 год

2029 год

Приложение №2

к постановлению администрации Яльчикского   муниципального округа  

Чувашской Республики    от    30 июня   2026 г №378

Таблица № 2.  Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории  Яльчикского  муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых планируется   

проведение  капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ремонт крыши Ремонт или замена 

лифтового 

оборудования, 

признанного 

непригодным для 

эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт

Ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу 

в многоквартирном доме

Утепление и ремонт 

фасадов 

многоквартирного 

дома 

Ремонт фундамента   

многоквартирного 

дома
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I 

квартал 

2027 г.

II 

квартал 

2027 г.

III 

квартал 

2027 г.

IV квартал 

2027 г.

всего I 

квартал 

2027 г.

II 

квартал                  

2027 г.

III 

квартал                 

2027 г.

IV квартал 

2027 г.

всего

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. рублей рублей рублей рублей рублей

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Яльчикский 

муниципальный 

округ

1 972,90 65 4 4 6 766 052,10 6 766 052,10

Итого 1 972,90 65 4 4 6 766 052,10 6 766 052,10

I 

квартал 

2028 г.

II 

квартал 

2028 г.

III 

квартал 

2028 г.

IV квартал 

2028 г.

всего I 

квартал 

2028 г.

II 

квартал                  

2028 г.

III 

квартал                 

2028 г.

IV квартал 

2028 г.

всего

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. рублей рублей рублей рублей рублей

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Яльчикский 

муниципальный 

округ

4 273,60 142 3 3 4 464 965,30 4 464 965,30

Итого 3 540,10 142 3 3 4 464 965,30 4 464 965,30

I 

квартал 

2029 г.

II 

квартал 

2029 г.

III 

квартал 

2029 г.

IV квартал 

2029 г.

всего I 

квартал 

2029 г.

II 

квартал                  

2029 г.

III 

квартал                 

2029 г.

IV квартал 

2029 г.

всего

кв. метров чел. ед. ед. ед. ед. ед. рублей рублей рублей рублей рублей

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Яльчикский 

муниципальный 

округ

3 623,40 84 3 3 6 361 217,60 6 361 217,60

Итого 3 623,40 84 3 3 6 361 217,60 6 361 217,60

Всего  за 

2027–2029 

годы

9 136,40 291 10 10 17 592 235,00 17 592 235,00

Приложение №3

к постановлению администрации Яльчикского   муниципального округа  

Чувашской Республики    от   30 июня 2026 г № 378



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Яльчикского муниципального округа, в 2027–2029 годах

2027 год

№ 

пп

Наименование  

муниципальног

о образования

Общая площадь 

многоквар-

тирных 

домов

Количество 

жителей, 

зарегистри-

рованных в 

Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта общего имущества

2028 год

№ 

пп

Наименование  

муниципальног

о образования

Общая площадь 

многоквар-

тирных 

домов

Количество 

жителей, 

зарегистри-

рованных в 

Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта общего имущества

2029 год

№ 

пп

Наименование  

муниципальног

о образования

Общая площадь 

многоквар-

тирных 

домов

Количество 

жителей, 

зарегистри-

рованных в 

Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта общего имущества


