Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

цифровой трансформации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

за 2025 год

Ответственный исполнитель:

Отдел цифрового развития и информационных технологий

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

И. о. начальника отдела цифрового развития и информационных технологий

Лукин Виталий Валерьевич

(тел. 8(83538)2-22-64),

e-mail: ibresi-info@cap.ru )

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы цифровой трансформации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – муниципальная программа) по итогам 2023 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ибресинского района № 92 от 02.02.2023 года «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ  Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики».

Муниципальная  программа направлена на достижение следующих целей:

- Использование «сквозных» цифровых технологий при разработке и внедрении цифровых технологий по приоритетным отраслям экономики и социальной сферы в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики.

- Обеспечение качественного скачка в развитии приоритетных отраслей, в том числе креативных индустрий, обеспечение более высоких темпов роста валового регионального продукта за счет внедрения цифровых технологий.

Раздел I. Сведения об основных результатах реализации основных мероприятий муниципальной  программы

Целевые индикаторы программы:

| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое | Фактическое |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | процентов | 80 | 76 |
| - 2. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в общем количестве таких услуг | процентов | 70 | 62 |
| - 3 | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде | процентов | 75 | 100 |
|  | Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на ЕПГУ и (или) региональном портале государственных услуг | раз | 2 | 1 |
|  | Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в субъекте Российской Федерации | процентов | 100 | 100 |
|  | Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | процентов | 70 | 50 |
|  | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на 100 домашних хозяйств | ед | 83 | 48 |
|  | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | процентов | 74 | 50 |
|  | Доля государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно | процентов | 20 | 11 |
|  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | процентов | 79,5 | 60 |
|  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 54 | 52 |
|  | Доля организаций спортивной подготовки, использующих информационные системы для предоставления услуг гражданам в электронном виде | процентов | 70 | 68 |
|  | Доля организаций спортивной подготовки, обеспечивающих электронную запись граждан на платные и бесплатные занятия физической культурой и спортом | процентов | 70 | 70 |
|  | Доля спортивных мероприятий, включаемых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России посредством государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» | процентов | 70 | 60 |
|  | Доля протоколов спортивных мероприятий, формируемых в электронном виде | процентов | 70 | 60 |
|  | Доля спортивных объектов, зарегистрированных в государственной информационной системе «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» | процентов | 70 | 65 |
|  | Ввод в действие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики | процентов | 20 | 20 |
|  | "Реконструкция муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО)" | процентов | 15 | 5 |
|  | Доля образовательных организаций Чувашской Республики, использующих региональную образовательную платформу в образовательной деятельности | процентов | 90 | 90 |
|  | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Чувашской Республики, зарегистрированных в информационной системе (платформе) по взаимодействию с психолого-медико-педагогическими комиссиями | процентов | 80 | 80 |
|  | В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована IT-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» | процентов | 100 | 100 |
|  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдающих ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» | процентов | 15 | 10 |
|  | Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства | процентов | 85 | 100 |
|  | Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ | процентов | 85 | 66 |
|  | Доля диспетчерских служб муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ | процентов | 25 | 100 |
|  | Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников | процентов | 7 | 0 |
|  | Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья | процентов | 100 | 100 |
|  | Доля торговых объектов, включенных в Торговый реестр | процентов | 60 | 60 |
|  | Наличие в цифровом формате генетической информации о племенных животных | процентов | 20 | 0 |

Раздел II. Результаты реализации муниципальной программы цифровой трансформации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики за 2025 год

Результат 1. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 100 процентов к 2025 году.

Результат 2. Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, до 32 процентов к 2025 году.

Результат 3. Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет», до 84 процентов к 2025 году.

Результат 4.  Достижение уровня удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) до 4,4 балла к 2025 году.

Результат 4. Увеличение доли населения, вовлеченного в онлайн-голосование по вопросам развития городской среды, до 50 процентов к 2025 году.

Результат 5. Внедрение востребованных цифровых механизмов взаимодействия между государством, населением и бизнесом.

Муниципальная программа включает в себя следующие проекты(мероприятия):

- Проект «Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид».

- Проект «Электронный документооборот» .

- Проект «Платформа обратной связи».

- Проект «Создание единого ситуационного аналитического центра Чувашской Республики».

- Проект «Обеспечение покрытием сетями связи, доступностью услуг связи и доступом к сети «Интернет» населенных пунктов Чувашской Республики».

- Проект «Обеспечение достаточного уровня цифровых компетенций руководителей цифровой трансформации в органах власти, государственных и муниципальных служащих, управленческих команд».

- Проект «Создание (развитие) региональной цифровой платформы по цифровизации спортивной отрасли».

- Проект «Создание цифрового паспорта сельской территории».

- Проект «Внедрение информационной системы учета похозяйственных книг, маркировки и цифровых сервисов аналитики животных в сельском хозяйстве и ветеринарии».

- Проект «Построение и развитие АПК «Безопасный город».

Расходы по проектам 1- 9 данной муниципальной программе в 2025 году не производились.

Расходы по проекту  10 «Построение и развитие АПК «Безопасный город» в 2025 году были запланированы в объеме 1378966,00рублей, освоено 998594,80 рублей или 72,4  процентов.

Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы цифровой трансформации Ибресинского муниципального округа за счет всех источников финансирования 
за 2025 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, рублей* | Фактические расходы, рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа | Муниципальная программа цифровой трансформации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | всего | 1378966,00 | 998594,80 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1378966,00 | 998594,80 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Проект 1 | Проект «Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Проект 2 | Проект «Электронный документооборот» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Проект 3 | Проект «Платформа обратной связи» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Проект 4 | Проект «Создание единого ситуационного аналитического центра Чувашской Республики» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Проект 5 | Проект «Обеспечение покрытием сетями связи, доступностью услуг связи и доступом к сети «Интернет» населенных пунктов Чувашской Республики» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Проект 6 | Проект «Обеспечение достаточного уровня цифровых компетенций руководителей цифровой трансформации в органах власти, государственных и муниципальных служащих, управленческих команд» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Проект 7 | Проект «Создание (развитие) региональной цифровой платформы по цифровизации спортивной отрасли» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Проект 8 | Проект «Создание цифрового паспорта сельской территории» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет и поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Проект 9 | Проект «Внедрение информационной системы учета похозяйственных книг, маркировки и цифровых сервисов аналитики животных в сельском хозяйстве и ветеринарии» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Проект 10 | Проект «Построение и развитие АПК «Безопасный город» | всего | 1378966,00 | 998594,80 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | республиканский бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1378966,00 | 998594,80 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

──────────────────────────────

* В соответствии с муниципальной программой Ибресинского муниципального округа.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников