**Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответству-ющего мероприятия[**\***](../../Local%20Settings/Temp/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3L2JI2MT/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#sub_6666) | Примечание[**\*\***](../../Local%20Settings/Temp/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3L2JI2MT/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#sub_7777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ***«Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства»*** |  |  |
|  | ***Подпрограмма 1«Модернизация коммунальной инфраструктуры»*** |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение качества жилищно – коммунальных услуг | выполнено | Текущее поддержание работоспособности инженерной инфраструктуры,  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | выполнено | Текущее поддержание и благоустройства жилищного фонда |
| 1.3. | Оборудование мест накопления ТКО | Не выполнено | Не было необходимости в закупке контейнеров |
|  | ***Подпрограмма 2*** «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | выполнено | поддержана система регулирования в секторе водоснабжения |

──────────────────────────────

\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа). В случае недостижении установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.