|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** | Описание: Герб Цивил район | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** |
| **ÇĚРПӲ**  **МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  ЙЫШӐНУ  **2023ç. ака уйӑхĕн 19-мӗшӗ 481 №**  **Çěрпÿ хули** | **АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИВИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  **19 апреля 2023 г. № 481**  **город Цивильск** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»** |  |

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально - экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую [муниципальную программу](#sub_1000) Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики " (далее - Муниципальная программа).

2. Утвердить ответственным исполнителем [Муниципальной программы](#sub_1000) Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики.

3. Финансовому отделу администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики при формировании проекта бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию [Муниципальной программы](#sub_1000).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики.

5. Признать утратившими силу:

- [постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/48772050/0) администрации Цивильского района Чувашской Республики  от 29 марта 2019 г. №162-а "Об утверждении муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Цивильского района Чувашской Республики";

- постановление Администрации Цивильского района Чувашской Республики от 20 декабря 2019 г. № 670 "О внесении изменений в постановление администрации Цивильского района от 29.03.2019 № 162-а "Об утверждении муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Цивильского района Чувашской Республики;

- постановление Администрации Цивильского района Чувашской Республики от 23 ноября 2020 г. № 647 "О внесении изменений в постановление администрации Цивильского района от 29.03.2019 № 162-а "Об утверждении муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Цивильского района Чувашской Республики" (с изменениями от 20.12.2019);

- постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 12 мая 2022 г. № 252 "О внесении изменений в постановление администрации Цивильского района от 29.03.2019 N 162-а "Об утверждении муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Цивильского района Чувашской Республики" (с изменениями от 20.12.2019, от 23.11.2020).

6. Настоящее постановление вступает в силу после его [официального опубликования](http://internet.garant.ru/document/redirect/403516183/0) (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Глава Цивильского

муниципального округа А.В. Иванов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  Цивильского муниципального округа  от 19 апреля 2023 г. № 481 |

**Муниципальная программа**

**Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБиРТ администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
| Дата составления проекта Муниципальной программы: | апрель 2023 года |
| Непосредственный исполнитель Муниципальной программы: | начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБиРТ администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики Михайлов А.И.  (т. 2-24-71, e-mail: zivil\_zhkh6@cap.ru) |

**Паспорт**

**муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | - | отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБиРТ администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
| Соисполнители Муниципальной программы | - | финансовый отдел администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, МКУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» администрации Цивильского муниципального округа, сектор организации и проведения муниципальных закупок отдела экономики и инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений администрации Цивильского муниципального округа. |
| Участники Муниципальной программы | - | Минстрой Чувашии (по согласованию), территориальные отделы администрации Цивильского муниципального округа (по согласованию), МУП ЖКУ Цивильского городского поселения (по согласованию). |
| Подпрограммы Муниципальной программы | - | «Благоустройство дворовых и общественных территорий»; |
| Цель Муниципальной программы | - | создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Чувашской Республики путем реализации в период 2023 - 2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований |
| Задачи Муниципальной программы | - | повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований;  повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | - | к 2025 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):  количество реализованных на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики проектов по благоустройству:  дворовых территорий – 17 ед.;  общественных территорий – 5 ед. |
| Срок реализации Муниципальной программы | - | 2023 - 2035 годы:  1 этап - 2023 - 2025 годы;  2 этап - 2026 - 2030 годы;  3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | - | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составляют 203384,8 тыс. рублей, в том числе:  1 этап – 203384,8 тыс. рублей, из них:  в 2023 году – 164101,5 тыс. рублей;  в 2024 году – 25959,2 тыс. рублей;  в 2025 году – 13324,1 тыс. рублей;  2 этап – 0,0 тыс. рублей;  3 этап – 0,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета -93339,0 тыс. рублей, в том числе:  1 этап – 93339,0 тыс. рублей, из них:  в 2023 году – 81069,7 тыс. рублей;  в 2024 году – 12269,3 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  2 этап – 0,0 тыс. рублей;  3 этап – 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 59417,0 тыс. рублей, в том числе:  1 этап – 59417,0 тыс. рублей, из них:  в 2023 году – 59330,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 86,8 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  2 этап – 0,0 тыс. рублей;  3 этап – 0,0 тыс. рублей;  бюджета муниципального округа - 50628,8 тыс. рублей, в том числе:  1 этап – 50628,8 тыс. рублей, из них:  в 2023 году – 23701,6 тыс. рублей;  в 2024 году – 13603,1 тыс. рублей;  в 2025 году – 13324,1 тыс. рублей;  2 этап – 0,0 тыс. рублей;  3 этап – 0,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  1 этап – 0,0 тыс. рублей, из них:  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  2 этап – 0,0 тыс. рублей;  3 этап – 0,0 тыс. рублей;  Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании консолидированного бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемый результат реализации Муниципальной программы | - | увеличение количества благоустроенных дворовых, общественных территорий. |

**Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства населенных пунктов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе прогноз ее развития, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических рисков**

На территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики Чувашской Республики расположено 3 населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек - это административный центр района - г. Цивильск, поселок Опытный и село Чурачики.

Формирование современной городской среды является одной из насущных проблем благоустройства территорий вышеназванных населенных пунктов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, для решения которой необходим комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения современных, безопасных и доступных условий проживания граждан.

Анализ сферы благоустройства в данных населенных пунктах Цивильского муниципального округа Чувашской Республики показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых и общественных территорий. В то же время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем:

-низкий уровень общего благоустройства дворовых территории,

-низкий уровень экономической привлекательности общественных территории из- за наличия инфраструктурных проблем.

На территории вышеназванных населенных пунктов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики общее количество дворовых территорий составляет 112 ед. площадью 49,12 га, из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.01.2019 года составляет 11 ед. площадью 14,7 га.

В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, не хватает парковочных мест для автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно проводятся работы по озеленению.

Количество общественных территорий населенных пунктов Цивильского муниципального округа Чувашской республики составляет 9 ед. площадью 10,4 га, из них количество благоустроенных общественных территорий по состоянию на 01.01.2019 года не имеется. Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, по состоянию на 01.01.2019 года составляет 9 ед. площадью 10,4 га. Данные общественные территории также не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: ремонт тротуаров, установку скамеек и урн, обеспечение освещения, оборудование автомобильных (гостевых) парковок.

Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно выполнить без комплексного подхода, который позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить современные условия проживания всего населения. Основные проблемы в сфере благоустройства населенных пунктов Чувашской Республики следующие:

-высокая степень износа асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров;

-отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

-несоответствие уровня освещенности дворовых и общественных территорий требованиям национальных стандартов;

-недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;

-неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;

-недостаточное обеспечение доступными для инвалидов местами отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность передвижения.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно- эпидемиологическую обстановку города, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их современного проживания. При этом проведение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Цивильского муниципального округа Чувашской республики необходимо выполнить с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2017 году между администрацией Цивильского муниципального округа Чувашской Республикой и Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики заключено соглашение о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета на поддержку муниципальной программы Цивильского муниципального округа формирование современной городской среды (далее - муниципальная программа), согласно которого предусмотрены субсидии из федерального бюджета в размере 8239,9 тыс. рублей на благоустройство дворовых и общественных территорий г. Цивильск. Субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на 2017 год на указанные цели предусмотрено 620,2 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальных программ в 2017 году в г. Цивильск осуществлен благоустройство 1 дворовой территории, 1 общественной территории (1 этап), что будет способствовать приведению части дворовых и общественных территорий в нормативное состояние и повышению уровня их благоустройства.

Муниципальная программа Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2023 - 2035 годы (далее - Муниципальная программа) рассчитана на долгосрочный период, в рамках ее реализации предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий муниципальных образований.

В целях определения текущего состояния благоустройства населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2017 г. № 313 утвержденного Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проведена инвентаризация дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов.

Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в период 2023-2025 годов, размещены в приложении будут уточнены территориальными отделами Цивильского городского, Опытного и Чурачикского сельских поселений Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на основании проведенной инвентаризации.

**Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» цели, задачи, описание сроков ее реализации**

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» (далее - Муниципальная программа) определены:

-[Указом](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71937200/0) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

-[приоритетным проектом](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71678208/0) «Формирование комфортной городской среды» (паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, [протокол](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71877312/0) от 18 апреля 2017 г. №5);

- Указом Главы Чувашской Республики от 27.11.2019 № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики»;

- Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года».

Мероприятия Муниципальной программы разработаны в целях реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на повышение комфортности городской среды, индекса качества городской среды и сокращение количества городов с неблагоприятной средой.

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны мероприятия Муниципальной программы, направленные на формирование современной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения г. Цивильск, п. Опытны и с. Чурачики Цивильского муниципального округа Чувашской Республики. Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ. На основе принципов, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, территориальными отделами Цивильского городского Опытного и Чурачикского сельских поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, разработали правила благоустройства, предусматривающие учет мнения граждан при формировании муниципальных программ, разработку механизма реализации мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их реализации. При этом будут предусмотрены и инструменты общественного контроля.

Целью Муниципальнной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Чувашской Республики путем реализации в период 2023 - 2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

Основными задачами Муниципальнной программы являются:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований;

-повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и сфере благоустройства дворовых и общественных территорий.

Муниципальная программа рассчитана на период 2023 - 2035 годов. Реализация Муниципальная программа не предусматривает выделения отдельных этапов.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы приведены в [приложении №1](#sub_1000) к Муниципальной программе.

**Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы**

В целях комплексного решения задач и достижения цели реализация Муниципальной программы будет осуществляться в рамках подпрограммы.

[Подпрограмма](#sub_3000) «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики».

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены основные мероприятия по поддержке муниципальных программ (субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации муниципальных программ), включающие мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий муниципальных образований на террриории Цивильского муниципального округа.

Основное мероприятие 1. Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды.

Основное мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

**Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, годам реализации Государственной программы)**

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Цивильского муниципального округа и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников могут использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составляет 203384,8 тыс. рублей, в том числе:

1 этап – 203384,8 тыс. рублей, из них:

в 2023 году – 164101,5 тыс. рублей;

в 2024 году – 25959,2 тыс. рублей;

в 2025 году – 13324,1 тыс. рублей;

2 этап – 0,0 тыс. рублей;

3 этап – 0,0 тыс. рублей;

Объем финансирования Муниципальной программы за счет средств федерального бюджета составляет 105574,6 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 46949,9 тыс. рублей, консолидированного бюджета – 49877,8 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в [приложении №2](#sub_2000) к Муниципальной программе.

Подпрограмма Муниципальной программы приведены в [приложениях №3](#sub_3000) к Муниципальной программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к муниципальной программе Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ** | | | | | | | | |
| **о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Муниципальная программа Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных на территории Цивильского района Чувашской Республики проектов по благоустройству | ед | 11 | 11 | 0 | 0 | | 0 |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 9 | 8 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 3 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2  к муниципальной программе Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ** | | | | | | | | | | | |
| **за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной | | | | Источники финансирования |  | | | | |
| классификации | | | |  | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| **Муниципальная программа** | **«Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»** | **903** | **х** | **А500000000** | **х** | **всего** | **89170,6** | **8085,9** | **7844,1** | **0,0** | **0,0** |
| **994** |  |  |  |  | **74930,9** | **17873,3** | **5480,0** | **0,0** | **0,0** |
| **903** | **х** | **А500000000** | **х** | **федеральный бюджет** | **70000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **994** |  |  |  |  | **11069,7** | **12269,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **903** | **х** | **А500000000** | **х** | **республиканский бюджет** | **9377,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **994** |  |  |  |  | **49953,1** | **86,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **903** | **х** | **А500000000** | **х** | **бюджет муниципального округа** | **9793,5** | **8085,9** | **7844,1** | **0,0** | **0,0** |
| **994** |  |  |  |  | **13908,1** | **5517,2** | **5480,0** | **0,0** | **0,0** |
| **903** | **х** | **А500000000** | **х** | **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **994** |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма** | **«Благоустройство дворовых и общественных территорий»** | 903 | х | А510000000 | х | всего | 89170,6 | 8085,9 | 7844,1 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 74930,9 | 17873,3 | 5480,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | х | А510000000 | х | федеральный бюджет | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 11069,7 | 12269,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | х | А510000000 | х | республиканский бюджет | 9377,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 49953,1 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | х | А510000000 | х | бюджет муниципального округа | 9793,5 | 8085,9 | 7844,1 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 13908,1 | 5517,2 | 5480,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | х | А510000000 | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1. "Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики" | 903 | 503 | А510200000 | х | всего | 8793,5 | 8085,9 | 7844,1 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 63749,4 | 5480,0 | 5480,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | А510200000 | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | А510200000 | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 49874,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | А510200000 | х | бюджет муниципального округа | 8793,5 | 8085,9 | 7844,1 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 13874,6 | 5480,0 | 5480,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | А510200000 | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1. Уличное освещение | 903 | 503 | A510277400 | х | всего | 7118,2 | 6984,2 | 6984,2 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 2575,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277400 | 240 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277400 | 240 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277400 | 240 | бюджет муниципального округа | 7118,2 | 6984,2 | 6984,2 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 2575,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277400 | 240 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2. Озеленение | 903 | 503 | A510277410 | 240 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277410 | 240 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277410 | 240 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277410 | 240 | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277410 | 240 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по благоустройству территории | 903 | 503 | A510277420 | 240 | всего | 1455,3 | 681,7 | 439,9 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 |  |  | 850 |  | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 6482,1 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277420 | 240 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 |  |  | 850 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277420 | 240 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 |  |  | 850 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277420 | 240 | бюджет муниципального округа | 1455,3 | 681,7 | 439,9 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 |  |  | 850 |  | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 6482,1 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277420 | 240 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 |  |  | 850 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.4. Организация и содержание мест захоронений | 903 | 503 | A510277430 | 240 | всего | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277430 | 240 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277430 | 240 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277430 | 240 | бюджет муниципального округа | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277430 | 240 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.5. Приобретение и обустройство детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм | 903 | 503 | A510277450 | 240 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277450 | 240 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277450 | 240 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277450 | 240 | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277450 | 240 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.6. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров | 903 | 503 | A5102S2710 | 240 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 54211,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A5102S2710 | 240 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A5102S2710 | 240 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 49874,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A5102S2710 | 240 | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 4336,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A5102S2710 | 240 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2. "Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 903 | 503 | А51F200000 | X | всего | 80377,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 11181,5 | 12393,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | А51F200000 | X | федеральный бюджет | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 11069,7 | 12269,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | А51F200000 | X | республиканский бюджет | 9377,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 78,3 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | А51F200000 | X | бюджет муниципального округа | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 33,5 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | А51F200000 | X | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1. Реализация программ формирования современной городской среды | 903 | 503 | A51F255550 | 240 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 11181,5 | 12393,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A51F255550 | 240 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 11069,7 | 12269,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A51F255550 | 240 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 78,3 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A51F255550 | 240 | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 33,5 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A51F255550 | 240 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2. "Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" | 903 | 505 | A51F254240 | 240 | всего | 80377,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 505 | A51F254240 | 240 | федеральный бюджет | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 505 | A51F254240 | 240 | республиканский бюджет | 9377,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 505 | A51F254240 | 240 | бюджет муниципального округа | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 505 | A51F254240 | 240 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3  к муниципальной программе Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальнной программы | - | Администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
| Соисполнитель подпрограммы | - | Отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского муниципального округа |
| Цель Муниципальнной программы | - | повышение качества и комфорта городской среды на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
| Задачи Муниципальнной программы | - | формирование комфортной городской среды для жителей Цивильского муниципального округа Чувашской Республики;  создание условий для повышения благоустройства территорий сельских и городского поселений;  улучшение эстетического облика населенных пунктов;  повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальнной программы | - | к 2035 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):  количество реализованных на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики проектов по благоустройству:  дворовых территорий – 17 ед.;  общественных территорий – 5 ед. |
| Срок реализации Муниципальной программы | - | 2023 - 2035 годы:  1 этап - 2023 - 2025 годы;  2 этап - 2026 - 2030 годы;  3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | - | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляют 203384,8 тыс. рублей, в том числе  1 этап – 203384,8 тыс. рублей, из них:  в 2023 году – 164101,5 тыс. рублей;  в 2024 году – 25959,2 тыс. рублей;  в 2025 году – 13324,1 тыс. рублей;  2 этап – 0,0 тыс. рублей;  3 этап – 0,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета -93339,0 тыс. рублей, в том числе:  1 этап – 93339,0 тыс. рублей, из них:  в 2023 году – 81069,7 тыс. рублей;  в 2024 году – 12269,3 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  2 этап – 0,0 тыс. рублей;  3 этап – 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 59417,0 тыс. рублей, в том числе:  1 этап – 59417,0 тыс. рублей, из них:  в 2023 году – 59330,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 86,8 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  2 этап – 0,0 тыс. рублей;  3 этап – 0,0 тыс. рублей;  бюджета муниципального округа - 50628,8 тыс. рублей, в том числе:  1 этап – 50628,8 тыс. рублей, из них:  в 2023 году – 23701,6 тыс. рублей;  в 2024 году – 13603,1 тыс. рублей;  в 2025 году – 13324,1 тыс. рублей;  2 этап – 0,0 тыс. рублей;  3 этап – 0,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  1 этап – 0,0 тыс. рублей, из них:  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  2 этап – 0,0 тыс. рублей;  3 этап – 0,0 тыс. рублей;  Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании консолидированного бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемый результат реализации Муниципальнной программы | - | повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий сельских поселений;  создание комфортных условий проживания для населения Цивильского муниципального округа Чувашской Республики;  улучшение эстетического облика населенных пунктов;  вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений |

# Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы

Приоритетами реализации подпрограммы являются:

повышение уровня благоустройства территорий сельских поселений:

принятие (актуализация действующих) правил благоустройства с учетом мнения граждан, общественных организаций, что позволит качественно изменить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству;

реализация механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

формирование инструментов общественного контроля.

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики.

Задачами подпрограммы являются:

формирование комфортной городской среды для жителей Цивильского муниципального округа Чувашской Республики;

создание условий для повышения благоустройства территорий сельских поселений;

улучшение эстетического облика населенных пунктов;

повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений.

Реализация подпрограммы осуществляется в 2023 - 2035 годах.

Основными целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 17 единиц;

количество благоустроенных общественных территорий 5 единицы;

доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий не менее 2 процентов.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий;

создание комфортных условий проживания для населения Цивильского муниципального округа Чувашской Республики;

улучшение эстетического облика населенных пунктов;

вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2023 - 2035 годов, приведены в приложении №1 к подпрограмме.

**Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 96 единиц;

количество благоустроенных общественных территорий 6 единицы;

доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий не менее 2 процентов.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении №2 к подпрограмме. Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

**Раздел III. Характеристики основных мероприятий**

Мероприятия подпрограммы подразделяются на мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия и мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

Подпрограмма содержит два основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики.

Мероприятие 1.1. Уличное освещение

Мероприятие 1.2. Озеленение

Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по благоустройству территории

Мероприятие 1.4. Организация и содержание мест захоронений

Мероприятие 1.5. Приобретение и обустройство детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм

Мероприятие 1.6. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров

В результате реализации данного мероприятия количество благоустроенных дворовых территорий составит 17 единиц, благоустроенных общественных территорий - 5 единицы.

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы оценивается достижением следующих целевых индикаторов и показателей:

количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 17 единиц;

количество благоустроенных общественных территорий 6 единиц.

Основное мероприятие 2. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Мероприятие 2.1. Реализация программ формирования современной городской среды

Мероприятие 2.2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Основное мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы оценивается долей финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий (не менее 2 процентов от общей численности населения населенного пункта).

**Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Цивильского муниципального округа и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляет 202402,4 тыс. рублей, в том числе

1 этап – 203384,8 тыс. рублей, из них:

в 2023 году – 164101,5 тыс. рублей;

в 2024 году – 25959,2 тыс. рублей;

в 2025 году – 13324,1 тыс. рублей;

2 этап – 0,0 тыс. рублей;

3 этап – 0,0 тыс. рублей;

Из них:

- средства федерального бюджета:

1 этап – 93339,0 тыс. рублей, из них:

в 2023 году – 81069,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 12269,3 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

2 этап – 0,0 тыс. рублей;

3 этап – 0,0 тыс. рублей;

- средства республиканского бюджета Чувашской Республики:

1 этап – 59417,0 тыс. рублей, из них:

в 2023 году – 59330,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 86,8 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

2 этап – 0,0 тыс. рублей;

3 этап – 0,0 тыс. рублей;

- средства бюджета Цивильского муниципального округа:

1 этап – 50628,8 тыс. рублей, из них:

в 2023 году – 23701,6 тыс. рублей;

в 2024 году – 13603,1 тыс. рублей;

в 2025 году – 13324,1 тыс. рублей;

2 этап – 0,0 тыс. рублей;

3 этап – 0,0 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников:

1 этап – 0,0 тыс. рублей, из них:

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

2 этап – 0,0 тыс. рублей;

3 этап – 0,0 тыс. рублей;

При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Цивильского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении №2 к настоящей подпрограмме

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к подпрограмме«Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» |

Адресный перечень дворовых территорий по благоустройству в рамках муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2023-2035 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  Дворовой  территории | АДРЕМ МКД | Площадь, кв.м. | Вид работ |
|  | г Цивильск ул Северная д.1 |  | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий;  установка скамеек;  установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Северная д.3 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Северная д.5 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Северная д.6 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Шоссейная д.16 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Шоссейная д.17 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Шоссейная д.18 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Шоссейная д.19 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Шоссейная д.20 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Шоссейная д.26 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Шоссейная д.3,5 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Шоссейная д.1 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Николаева д.12,14 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Николаева д.11А |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Николаева д.8 а |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Павла Иванова д.8/4 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Павла Иванова д.9 кор.2 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Казанское шоссе д.5 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Казанское шоссе д.7 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Казанское шоссе д.19,21,21А,23 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Павла Иванова д.7 а |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Павла Иванова д.5а/1,5а/2 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Николаева д.5,7, ул. Павла Иванова, д.2,2А |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Терешковой д.12,14 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Гагарина д.8,6, ул. Силантьева, д.2/10,4,6 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Терешковой д.14, 16, ул. Гагарина, д.3 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Терешковой д.18, 18а, 20, ул. Куйбышева, д.4 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Куйбышева д.6 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Куйбышева д.1 а, 1б |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Куйбышева д.8, ул. Чкалова, д.14 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Гагарина д.15/20, 13, ул. Чкалова, д.18 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Гагарина д.7,9 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Куйбышева д.13 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Куйбышева д.16 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Куйбышева д.34 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Куйбышева д.57 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Гоголя д.9 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Кирова д.17 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Силантьева д.1, 3, ул.Гагарина, д.14/22 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Гагарина д.16, 16а |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Никитина д.1/43, д.3 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Гагарина д.41 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Гагарина д.37 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г. Цивильск, ул. Куйбышева, д.21/16А |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г. Цивильск, ул. Гагарина, д.33/21 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Ленина д.23 а |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Советская д.1 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Советская д.11 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Советская д.23 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Советская д.29 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Куйбышева д.80/53 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Никитина д.2 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Никитина д.10,10а,80,8,8а |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Никитина д.10 б, ул. Советская, д.82 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск б-р Парковый д.4 кор.1, д.4 корп.2, ул. Никитина, д.6А/1,6А/2 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Никитина д.7/69 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск б-р Парковый д.14,16,6,8 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Просвещения д.27,29 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Просвещения д.33, ул. Юбилейная, дд.5,7 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Хмелеводческая д.9 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Центральная д.2 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Просвещения д.40 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Просвещения д.62 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Юбилейная д.13/1 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Маяковского д.47 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Маяковского д.49 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Мичурина д.20 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Юбилейная д.11,9 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Советская д.112 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Юбилейная д.13/2 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Димитриева, д.3, ул. Строителей, д.4 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Суворова д.4 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Строителей д.1/6 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Ижутова, д.5, Димитриева, дд.7,9, ул. Строителей, д.8 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | г Цивильск ул Строителей д.12,14, ул. Димитриева, дд.13,11,11А |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул Центральная д.3 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул Центральная д.7 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул Дорожная д.13 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул Дорожная д.3 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул Дорожная д.5 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул Дорожная д.11,9 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул Набережная д.1, ул П.Иванова д.17 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул Набережная д.2 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул Набережная д.3, ул П.Иванова д.10 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул Набережная д.4 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул Набережная д.5 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул Набережная д.6 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул Набережная д.8 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул П.Иванова д.4 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул П.Иванова д.8 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул П.Иванова д.6 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул П.Иванова д.1,3 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул П.Иванова д.5,7 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул П.Иванова д.15 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | п Опытный ул П.Иванова д.11,13,9 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | с Чурачики ул Заводская д.1,2,3 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | с Чурачики ул Заводская д.4,9 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | с Чурачики ул Заводская д.5,8 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | с Чурачики ул Заводская д.6,7 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | с Чурачики ул Заводская д.10,11 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | с Чурачики ул Заводская д.12,13 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | с Чурачики ул Мелиораторов д.11 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | с Чурачики ул Мелиораторов д.15 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | с Чурачики ул Мелиораторов д.22,23,24 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | с Чурачики ул Мелиораторов д.29 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | с Чурачики ул Мелиораторов д.26, ул. Садовая, д.2 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | с.Чурачики, пер. Школьный, д.2 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | с.Чурачики, пер. Школьный, д.5 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | с Чурачики ул Молодежная, д. 6 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | с Чурачики ул Молодежная д.7 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | с Чурачики ул Молодежная д.12 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  | с Чурачики ул Озерная д.13 |  | ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |

Адресный перечень общественных территорий, по благоустройству в рамках муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2023-2035 годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Наименование объекта | Место расположения | Площадь, кв.м. | Вид работ |
|  | г. Цивильск | парк | г. Цивильск, ул. Гагарина, около д.37 |  | ремонт дорожных покрытий; обеспечение освещения территорий; установка скамеек; установка урн для мусора. |
|  |  | городская площадь | г. Цивильск, ул. Никитина, д.1 |  | ремонт дорожных покрытий; обеспечение освещения территорий; установка скамеек; установка урн для мусора |
|  |  | парк | г. Цивильск, ул. Кирова, около д.10 |  | ремонт дорожных покрытий; обеспечение освещения территорий; установка скамеек; установка урн для мусора |
|  |  | городское кладбище | Цивильский район, д. Новая Деревня |  | ремонт дорожных покрытий; обеспечение освещения территорий; установка скамеек; установка урн для мусора |
|  | п. Опытный | пешеходная зона | Цивильский район, п. Опытный |  | ремонт дорожных покрытий; обеспечение освещения территорий; установка скамеек; установка урн для мусора |
|  | с. Чурачики | пешеходная зона | Цивильский район, с. Чурачики, ул. Заводская, ул.Ленина, ул. Мелиораторов |  | ремонт дорожных покрытий; обеспечение освещения территорий; установка скамеек; установка урн для мусора |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2  к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ** | | | | | | | | | | | |
| **за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной | | | | Источники финансирования |  | | | | |
| классификации | | | |  | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| **Подпрограмма** | **«Благоустройство дворовых и общественных территорий»** | **903** | **х** | **А510000000** | **х** | **всего** | **89170,6** | **8085,9** | **7844,1** | **0,0** | **0,0** |
| **994** |  |  |  |  | **74930,9** | **17873,3** | **5480,0** | **0,0** | **0,0** |
| **903** | **х** | **А510000000** | **х** | **федеральный бюджет** | **70000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **994** |  |  |  |  | **11069,7** | **12269,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **903** | **х** | **А510000000** | **х** | **республиканский бюджет** | **9377,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **994** |  |  |  |  | **49953,1** | **86,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **903** | **х** | **А510000000** | **х** | **бюджет муниципального округа** | **9793,5** | **8085,9** | **7844,1** | **0,0** | **0,0** |
| **994** |  |  |  |  | **13908,1** | **5517,2** | **5480,0** | **0,0** | **0,0** |
| **903** | **х** | **А510000000** | **х** | **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **994** |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Основное мероприятие 1. "Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики" | 903 | 503 | А510200000 | х | всего | 8793,5 | 8085,9 | 7844,1 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 63749,4 | 5480,0 | 5480,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | А510200000 | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | А510200000 | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 49874,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | А510200000 | х | бюджет муниципального округа | 8793,5 | 8085,9 | 7844,1 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 13874,6 | 5480,0 | 5480,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | А510200000 | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1. Уличное освещение | 903 | 503 | A510277400 | х | всего | 7118,2 | 6984,2 | 6984,2 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 2575,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277400 | 240 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277400 | 240 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277400 | 240 | бюджет муниципального округа | 7118,2 | 6984,2 | 6984,2 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 2575,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277400 | 240 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2. Озеленение | 903 | 503 | A510277410 | 240 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277410 | 240 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277410 | 240 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277410 | 240 | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277410 | 240 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по благоустройству территории | 903 | 503 | A510277420 | 240 | всего | 1455,3 | 681,7 | 439,9 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 |  |  | 850 |  | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 6482,1 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277420 | 240 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 |  |  | 850 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277420 | 240 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 |  |  | 850 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277420 | 240 | бюджет муниципального округа | 1455,3 | 681,7 | 439,9 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 |  |  | 850 |  | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 6482,1 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277420 | 240 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 |  |  | 850 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.4. Организация и содержание мест захоронений | 903 | 503 | A510277430 | 240 | всего | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277430 | 240 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277430 | 240 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277430 | 240 | бюджет муниципального округа | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277430 | 240 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.5. Приобретение и обустройство детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм | 903 | 503 | A510277450 | 240 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277450 | 240 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277450 | 240 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277450 | 240 | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A510277450 | 240 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.6. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров | 903 | 503 | A5102S2710 | 240 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 54211,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A5102S2710 | 240 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A5102S2710 | 240 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 49874,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A5102S2710 | 240 | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 4336,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A5102S2710 | 240 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2. "Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 903 | 503 | А51F200000 | X | всего | 80377,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 11181,5 | 12393,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | А51F200000 | X | федеральный бюджет | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 11069,7 | 12269,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | А51F200000 | X | республиканский бюджет | 9377,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 78,3 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | А51F200000 | X | бюджет муниципального округа | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 33,5 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | А51F200000 | X | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1. Реализация программ формирования современной городской среды | 903 | 503 | A51F255550 | 240 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 11181,5 | 12393,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A51F255550 | 240 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 11069,7 | 12269,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A51F255550 | 240 | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 78,3 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A51F255550 | 240 | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 33,5 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 503 | A51F255550 | 240 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2. "Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" | 903 | 505 | A51F254240 | 240 | всего | 80377,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 505 | A51F254240 | 240 | федеральный бюджет | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 505 | A51F254240 | 240 | республиканский бюджет | 9377,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 505 | A51F254240 | 240 | бюджет муниципального округа | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 505 | A51F254240 | 240 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 994 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | X | X | X | X | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |