| ЧĂваш Республики Куславкка МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АдминистрацийĔ ЙЫШĂНУ |  | Чувашская республика АДМИНИСТРАЦИЯ Козловского муниципального округа ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 17.02.2026 124№ |  | 17.02.2026 №124 |
| Куславкка хули |  | г. Козловка |

О внесении изменений в постановление администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от24.04.2024 №368 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана на 2027-2029 годы на территории Козловского муниципального округа в рамках реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2055 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.03.2014 № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014 - 2055 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2055 годы», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 07.03.2024 №98 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2014 г. №499», администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

- Внести следующие изменения в постановление администрации Козловского муниципального  округа Чувашской Республики от 24.04.2024 №368 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана на 2027-2029 годы на территории Козловского муниципального округа в рамках реализации Республиканской программы капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2055 годы»:

- приложение №1 «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых в 2027-2029 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- приложение №2 «Реестр  многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам услуг и (или)работ» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- приложение №3 «Планируемые показатели выполнения услуг и (или)работ по капитальному ремонту общего имущества в  многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, в 2027-2029 годах» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом издании «Козловский вестник» и размещению на официальном сайте Козловского муниципального округа Чувашской Республики в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского муниципального округа.

Глава

Козловского муниципального округа

Чувашской Республики                                                                                 А.Н. Людков

Приложение № 1

к республиканскому краткосрочному плану реализации в 2027–2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

| П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых в 2027–2029 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей в многоквартирном доме | Количество подъездов в многоквартирном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома | Площадь помещений в многоквартирном доме |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2055 годы | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта одного квадратного метра общей площади помещений многоквартир-ного дома | Предель- ная стоимость проведения капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Мини-маль-ный раз-мер фонда капи- таль- ного ремон- та (для домов, выбрав- ших спец- счет) | Год проведения капиталь-ного ремонта общего имущества в много-квартирных домах |
|  |  | ввода в экс-плуата-цию мно- гоквар- тирного дома | завер-шения послед-него капи- таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности граждан |  |  | всего |  | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформированию жилищ- но-комму- нального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки |  | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республи-канского бюджета Чувашской Респуб- лики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Козловский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 20 | 1975 |  | панель | 5 | 3 | 3 073,00 | 3 073,00 | 3 073,00 | 105 | ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения | 11 391 611,00 |  |  |  |  | 11 391 611,00 | 3 707,00 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2027 |
| 2 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 1 | 1975 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 778,00 | 1 778,00 | 1 778,00 | 84 | ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, крыши | 11 131 146,00 |  |  |  |  | 11 131 146,00 | 12 007,00 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2027 |
| 3 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 4 | 1969 | 2021 | кирпич | 2 | 2 | 691,10 | 691,10 | 691,10 | 38 | ремонт систем водоотведения | 570 848,60 |  |  |  |  | 570 848,60 | 826,00 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2027 |
| 4 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 6 | 1974 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 714,80 | 714,80 | 714,80 | 31 | ремонт систем водоотведения | 590 424,80 |  |  |  |  | 590 424,80 | 826,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2027 |
| 5 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 8 | 1970 | 2021 | панель | 2 | 2 | 640,20 | 640,20 | 640,20 | 27 | ремонт систем водоотведения | 528 805,20 |  |  |  |  | 528 805,20 | 826,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2027 |
| 6 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 10 | 1976 |  | кирпич | 2 | 2 | 713,07 | 713,07 | 713,07 | 42 | ремонт системы электроснабжения, водоотведения | 1 414 017,81 |  |  |  |  | 1 414 017,81 | 1 983,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2027 |
| 7 | ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. 2 | 1973 |  | кирпич | 2 | 1 | 422,20 | 422,20 | 422,20 | 30 | ремонт системы электроснабжения | 488 485,40 |  |  |  |  | 488 485,40 | 1 157,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2027 |
| 8 | ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. 6 | 1973 |  | кирпич | 2 | 1 | 382,10 | 382,10 | 382,10 | 17 | ремонт системы электроснабжения | 442 089,70 |  |  |  |  | 442 089,70 | 1 157,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2027 |
|  | Итого: 8 домов |  |  |  |  |  | 8 414,47 | 8 414,47 | 8 414,47 | 374 |  | 26 557 428,51 |  |  |  |  | 26 557 428,51 | 3 156,16 |  |  |  |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Козловский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Козловка, ул. Мичурина, д. 3 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 348,50 | 348,50 | 348,50 | 16 | ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения | 494 173,00 |  |  |  |  | 494 173,00 | 1 418,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 2 | г. Козловка, ул. Молодежная, д. 23 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 719,40 | 719,40 | 719,40 | 27 | ремонт системы холодного водоснабжения | 425 884,80 |  |  |  |  | 425 884,80 | 592,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 3 | г. Козловка, ул. Октябрьская, д. 91 | 1977 |  | панель | 5 | 4 | 3 077,00 | 3 077,00 | 3 077,00 | 139 | ремонт системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения, крыши | 19 694 242,00 |  |  |  |  | 19 694 242,00 | 12 146,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 4 | г. Козловка, ул. Чернышевского, д. 2 | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 573,10 | 573,10 | 573,10 | 22 | ремонт системы холодного водоснабжения | 339 275,20 |  |  |  |  | 339 275,20 | 592,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 5 | г. Козловка, ул. Чернышевского, д. 3 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 294,60 | 294,60 | 294,60 | 12 | ремонт системы водоотведения | 243 339,60 |  |  |  |  | 243 339,60 | 826,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 6 | ст. Тюрлема, ул. Лесная,д. 3 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 379,70 | 379,70 | 379,70 | 17 | ремонт системы холодного водоснабжения,электроснабжения,водоотведения | 977 727,50 |  |  |  |  | 977 727,50 | 2 575,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 7 | ст. Тюрлема, ул. Ленина, д.1 | 1966 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 370,10 | 370,10 | 370,10 | 16 | ремонт крыши | 3 116 650,00 |  |  |  |  | 3 116 650,00 | 8 300,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
|  | Итого: 7 домов |  |  |  |  |  | 5 762,40 | 5 762,40 | 5 762,40 | 249 |  | 25 291 292,10 |  |  |  |  | 25 291 292,10 | 4 389,02 |  |  |  |  |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Козловский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Козловка, ул. 30 лет Победы, д. 42 | 1978 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 298,34 | 1 298,34 | 1 298,34 | 45 | ремонт систем холодного водоснабжения,теплоснабжения, крыши | 7 052 217,54 |  |  |  |  | 7 052 217,54 | 11 181,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2029 |
| 2 | г. Козловка, ул. Герцена, д.5 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 708,99 | 708,99 | 708,99 | 30 | ремонт системы теплоснабжения | 1 622 878,11 |  |  |  |  | 1 622 878,11 | 2 289,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2029 |
| 3 | г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 26 | 1978 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 676,80 | 2 676,80 | 2 676,80 | 122 | ремонт систем электроснабжения | 3 097 057,60 |  |  |  |  | 3 097 057,60 | 1 157,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2029 |
| 4 | г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 33 | 1978 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 838,55 | 2 838,55 | 2 838,55 | 102 | ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, крыши | 15 423 762,55 |  |  |  |  | 15 423 762,55 | 11 181,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2029 |
| 5 | д. Солдыбаево, ул. Новая, д. 4 | 1976 |  | крупноблочная панель | 2 | 2 | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 13 | ремонт системы газоснабжения | 226 032,00 |  |  |  |  | 226 032,00 | 554,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2029 |
|  | Итого: 5 домов |  |  |  |  |  | 7 930,68 | 7 930,68 | 7 930,68 | 312 |  | 27 421 947,80 |  |  |  |  | 27 421 947,80 | 3 457,70 |  |  |  |  |
|  | Итого за 2027–2029 годы: 20 домов |  |  |  |  |  | 22 107,55 | 22 107,55 | 22 107,55 | 935 |  | 79 270 668,41 |  |  |  |  | 79 270 668,41 | 3 585,68 |  |  |  |  |

Приложение № 2

к республиканскому краткосрочному плану реализации в 2027–2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

| Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам услуг и (или) работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме – всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка и замена коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Утепление и ремонт фасада многоквартирного дома |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Энергетическое обследование многоквартир-ного дома | Разработка проектной документации | Услуги по строительному контролю |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. м | рублей | ед. | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Козловский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 20 | 11 391 611,00 | 10578249,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569580,55 | 243780,48 |
| 2 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 1 | 11 131 146,00 | 6120445,32 |  | 547,00 | 4 215 936,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556557,30 | 238206,52 |
| 3 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 4 | 570 848,60 | 530090,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28542,43 | 12216,16 |
| 4 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 6 | 590 424,80 | 548268,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29521,24 | 12635,09 |
| 5 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 8 | 528 805,20 | 491048,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26440,26 | 11316,43 |
| 6 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 10 | 1 414 017,81 | 1313056,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70700,89 | 30259,98 |
| 7 | ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. 2 | 488 485,40 | 453607,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24424,27 | 10453,59 |
| 8 | ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. 6 | 442 089,70 | 410524,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22104,49 | 9460,72 |
|  | Итого по округу | 26 557 428,51 | 20 445 291,26 |  | 547,00 | 4 215 936,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 327 871,43 | 568 328,97 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Козловский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Козловка, ул. Мичурина, д. 3 | 494 173,00 | 458 889,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 708,65 | 10 575,30 |
| 2 | г. Козловка, ул. Молодежная, д. 23 | 425 884,80 | 395 476,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 294,24 | 9 113,93 |
| 3 | г. Козловка, ул. Октябрьская, д. 91 | 19 694 242,00 | 10 989 184,26 |  | 947,00 | 7 298 888,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 984 712,10 | 421 456,78 |
| 4 | г. Козловка, ул. Чернышевского, д. 2 | 339 275,20 | 315050,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16963,76 | 7260,49 |
| 5 | г. Козловка, ул. Чернышевского, д. 3 | 243 339,60 | 225965,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12166,98 | 5207,47 |
| 6 | ст. Тюрлема, ул. Лесная,д. 3 | 977 727,50 | 907917,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48886,38 | 20923,37 |
| 7 | ст. Тюрлема, ул. Ленина, д.1 | 3 116 650,00 |  |  | 375,50 | 2 894 121,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155832,50 | 66696,31 |
|  | Итого по округу | 25 291 292,10 | 13 292 483,79 |  | 1 322,50 | 10 193 010,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 264 564,61 | 541 233,65 |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Козловский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Козловка, ул. 30 лет Победы, д. 42 | 7 052 217,54 | 3 473 444,58 |  | 399,00 | 3 075 244,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 610,88 | 150 917,46 |
| 2 | г. Козловка, ул. Герцена, д.5 | 1 622 878,11 | 1 504 004,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 143,91 | 37 729,60 |
| 3 | г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 26 | 3 097 057,60 | 2 875 927,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 852,88 | 66 277,03 |
| 4 | г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 33 | 15 423 762,55 | 7 593 963,16 |  | 873,00 | 6 728 542,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771 188,13 | 330 068,52 |
| 5 | д. Солдыбаево, ул. Новая, д. 4 | 226 032,00 | 209 893,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 301,60 | 4 837,08 |
|  | Итого по округу | 27 709 808,80 | 15 927 541,08 |  | 1 272,00 | 9 803 787,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 371 097,40 | 589 829,69 |
|  | Итого за 2027–2029 годы: 20 домов | 79 558 529,41 | 49 665 316,13 |  | 3 141,50 | 24 212 761,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 963 533,44 | 1 699 392,31 |

'Приложение №3 к постановлению администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 20.01.2025 №53

«Приложение № 3

муниципального краткосрочного плана реализации в 2027–2029 годах на территории Козловского муниципального округа Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики,

на 2014–2055 годы

| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, в 2024–2026 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал 2027 г. | II квартал 2027 г. | III квартал 2027 г. | IV квартал 2027 г. | всего | I квартал 2027 г. | II квартал 2027 г. | III квартал 2027 г. | IV квартал 2027 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | Козловский муниципальный окпуг | 8 414,47 | 374 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 26 557 428,51 | 26 557 428,51 |
|  | Итого | 8 414,47 | 374 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 26 557 428,51 | 26 557 428,51 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквар-тирных домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал 2028 г. | II квартал 2028 г. | III квартал 2028 г. | IV квартал 2028 г. | всего | I квартал 2028 г. | II квартал 2028 г. | III квартал 2028 г. | IV квартал 2028 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | Козловский муниципальный округ | 5 762,40 | 249 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 25 291 292,10 | 25 291 292,10 |
|  | Итого | 5 762,40 | 249 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 25 291 292,10 | 25 291 292,10 |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквар-тирных домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал 2029 г. | II квартал 2029 г. | III квартал 2029 г. | IV квартал 2029 г. | всего | I квартал 2029 г. | II квартал 2029 г. | III квартал 2029 г. | IV квартал 2029 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | Козловский муниципальный округ | 7 930,68 | 312 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 27 709 808,80 | 27 709 808,80 |
|  | Итого | 7 930,68 | 312 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 27 709 808,80 | 27 709 808,80 |
|  | Всего по Козловскому муниципальному округу Чувашской Республике за 2024–2026 годы | 22 107,55 | 935 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 79 558 529,41 | 79 558 529,41 |

».