| ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН КАНАШ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĚН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ __09.07.2026__ _1213_№ Канаш хули |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ __09.07.2026__ № _1213_ город Канаш |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Чувашской Республики от 17 апреля 2024 г. № 29 «О преобразовании муниципальных образований города Канаша Чувашской Республики и Канашского муниципального округа Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом муниципального округа и городского округа», Администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 27 июня 2019 г. № 684 «Об утверждении муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»;

- постановление администрации города Канаш Чувашской Республики  от 28 июня 2019 г. № 688 «О внесении изменений в муниципальную программу города Канаш Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»;

- постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 12 мая 2020 г. № 358 «О внесении изменений в муниципальную программу города Канаш Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»;

- постановление администрации города Канаш Чувашской Республики  от 5 апреля 2021 г. № 213 «Об внесении изменений в муниципальную программу города Канаш Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»;

- постановление администрации города Канаш Чувашской Республики  от 1 февраля 2023 г. № 64 «Об внесении изменений в муниципальную программу города Канаш Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»;

- постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 8 мая 2024 г. № 547 «О внесении изменений в муниципальную программу города Канаш Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»;

- постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 27 июня 2024 г. № 752 «О внесении изменений в муниципальную программу города Канаш Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»;

- постановление администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 31 марта 2023 г. № 306 «Об утверждении муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела строительства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики Петрова А.Г.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава муниципального округа | В.А. Чернов |
| --- | --- |

Утверждена
постановлением администрации
Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
от 09.07.2026 г. № 1213

Муниципальная программа
Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

| Ответственный исполнитель: | Отдел ЖКХ и муниципального жилищного контроля Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | Заместитель главы администрации - начальник отдела строительства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики Петров Алексей Геннадьевич 8 (8352) 2-26-89, kan-construc5@cap.ru |

Основные приоритеты и цели, реализуемые на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в сфере реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» (далее также - Муниципальная программа)

I. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Жилищно-коммунальное хозяйство Канашского муниципального округа Чувашской Республики представляет собой многоотраслевой комплекс, который включает в себя многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, организацию работ по уборке, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству и озеленению территорий.

Основным стратегическим приоритетом государственной политики в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Канашского муниципального округа Чувашской Республики являются приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, обеспечение населения Канашского муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности, повышения надежности функционирования газотранспортной системы в Канашском муниципальном округе.

Теплоснабжение Канашского муниципального округа производится из 28 котельных и сетей теплоснабжения. Изношенность котлов и тепловых сетей составляет 59%, что становится причиной больших экономических потерь и реальной угрозы устойчивости жизнеобеспечения потребителей.

II. Основные приоритеты и цели, реализуемые на территории Канашского муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цель муниципальной программы "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" определены основными направлениями реализации Стратегии социально-экономического развития Канашского муниципального округа до 2035 года.

Основными стратегическими приоритетами в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Канашского муниципального округа являются приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, обеспечение населения Канашского муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности.

Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности.

Сроки реализации Муниципальной программы - 2025 - 2035 годы.

Этапы реализации Муниципальной программы:

1 этап - 2025 - 2030 годы;

2 этап - 2031 - 2035 годы;

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя, изменений приоритетов в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Канашского муниципального округа Чувашской Республики, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальной программы

Приоритеты реализуемой на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики политики в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Канашского муниципального округа Чувашской Республики определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики и Канашского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Для достижения указанных целей установлены следующие значения показателей:

"Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг" (на 2024 год - 89,2%, на 2025 год - 90%, на 2026 год - 90%);

"Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения" (на 2024 год - 89,2%).

IV. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается реализация следующих приоритетных задач:

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения - строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности.

Достижение и обеспечение повышения эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии планируется осуществить путем реализации мероприятий по строительству блочно-модульных котельных с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения на территории Чувашской Республики, модернизации котельных и реконструкции ветхих тепловых сетей.

Строительство, модернизация, ремонт систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод будет осуществляться путем:

- повышения эффективности и надежности функционирования систем водоотведения и очистки сточных вод;

- повышения качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий;

- повышения эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- предотвращения загрязнения источников питьевого водоснабжения.

Паспорт
муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | - | Петров А.Г. - заместитель главы администрации - начальник строительства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Думкина Т.В. – заместитель начальника отдела ЖКХ и Муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Соисполнители муниципальной программы | - | структурные подразделения администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики; |
|  | - | муниципальные учреждения Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | - | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2025 - 2035 годах составляют 252 156,4 тыс. руб., в том числе: в 2025 году – 71 571,6 тыс. руб.; в 2026 году – 21 804,8 тыс. руб.; в 2027 году – 19 420 тыс. руб.; в 2028 - 2030 годах – 52 260 тыс. руб.; в 2031 - 2035 годах – 87 100 тыс. руб.; из них средства: федерального бюджета - 0 тыс. руб., в том числе: в 2025 году - 0 тыс. руб.; в 2026 году - 0 тыс. руб.; в 2027 году - 0 тыс. руб.; в 2028 - 2030 годах - 0 тыс. руб.; в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. руб.; республиканского бюджета – 4 384,8 тыс. руб., в том числе: в 2025 году – 4 000 тыс. руб.; в 2026 году – 384,8 тыс. руб.; в 2027 году - 0 тыс. руб.; в 2028 - 2030 годах - 0 тыс. руб.; в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. руб.; бюджета Канашского муниципального округа – 247 771,6 тыс. руб., в том числе: в 2025 году – 67 571,6 тыс. руб.; в 2026 году – 21 420 тыс. руб.; в 2027 году – 19 420 тыс. руб.; в 2028 - 2030 годах – 52 260 тыс. руб.; в 2031 - 2035 годах – 87 100 тыс. руб. Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Участники муниципальной программы | - | граждане Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Направления (программы) | - | Отсутствуют |
| Цель Муниципальной программы | - | создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения; - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности. |

2. Показатели муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель 1 - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Канашского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой | - | процентов | 83,2 | 2024 | 83,8 | 84,1 | 86,3 | 90 | Отдел ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа | Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере |
| 1.2. | Количество созданных и (или) модернизированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах | - | единиц | 6 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа | Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере |
| 2 | Цель 2 - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей | - | ед./км | - | 2024 | x | x | х | х | Отдел ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа | Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере |
| 2.2. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | - | единиц | 28 | 2024 | 27 | 38 | 241 | 338 | Отдел ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа | Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере |
| 2.3. | Обеспечение надежности газоснабжения | - | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа | Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере |

3. Структура муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

| N п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |
| 1 | Муниципальный проект "Водоснабжение, водоотведение и очистка сточный вод" |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: |  |  | Отдел ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа |  |  |  |
|  | Задача |  | обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности |  |  |  | Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) |
| 2 | Муниципальный ведомственный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: |  |  | Отдел ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа |  |  |  |
|  | Задача |  | создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения |  |  |  | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах" |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: |  |  | Отдел ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа |  |  |  |
|  | Задача |  | Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах" |  |  |  | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |
| 4 | Муниципальный проект "Газификация населенных пунктов" |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: |  |  |  | Отдел ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа |  |  |
|  | Задача | создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения |  |  |  | Обеспечение надежности газоснабжения |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 71 571,6 | 21 804,8 | 19 420,0 | 52 260,0 | 87 100,0 | 252 156,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4 000,0 | 384,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Канашского муниципального округа | 67 571,6 | 21 420,0 | 19 420,0 | 52 260,0 | 87 100,0 | 247 771,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект "Водоснабжение, водоотведение и очистка сточный вод" | 394,1 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 | 2 500,0 | 5 394,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Канашского муниципального округа | 394,1 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 | 2 500,0 | 5 394,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный ведомственный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" | 61 851,2 | 10 484,8 | 8 100,0 | 18 300,0 | 30 500,0 | 129 236,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4 000,0 | 384,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 384,8 |
| бюджет Канашского муниципального округа | 57 851,2 | 10 100,0 | 8 100,0 | 18 300,0 | 30 500,0 | 124 851,2 |
| внебюджетные источники | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах" | 8 826,3 | 10 220,0 | 10 220,0 | 30 660 | 51 100,0 | 111 026,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Канашского муниципального округа | 8 826,3 | 10 220,0 | 10 220,0 | 30 660 | 51 100,0 | 111 026,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект "Газификация населенных пунктов" | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 1 800,0 | 3 000,0 | 6 500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Канашского муниципального округа | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 800,0 | 3 000,0 | 6 600,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Паспорт
муниципального проекта «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод»

1. Общие положения

| Куратор муниципальной программы | Чернов В.А. - Глава Канашского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Петров А.Г. - заместитель главы администрации - начальник отдела строительства Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2025 – 2030 гг. Этап II: 2031 – 2035 гг. |
| Цели муниципального проекта | Обеспечение населения Канашского муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | Прогнозируемые объемы финансирования муниципального проекта "Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод" -5 394,1 тыс.руб. в 2025 году – 394,1 тыс. руб.; в 2026 году – 500,0 тыс. руб.; в 2027 году – 500,0 тыс. руб.; в 2028-2030 годах – 1 500,0 тыс. руб.; в 2031-2035 годах – 2 500,0 тыс. руб.; из них средства: федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; в 2025 году – 0,0 тыс. руб.; в 2026 году – 0,0 тыс. руб.; в 2027 году – 0,0 тыс. руб.; в 2028-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб.; республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.; в 2025 году – 0,0 тыс. руб.; в 2026 году – 0,0 тыс. руб.; в 2027 году – 0,0 тыс. руб.; в 2028-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб.; бюджета Канашского муниципального округа – 5 394,1 тыс. руб.; в 2025 году – 394,1 тыс. руб.; в 2026 году – 500,0 тыс. руб.; в 2027 году – 500,0 тыс. руб.; в 2028-2030 годах – 1 500,0 тыс. руб.; в 2031-2035 годах – 2 500,0 тыс. руб |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Чувашской Республики | Национальная цель – Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года; Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2018 № 588 "О государственной программе Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства". |

### 2. Показатели муниципального проекта «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод»

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) | МП | единиц | 2 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Возрастающий | нет | Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере |

- План достижения показателей муниципального проекта «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод»

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение к 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) | МП | единиц | 1 |

4. Мероприятия (результата) муниципального проекта «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод»

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образований | оказание услуг (выполнение работ) | Реализация указанного мероприятия обеспечит снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры и уменьшение потребления энергоресурсов | процент | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод»

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальный проект "Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод" (всего), в том числе: | х | 394,1 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 | 2 500,0 | 5 394,1 |
|  | бюджет Канашского муниципального округа | х | 394,1 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 | 2500,0 | 5 394,1 |
| 1.1. | Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образований (всего), в том числе: | 903 0502 А120173090 240 | 394,1 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 | 2 500,0 | 5 394,1 |
|  | бюджет Канашского муниципального округа | х | 394,1 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 | 2 500,0 | 5 394,1 |

Паспорт
муниципального ведомственного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»

1. Общие положения

| Куратор муниципальной программы | Петров А.Г. - заместитель главы администрации - начальник отдела строительства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Думкина Т.В. – заместитель начальника отдела ЖКХ и Муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2025 – 2030 гг. Этап II: 2031 – 2035 гг. |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | Прогнозируемые объемы финансирования муниципального ведомственного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг-129 236,0 тыс.руб: в 2025 году – 61851,2 тыс. руб.; в 2026 году – 10 484,8 тыс. руб.; в 2027 году – 8 100,0 тыс. руб.; в 2028-2030 годах – 18 300,0ыс. руб.; в 2031-2035 годах – 30 500,0 тыс. руб.; из них средства: федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; в 2025 году – 0,0 тыс. руб.; в 2026 году – 0,0 тыс. руб.; в 2027 году – 0,0 тыс. руб.; в 2028-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб.; республиканского бюджета – 4 384,8 тыс. руб.; в 2025 году – 4 000,0 тыс. руб.; в 2026 году – 384,8 тыс. руб.; в 2027 году – 0,0 тыс. руб.; в 2028-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб.; бюджета Канашского муниципального округа – 124 851,2 тыс. руб.; в 2025 году – 57 851,2 тыс. руб.; в 2026 году – 10 100,0 тыс. руб.; в 2027 году – 8 100,0 тыс. руб.; в 2028-2030 годах – 18 300,0 тыс. руб.; в 2031-2035 годах – 30 500,0 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Чувашской Республики | Национальная цель – Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года; Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2018 № 588 "О государственной программе Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства". |

### 2. Показатели муниципального ведомственного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание объектов коммунального хозяйства муниципального образования | МП | единиц | 161 | 2024 | 161 | 161 | 161 | 483 | Возрастающий | нет | Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере |
| 1.2. | Капитальный и текущий ремонт инженерно-коммуникационных сетей муниципального образования | МП | единиц | х | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Возрастающий | нет | Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфе |
| 1.3. | Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | МП | единиц | 2 | 2024 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | Возрастающий | нет | Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфе |

- План достижения показателей муниципального ведомственного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение к 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения |  |  |  |
| 1.1. | Содержание объектов коммунального хозяйства муниципального образования | МП | единиц | 805 |
| 1.2 | Капитальный и текущий ремонт инженерно-коммуникационных сетей муниципального образования | МП | единиц | 0 |
| 1.3 | Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | МП | единиц | 0 |

4. Мероприятия (результата) муниципального ведомственного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Погашение просроченной задолженности за потребленный природный газ муниципальными теплоснабжающими организациями | оказание услуг (выполнение работ) | Модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов | руб | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Финансовое (возмещение) затрат муниципальным унитарным предприятиям, связанных с частичным погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы | оказание услуг (выполнение работ) | Модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов | руб | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Приобретение коммунальной техники и оборудования для нужд муниципальным округов и городских округов Чувашской Республики | оказание услуг (выполнение работ) | Модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов | единиц | 0 | 2024 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | оказание услуг (выполнение работ) | Модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Перевод многоквартирных домов с централизованного на индивидуальное отопление | оказание услуг (выполнение работ) | оказана государственная поддержка семьям при переводе жилого помещения в многоквартирном доме с централизованного на индивидуальное отопление | семей | 20 | 2024 | 115 | 228 | 0 | 0 | 0 |

5. Финансовое обеспечение муниципального ведомственного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальный ведомственный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" (всего), в том числе: | х | 61 851,2 | 10 484,8 | 8 100,0 | 18300,0 | 30500,0 | 129 236,0 |
|  | бюджет Канашского муниципального округа | х | 57 851,2 | 10 100,0 | 8 100,0 | 18 300,0 | 30 500,0 | 124 851,2 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 4 000,0 | 384,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 384,8 |
| 1.1. | Погашение просроченной задолженности за потребленный природный газ муниципальными теплоснабжающими организациями | х | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 |
|  | бюджет Канашского муниципального округа | 903 0502 А110170090 810 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 |
| 1.2. | Финансовое (возмещение) затрат муниципальным унитарным предприятиям, связанных с частичным погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы | х | 7 098,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 098,2 |
|  | бюджет Канашского муниципального округа | 903 0502 А110171670810 | 7 098,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 098,2 |
| 1.3. | Приобретение коммунальной техники и оборудования для нужд муниципальным округов и городских округов Чувашской Республики | х | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 903 0502 А130125120240 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |
| 1.4. | Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (всего), в том числе: | х | 23 753,0 | 8 100,0 | 8 100,0 | 18 300,0 | 30 500,0 | 128 851,2 |
|  | бюджет Канашского муниципального округа | 903 0502 А130175350240/360/810/850 | 23 753,0 | 8 100,0 | 8 100,0 | 18 300,0 | 30 500,0 | 128 851,2 |
| 1.5. | Перевод многоквартирных домов с централизованного на индивидуальное отопление | х | 2 000,0 | 2 384,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 903 0502 А1301S5670360 | 0,0 | 384,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Канашского муниципального округа | 903 0502 А1301S5670240/360 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах»

1. Общие положения

| Куратор муниципальной программы | Петров А.Г. - заместитель главы администрации - начальник отдела строительства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Думкина Т.В. – заместитель начальника отдела ЖКХ и Муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2025 – 2030 гг. Этап II: 2031 – 2035 гг. |
| Цели комплекса процессных мероприятий | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | Прогнозируемые объемы финансирования муниципального проекта "Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах " -111 026,3 тыс.руб. в 2025 году – 8826,3 тыс. руб.; в 2026 году – 10220,0 тыс. руб.; в 2027 году – 10220,0 тыс. руб.; в 2028-2030 годах – 30660,0 тыс. руб.; в 2031-2035 годах – 51 100,0 тыс. руб.; из них средства: федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; в 2025 году – 0,0 тыс. руб.; в 2026 году – 0,0 тыс. руб.; в 2027 году – 0,0 тыс. руб.; в 2028-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб.; республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.; в 2025 году – 0,0 тыс. руб.; в 2026 году – 0,0 тыс. руб.; в 2027 году – 0,0 тыс. руб.; в 2028-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб.; бюджета Канашского муниципального округа – 111026,3 тыс. руб.; в 2025 году – 8826,3 тыс. руб.; в 2026 году – 10220,0 тыс. руб.; в 2027 году – 10220,0 тыс. руб.; в 2028-2030 годах – 30660,0 тыс. руб.; в 2031-2035 годах – 51100,0 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Чувашской Республики | Национальная цель – Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года; Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2018 № 588 "О государственной программе Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства". |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах»

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий "Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | МП | единиц | 3 | 2024 | 8 | - | - | - | Возрастающий | нет | Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере |
| 1.2 | Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными | МП | кв.м | 51061 | 2024 | 48 598 | 47583 | 38066, | 28549 | убывающий | нет | Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере |

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах»

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий "Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах" |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | МП | единиц | - |
| 1.2. | Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными | МП | единиц | 28 5459 |

4. Мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах»

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий "Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе многоквартирных домов | оказание услуг (выполнение работ) | проведен капитальный ремонт в многоквартирных домах | единиц | 3 | 2024 | 8 | x | x | x | x |
| 1.2. | Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами | оказание услуг (выполнение работ) | содержание муниципального жилищного фонда | единиц | 1 | 2024 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах»

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения 1 | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах" (всего), в том числе: | х | 8 826,3 | 10 220,0 | 10 220,0 | 30 660,0 | 51 100,0 | 111 026,3 |
|  | бюджет Канашского муниципального округа | х | 8 826,3 | 10 220,0 | 10 220,0 | 30 660,0 | 51 100,0 | 111 026,3 |
| 1.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе многоквартирных домов | х | 6 720,0 | 6720,0 | 6 720,0 | 20 160,0 | 33 600,0 | 73 920,0 |
|  | бюджет Канашского муниципального округа | 903 А140174750240 | 6 720,0 | 6720,0 | 6 720,0 | 20 160,0 | 33 600,0 | 73 920,0 |
| 1.2. | Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами (всего), в том числе: | х | 2 106,3 | 3 500,0 | 3 500,0 | 10 500,0 | 17500,0 | 37 106,3 |
|  | бюджет Канашского муниципального округа | 9030501 А140172950240 | 2 106,3 | 3 500,0 | 3 500,0 | 10 500,0 | 17 500,0 | 37 106,3 |

Паспорт
муниципального проекта «Газификация населенных пунктов»

1. Общие положения

| Куратор муниципальной программы | Петров А.Г. - заместитель главы администрации - начальник отдела строительства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Думкина Т.В. – заместитель начальника отдела ЖКХ и Муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2025 – 2030 гг. Этап II: 2031 – 2035 гг. |
| Цель муниципального проекта | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | Прогнозируемые объемы финансирования муниципального проекта «Газификация населенных пунктов» в 2025 году – 6 500,0 тыс. руб.; В 2025 году- 500,0 тыс.руб. в 2026 году – 600,0 тыс. руб.; в 2027 году – 600,0 тыс. руб.; в 2028-2030 годах – 1800,0 тыс. руб.; в 2031-2035 годах – 3 000,0 тыс. руб.; из них средства: федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; в 2025 году – 0,0 тыс. руб.; в 2026 году – 0,0 тыс. руб.; в 2027 году – 0,0 тыс. руб.; в 2028-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб.; республиканского бюджета – 0,0 тыс. руб.; в 2025 году – 0,0 тыс. руб.; в 2026 году – 0,0 тыс. руб.; в 2027 году – 0,0 тыс. руб.; в 2028-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб.; бюджета Канашского муниципального округа – 6 500,0 тыс. руб.; В 2025 году- 500,0 тыс.руб. в 2026 году – 600,0 тыс. руб.; в 2027 году – 600,0 тыс. руб.; в 2028-2030 годах – 1800,0 тыс. руб.; в 2031-2035 годах – 3 000,0 тыс. руб |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Чувашской Республики | Национальная цель – Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года; Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2018 № 588 "О государственной программе Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства". |

### 2. Показатели муниципального проекта «Газификация населенных пунктов»

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача муниципального проекта «Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Газификация населенных пунктов (проектирование, ремонт) | МП | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | Возрастающий | нет | Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере |

- План достижения показателей муниципального проекта «Газификация населенных пунктов»

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения |  |  |  |
| 1.1. | Газификация населенных пунктов (ремонт, проектирование) | МП | процент | 100 |

4. Мероприятия (результата) муниципального проекта «Газификация населенных пунктов»

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Газификация населенных пунктов (ремонт, проектирование) | оказание услуг (выполнение работ) | Модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Газификация населенных пунктов»

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальный проекта «Газификация населенных пунктов» " (всего), в том числе: | х | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 1 800,0 | 3 000,0 | 6 500,0 |
|  | бюджет Канашского муниципального округа | х | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 1 800,0 | 3 000,0 | 6 500,0 |
|  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Газификация населенных пунктов (ремонт, проектирование) | х |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Канашского муниципального округа | 903 0502 A120272840244 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 1 800,0 | 3 000,0 | 6 500,0 |