Приложение № 2 к постановлению администрации г. Чебоксары
от 	№	



График производства работ

	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от TП-524 до помещения склада по ул. Промышленная, д. 7а, г. Чебоксары, в границах земельных участков (частей) с кадастровыми номерами:
- 21:01:010807:51/чзу1площадью 1 кв.м;
- 21:01:010807:28/чзу1 площадью 267 кв.м;
 в кадастровых кварталах: 
- 21:01:010702:зу1 площадью 2 кв.м;  
- 21:01:010702:зу2 площадью 36 кв.м; 
- 21:01:010702:зу3 площадью 4 кв.м;
- 21:01:010807:зу4 площадью 157 кв.м
	 Март 2026 – Октябрь 2026

	2
	Эксплуатации объекта ЛЭП-0,4 кВ от TП-524 до помещения склада по ул. Промышленная, д. 7а, г. Чебоксары
	Октябрь 2026- Февраль 2036



Срок в течение, которого использование земельных участком (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 8 месяцев по отношении каждому из земельного участков и (или) их частей.
