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[bookmark: Par61]Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

	N пп
	Наименование муниципальной  программы Вурнарского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1>
	Примечание <2>

	  1
	2
	3
	4

	
	Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»
	Частично выполнено
	По данной муниципальной программе не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО, а также на создание защитных и охранных зон, в том числе озелененных территорий, зеленых зон, лесопарковых зон и иных защитных и охраняемых зон. Поэтому целевые показатели по данной программе полностью недостигнуты

	
	«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»
	Не выполнено
	Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО

	1.
	           Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
	Не выполнено
	         Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО

	    
	«Развитие водохозяйственного комплекса Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»
	Частично выполнено
	         Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши

	1.
	 Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных
	Частично выполнено
	         Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши

	
	«Обеспечение экологической безопасности на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»
	Не выполнено
	Не были проведены торги на создание защитных и охранных зон, в том числе озелененных территорий, зеленых зон, лесопарковых зон и иных защитных и охраняемых зон

	1.
	Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
	Не выполнено
	Не были проведены торги на создание защитных и охранных зон, в том числе озелененных территорий, зеленых зон, лесопарковых зон и иных защитных и охраняемых зон

	
	«Биологическое разнообразие Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»
	Частично выполнено
	     В ходе торгов была снижена цена контракта,  поэтому произошло отклонение суммы

	1.
	Реализация мероприятий по обеспечению контейнерами и бункерами для ТКО
	Частично выполнено
	В ходе торгов была снижена цена контракта,  поэтому произошло отклонение суммы



<1> Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".
[bookmark: Par48]<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района) представляются пояснения причин недостижения.
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Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы Вурнарского муниципального округа,
подпрограмм муниципальной программы
Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программ) 
за 2024 год

	N
пп
	Наименование целевого индикатора и показателя
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	план
	факт
	%  исполнения
	

	

	1.
	Количество твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов
	тыс. тонн
	1,2
	0
	0
	Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО

	2.
	Количество твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов
	тыс. тонн
	1,0
	0
	0
	Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО

	3.
	Количество объектов инфраструктуры, обеспечивающих безопасное обращение с отходами I и II классов опасности
	единиц
	0
	0
	0
	Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО

	4.
	Увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей численности населения проживающего на таких территориях
	%
	60,0
	0
	0
	Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши

	5.
	Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	единиц
	2
	0
	0
	        Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши

	6.
	Доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности
	%
	4,1
	0
	0
	        Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши

	

	1.
	Количество твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов
	1,2
	0
	0
	Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО

	2.
	Количество твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов
	1,0
	0
	0
	Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО

	3.
	Количество объектов инфраструктуры, обеспечивающих безопасное обращение с отходами I и II классов опасности
	0
	0
	0
	Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО

	

	1.
	Увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей численности населения проживающего на таких территориях
	60,0
	0
	0
	Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши

	2.
	Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	2
	0
	0
	Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши

	3.
	Доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности
	4,1
	0
	0
	Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши
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Отчет
о реализации муниципальных программ
за счет всех источников финансирования за 2024 год

	Статус
	Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной  программы Вурнарского района), программы
	Источники финансирования
	План, тыс. рублей 
	Фактические расходы, тыс. рублей 
	% 
освоения
	Причины низкого освоения денежных средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Вурнарского района
	Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»
	всего
	4270,4
	2316,1
	54,2
	По данной муниципальной программе не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО, а также на создание защитных и охранных зон, в том числе озелененных территорий, зеленых зон, лесопарковых зон и иных защитных и охраняемых зон. Поэтому денежные средства освоены не полностью

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2570,4
	2316,1
	90,1
	По данной муниципальной программе не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО, а также на создание защитных и охранных зон, в том числе озелененных территорий, зеленых зон, лесопарковых зон и иных защитных и охраняемых зон. Поэтому денежные средства освоены не полностью

	
	
	бюджет Вурнарского муниципального округа
	1700,0
	0,0
	0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма 
	«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»
	всего
	1200,0
	0,0
	0
	Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Вурнарского муниципального округа
	1200,0
	0,0
	0
	Не были проведены торги на рекультивацию действующего полигона ТБО

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма
	«Развитие водохозяйственного комплекса Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»
	всего
	2392,0
	2139,4
	89,4
	Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2392,0
	2139,4
	89,4
	Не были проведены инженерные изыскания на ГТС в с. Орауши

	
	
	бюджет Вурнарского муниципального округа
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма 
	«Обеспечение экологической безопасности на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»
	всего
	500,0
	0,0
	0
	Не были проведены торги на создание защитных и охранных зон, в том числе озелененных территорий, зеленых зон, лесопарковых зон и иных защитных и охраняемых зон

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Вурнарского муниципального округа
	500,0
	0,0
	0
	Не были проведены торги на создание защитных и охранных зон, в том числе озелененных территорий, зеленых зон, лесопарковых зон и иных защитных и охраняемых зон

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма
	«Биологическое разнообразие Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»
	всего
	178,4
	176,6
	98,9
	В ходе торгов была снижена цена контракта,  поэтому произошло отклонение суммы

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	178,4
	176,6
	98,9
	В ходе торгов была снижена цена контракта,  поэтому произошло отклонение суммы

	
	
	бюджет Вурнарского муниципального округа
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	
	



