Приложение № 2 к постановлению

администрации г. Чебоксары

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

График производства работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование работ | Сроки |
| 1 | Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от ТП-493 до нежилого помещения № 14 по ул. Пролетарская, д. 21/22, г. Чебоксары,в границах земельного участка (части) с кадастровым номером 21:01:030407:7305/чзу1 площадью 22 кв.м | март 2025 – апрель2025[\*](https://internet.garant.ru/#/document/409124726/entry/33) |
| 2 | Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-493 до нежилого помещения № 14 по ул. Пролетарская, д. 21/22, г. Чебоксары» | апрель 2025 - февраль 2035 |

[\*](https://internet.garant.ru/#/document/409124726/entry/33)Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 2 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.