| # Чăваш Республики # Красноармейски # муниципаллă округĕн Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 15.05.2025; №; 500. |  | Чувашская Республика Администрация Красноармейского муниципального округа ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 15.05.2025; №; 500. |
| --- | --- | --- |

Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2025-2026 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чувашской Республики к работе в зимних условиях, а также обеспечения устойчивого и безаварийного прохождения отопительного периода 2025-2026 годов администрация Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 года (приложение № 1) (далее – План мероприятий).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы обеспечить:

- выполнение Плана мероприятий, объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. (приложение № 2), объемов замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2025 год (приложение № 3), представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. (приложение № 4), о финансовых и материально-технических ресурсах, предназначенных для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2025-2026 гг. (приложение № 5);

- завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии), теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 15 сентября 2025 г.;

- принятие мер по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию) до 15 сентября 2025 года.

3. Комиссии по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 гг. осуществлять в июне–октябре 2025 года контроль за выполнением Плана мероприятий;

по итогам контроля за выполнением Плана мероприятий информировать Кабинет Министров Чувашской Республики, а также надзорные и правоохранительные органы о фактах выявленных нарушений.

4. Отделу строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий администрации Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики с 1 сентября 2025 г. обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чувашской Республики к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы обеспечить:

- осуществлять мониторинг сезонных осмотров всего общего имущества в многоквартирных домах два раза в год;

- обеспечить завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. потребителей тепловой энергии до 15 сентября 2025 г., теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 1 ноября 2025 г.;

- обеспечить получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг. до 15 ноября 2025 года.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики от 04 июня 2024 г. № 836 «Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2024-2025 года».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Красноармейского муниципального округа – начальника управления по благоустройству и развитию территорий.

И.о. главы Красноармейского

муниципального округа                                                                  А.В. Павлов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Красноармейского муниципального округа

от 15.04.2025  № 500

# П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

к осенне-зимнему периоду 2025-2026 года

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание межведомственной комиссии по обеспечению готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. | до 15 июня 2025 г. | Администрация Красноармейского муниципального округа |
| 2. | Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по обеспечению готовности муниципального образования (муниципального округа, городского округа) к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. | до 20 июня 2025 г. | Администрация Красноармейского муниципального округа |
| 3. | Выполнение установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2025 г. | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» (по согласованию) |
| 4. | Выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. потребителей тепловой энергии, тепло потребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии) | до 15 сентября 2025 г. | МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа |
| 5. | Выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающих и тепло сетевых организаций | до 15 сентября 2025 г. | МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа |
| 6. | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 г., регистрационный № 28269): |  | МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа |
|  | потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2025 г. | МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа |
|  | теплоснабжающих и тепло сетевых организаций | до 1 ноября 2025 г. | МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа |
| 7. | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025/26 года и представление копии в администрацию Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | до 15 ноября 2025 г. | МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа |
| 8. | Заключение контрактов на поставку каменного угля и топочного мазута в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | до 1 августа 2025 г. | Администрация Красноармейского муниципального округа |
| 9. | Создание запасов жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах | до 30 сентября 2025 г. | Администрация Красноармейского муниципального округа |
| 10. | Осуществление мониторинга текущих платежей и погашения задолженности за потребленные организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы с представлением информации в администрацию Красноармейского муниципального округа Чувашии ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным | с 30 сентября 2025 г. по 28 апреля 2026 г. | Администрация Красноармейского муниципального округа |
| 11. | Осуществление мониторинга неснижаемых запасов материально-технических ресурсов в организациях топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства для оперативного устранения аварийных ситуаций с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным | с 30 сентября 2025 г. по 28 апреля 2026 г. | Администрация Красноармейского муниципального округа |
| 12. | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 30 сентября 2025 г. | Администрация Красноармейского муниципального округа |
| 13. | Разработка графика перевода потребителей природного газа в Чувашской Республике на резервные виды топлива при похолоданиях в осенне-зимний период 2025-2026 гг. | до 1 сентября 2025 г. | Администрация Красноармейского муниципального округа |
| 14. | Подготовка источников теплоснабжения к работе на резервных видах топлива (мазут, каменный уголь) в режимах ограничения поставки природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолодания | до 1 октября 2025 г. | МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа |
| 15. | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме противогололедных реагентов | до 1 октября 2025 г. | МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа |
| 16. | Работа в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального хозяйства | постоянно | МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа |
| 17. | Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 15 ноября 2025 г. | Администрация Красноармейского муниципального округа |
| 18. | Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.: в администрацию Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | еженедельно в период с 1 июля по 30 сентября 2025 г. | МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа |
|  | в Государственную жилищную инспекцию Чувашской Республики | еженедельно в период с 1 августа по 30 сентября 2025 г. | Администрация Красноармейского муниципального округа |
| 19. | Своевременное представление в администрацию Красноармейского муниципального округа Чувашии информации о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная | ежемесячно 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2025 г. | МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа |
| 20. | Обеспечение ежедневного представления в администрацию Красноармейского муниципального округа Чувашии информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда | со дня начала отопительного сезона до полного подключения объектов | МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа |
| 21. | Организация круглосуточной работы «горячей линии» с целью постоянного мониторинга случаев нарушения теплоснабжения многоквартирных домов или социально значимых объектов, ограничения или неосуществления теплоснабжения подключенных объектов и контроля оперативного устранения указанных нарушений, а также обеспечения надежности систем теплоснабжения муниципальных и городских округов Чувашской Республики в осенне-зимний период 2025-2026 гг., в том числе путем направления Государственным комитетом Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям поступившей на «горячую линию» информации в Минстрой Чувашии и Государственную жилищную инспекцию Чувашской Республики | с 30 сентября 2025 г. по 28 апреля 2026 г. | МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа Администрация Красноармейского муниципального округа Чувашской республики |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Красноармейского муниципального округа

от 15.04.2025  № 500

О Б Ъ Е М Ы

капитального ремонта и замены неисправных котлов

в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/26 года

(единиц)

| № пп | Наименование муниципальных округов, городских округов | Объемы капитального ремонта и замены неисправных котлов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. | Красноармейский муниципальный округ | 1 | 1 |
|  | Итого | 1 | 1 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Красноармейского муниципального округа

от 15.04.2025  № 500

# О Б Ъ Е М Ы

замены ветхих тепловых и водопроводных сетей

на 2025 год

(км)

| № пп | Наименование муниципальных округов, городских округов | Ветхие тепловые сети в двухтрубном исчислении |  | Ветхие водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. | Красноармейский | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
|  | Итого | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Красноармейского муниципального округа

от 15.04.2025  № 500

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

по состоянию на ______________2025 года

Красноармейский муниципальный округ

(наименование муниципального округа, городского округа)

(форма)

|  | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования (муниципального округа, городского округа), единиц | Промывка и опрессовка, единиц |  | Замена внутридомовых сетей, пог. метров |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  | Оформление паспортов готовности жилищного фонда, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | домов | узлов | водоснабжения | канализации | теплоснабжения | электроснабжения | газоснабжения | кровель домов, кв. метров | отмостков домов, кв. метров | отопительных печей, штук | дымоходов, штук | фасадов, количество домов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации

муниципального округа

__________________   ___________________

(подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение № 5

к постановлению администрации

Красноармейского муниципального округа

от 15.04.2025  № 500

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о финансовых и материально-технических ресурсах,

предназначенных для устранения аварий и неисправностей на объектах

жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2025/26 года,

по состоянию на ___   ______________  2025 года

| Показатели | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Выделено на ликвидацию последствий аварий | тыс. рублей |  |
| Израсходовано на ликвидацию последствий аварий | тыс. рублей |  |
| Выделено на приобретение материально-технических ресурсов | тыс. рублей |  |
| Израсходовано на приобретение материально-технических ресурсов | тыс. рублей |  |
| Наличие материально-технических ресурсов: |  |  |
| Арматура осветительная | шт. |  |
| Арматура стальная трубопроводная | шт. |  |
| Асбест | куб. м |  |
| Гвозди проволочные | т |  |
| Дымососы | шт. |  |
| Задвижки и затворы стальные | шт. |  |
| Затворы и задвижки из серого чугуна | шт. |  |
| Кабель силовой (типа СРГ, ВРГ, НРГ) | км |  |
| Кирпич | тыс. ед. |  |
| Кислород технический | куб. м |  |
| Компрессоры воздушные | шт. |  |
| Котлы водогрейные | шт. |  |
| Краски строительные | т |  |
| Кровельные материалы, в том числе рубероид, шифер и т.д. | тыс. кв. м |  |
| Лен | кг |  |
| Лесоматериалы в пересчете на круглый лес, в том числе пиломатериалы, фанера клееная, древесно-стружечные плиты и т.д. | куб. м |  |
| Листы асбестоцементные (шифер) | тыс. шт. |  |
| Насосы центробежные, в том числе насосы погружные | шт. |  |
| Нефтебитум | т |  |
| Опоры деревянные | шт. |  |
| Опоры железобетонные | шт. |  |
| Провод неизолированный для воздушных линий | т |  |
| Провода установочные | тыс. пог. м |  |
| Проволока обыкновенного качества | т |  |
| Прокат черных металлов, в том числе сталь листовая оцинкованная, освинцованная и луженая, уголок, швеллер и др. | т |  |
| Радиаторы и конвекторы отопительные | шт. |  |
| Резервные стационарные и передвижные дизельные электростанции | шт. |  |
| Сварочное оборудование | шт. |  |
| Стекло строительное | тыс. кв. м |  |
| Тепло- и изоляционные материалы | куб. м |  |
| Трансформаторы | шт. |  |
| Трубы и детали трубопроводов из термопластов | т |  |
| Трубы катаные и тянутые общего назначения | т |  |
| Трубы сварные водогазопроводные (газовые) | т |  |
| Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним | т |  |
| Цемент | т |  |
| Электродвигатели | шт. |  |
| Электроды сварочные | т |  |
| Электрокалориферы | шт. |  |
| Запасные котлы | шт. |  |
| Мобильные модульные котельные | шт. |  |