| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÇĚРПӲ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 2023 ç. çĕртме уйӑхĕн 13-мӗшӗ 787 № Çěрпÿ хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИВИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13 июня 2023 г. № 787 город Цивильск |  |  |  |

| О внесении изменений в постановление администрации Цивильского района от 28.12.2022 № 737 «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Цивильского района Чувашской Республики на 2021 - 2023 годы» |  |
| --- | --- |

В связи с актуализацией краткосрочного плана 2021-2023 гг. администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

1. Внести в постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 28.12.2022 № 737 «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Цивильского района Чувашской Республики на 2021 - 2023 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в следующей редакции: согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики – Михайлова А.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Цивильского

муниципального округа                                                                                              А.В.Иванов

|  | Приложение к постановлению администрации Цивильского района Чувашской Республики от 13.06.2023 № 787 |
| --- | --- |

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Цивильского района Чувашской Республики, на 2021–2023 годы

| Наименование краткосрочного плана | – | краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, на 2021–2023 годы (далее также – краткосрочный план) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки краткосрочного плана | – | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы» (с изменениями) |
| Государственный заказчик краткосрочного плана | – | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Основной разработчик краткосрочного плана | – | Администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
| Цели краткосрочного плана | – | конкретизация сроков проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определение видов и объема государственной поддержки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания |
| Задачи краткосрочного плана | – | приведение многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно законодательству Российской Федерации; обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план; использование эффективных технических решений и комплексного капитального ремонта |
| Важнейшие целевые показатели краткосрочного плана | – | проведение капитального ремонта общего имущества в 46 многоквартирных домах; стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, составляет 98 931 701,40 рублей. |
| Срок реализации краткосрочного плана | – | 2021 - 2023 годы |
| Участники краткосрочного плана | – | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»; Администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики; собственники помещений в многоквартирных домах; управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы; подрядные организации для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |
| Объемы и источники финансирования краткосрочного плана | – | общий объем финансирования краткосрочного плана – 98 931 701,40 рублей, из них средства: бюджета Цивильского муниципального округа – 0,0 рублей; собственников помещений в многоквартирных домах за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 98 931 701,40 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного плана и показатели социальной и бюджетной эффективности | – | реализация краткосрочного плана обеспечит: оснащение 6 многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики и включенных в краткосрочный план, коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов и узлами управления (холодной воды); проведение капитального ремонта общего имущества в 46 многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, общей площадью помещений 38338,75 кв. метра; создание благоприятных и безопасных условий проживания для 1683 граждан; снижение социальной напряженности |
| Система организации контроля за выполнением краткосрочного плана Приложения к краткосрочному плану | – – | контроль за реализацией краткосрочного плана осуществляют Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики; администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» к 15 января года, следующего за отчетным, представляют информацию о реализации мероприятий краткосрочного плана в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых в 2021 - 2023 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении № 1 к настоящему краткосрочному плану; реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта приведен в приложении № 2 к настоящему краткосрочному плану; планируемые показатели выполнения краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, на 2021-2023 годы приведены в приложении № 3 к настоящему краткосрочному плану. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к краткосрочному плану капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, на 2021–2023 годы От 13.06.2023 № 787 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых в 2021 -2023 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Мате- риал стен |  |  | Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квар- тир- ном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома |  | Площадь помещений многоквартирного дома |  |  |  |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы |  | Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратно-го метра общей площади помещений много-квартир-ного дома | Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Мини- маль-ный размер фонда капи-таль- ного ремонта (для домов, выбрав- ших спец- счет) |
|  |  | ввода в экс- плуата- цию много-квар- тирного дома | завер-шения послед-него капи- таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности граждан |  |  |  |  | всего |  | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств государственной и муниципальной поддержки |  |  | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. метров |  | кв. метров |  |  | кв. метров |  | чел. |  |  | рублей |  | рублей |  | рублей |  | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Цивильск, ул. Куйбышева, д. 57/45 | 1990 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 | 473,20 |  | 459,20 |  |  | 459,20 |  | 9 |  | ремонт крыши, системы электроснабжения | 2 823 533,70 |  |  |  |  |  |  | 2 823 533,70 | 6 148,81 | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| 2 | д. Таушкасы, ул. Молодежная, д. 1А | 1992 |  | кирпич |  |  | 2 | 3 | 1 232,70 |  | 740,90 |  |  | 740,90 |  | 63 |  | ремонт крыши, системы электроснабжения | 5 709 961,40 |  |  |  |  |  |  | 5 709 961,40 | 7 706,79 | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| 3 | д. Тувси, ул. Новая, д. 35 | 1990 |  | кирпич |  |  | 2 | 1 | 600,20 |  | 363,80 |  |  | 318,00 |  | 17 |  | ремонт крыши, системы электроснабжения | 2 792 875,53 |  |  |  |  |  |  | 2 792 875,53 | 7 676,95 | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| 4 | д. Чиричкасы, ул. Молодежная, д. 19 | 1986 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 | 909,00 |  | 858,20 |  |  | 858,20 |  | 46 |  | ремонт крыши | 3 195 505,00 |  |  |  |  |  |  | 3 195 505,00 | 3 723,50 | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| 5 | пос. Конар, ул. Школьная, д. 3 | 1994 |  | кирпич |  |  | 3 | 3 | 1 388,40 |  | 1 255,60 |  |  | 726,40 |  | 47 |  | ремонт системы электроснабжения | 947 581,04 |  |  |  |  |  |  | 947 581,04 | 754,68 | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| 6 | пос. Опытный, ул. Дорожная, д. 11 | 1981 |  | кирпич |  |  | 3 | 3 | 1 482,10 |  | 1 339,10 |  |  | 1 299,20 |  | 46 |  | ремонт системы электроснабжения | 1 024 163,53 |  |  |  |  |  |  | 1 024 163,53 | 764,81 | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| 7 | пос. Опытный, ул. Дорожная, д. 5 | 1984 |  | кирпич |  |  | 3 | 3 | 1 466,40 |  | 1 333,30 |  |  | 1 239,80 |  | 40 |  | ремонт системы электроснабжения | 996 893,68 |  |  |  |  |  |  | 996 893,68 | 747,69 | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| 8 | пос. Опытный, ул. Дорожная, д. 9 | 1982 |  | панель |  |  | 3 | 3 | 1 408,70 |  | 1 279,40 |  |  | 972,10 |  | 40 |  | ремонт системы электроснабжения | 959 876,30 |  |  |  |  |  |  | 959 876,30 | 750,26 | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| 9 | пос. Опытный, ул. Набережная, д. 2 | 1988 |  | панель |  |  | 3 | 3 | 2 248,20 |  | 1 974,20 |  |  | 1 974,20 |  | 71 |  | ремонт системы электроснабжения | 1 445 355,52 |  |  |  |  |  |  | 1 445 355,52 | 732,12 | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| 10 | пос. Опытный, ул. Набережная, д. 4 | 1989 |  | панель |  |  | 3 | 4 | 2 974,20 |  | 2 661,20 |  |  | 2 627,50 |  | 90 |  | ремонт системы электроснабжения | 1 877 833,62 |  |  |  |  |  |  | 1 877 833,62 | 705,63 | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| 11 | с. Богатырево, ул. Восточная, д. 2 | 1985 |  | кирпич |  |  | 2 | 1 | 968,70 |  | 836,40 |  |  | 836,40 |  | 26 |  | ремонт крыши | 1 309 047,69 |  |  |  |  |  |  | 1 309 047,69 | 1 565,10 | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| 12 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 11 | 1985 |  | кирпич |  |  | 2 | 3 | 944,30 |  | 862,60 |  |  | 862,60 |  | 53 |  | ремонт системы электроснабжения | 599 043,69 |  |  |  |  |  |  | 599 043,69 | 694,46 | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| 13 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 6 | 1981 |  | кирпич |  |  | 2 | 3 | 889,10 |  | 810,10 |  |  | 810,10 |  | 37 |  | ремонт системы электроснабжения | 607 432,31 |  |  |  |  |  |  | 607 432,31 | 749,82 | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| 14 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 9 | 1983 |  | кирпич |  |  | 2 | 3 | 946,80 |  | 864,00 |  |  | 770,80 |  | 34 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, замена коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды | 216 492,60 |  |  |  |  |  |  | 216 492,60 | 250,57 | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| 15 | с. Чурачики, ул. Мелиораторов, д. 15 | 1967 |  | кирпич |  |  | 2 | 4 | 815,90 |  | 741,40 |  |  | 700,20 |  | 39 |  | ремонт системы электроснабжения | 549 482,95 |  |  |  |  |  |  | 549 482,95 | 741,14 | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| 16 | с. Чурачики, ул. Молодежная, д. 7 | 1983 |  | панель |  |  | 2 | 3 | 932,70 |  | 846,90 |  |  | 732,50 |  | 58 |  | ремонт системы электроснабжения | 600 110,49 |  |  |  |  |  |  | 600 110,49 | 708,60 | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
|  | Итого: 16 домов |  |  |  |  |  |  |  | 19 680,60 |  | 17 226,30 |  |  | 15 928,10 |  | 716 |  |  | 25 655 189,05 |  |  |  |  |  |  | 25 655 189,05 | 34 420,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Богатырево, ул. Восточная, д. 2 | 1985 |  | кирпич |  |  | 2 | 1 | 968,70 |  | 836,40 |  |  | 836,40 |  | 26 |  | ремонт системы электроснабжения | 700 005,76 |  |  |  |  |  |  | 700 005,76 | 836,93 | 20 169,39 | на счете рег. оператора | 6,92 |
| 2 | с. Игорвары, ул. Молодежная, д. 6 | 1982 |  | панель |  |  | 3 | 2 | 965,90 |  | 838,00 |  |  | 680,30 |  | 32 |  | ремонт крыши | 1 870 855,21 |  |  |  |  |  |  | 1 870 855,21 | 2 232,52 | 20 169,39 | на счете рег. оператора | 6,92 |
| 3 | с. Игорвары, ул. Молодежная, д. 7 | 1983 |  | кирпич |  |  | 2 | 1 | 687,30 |  | 624,30 |  |  | 155,70 |  | 22 |  | ремонт крыши | 3 631 570,85 |  |  |  |  |  |  | 3 631 570,85 | 5 817,03 | 20 169,39 | на счете рег. оператора | 6,92 |
| 4 | с. Игорвары, ул. Молодежная, д. 8 | 1983 |  | панель |  |  | 3 | 2 | 965,90 |  | 838,00 |  |  | 708,00 |  | 29 |  | ремонт крыши | 1 870 855,21 |  |  |  |  |  |  | 1 870 855,21 | 2 232,52 | 20 169,39 | на счете рег. оператора | 6,92 |
| 5 | д. Михайловка, ул. Чапаева, д. 21 | 1980 |  | кирпич |  |  | 2 | 1 | 352,60 |  | 206,60 |  |  | 164,90 |  | 26 |  | ремонт системы электроснабжения | 254 816,84 |  |  |  |  |  |  | 254 816,84 | 1 233,38 | 20 169,39 | на счете рег. оператора | 6,92 |
| 6 | пос. Молодежный, ул. Заводская, д. 12 | 1994 |  | панель |  |  | 5 | 3 | 3 695,80 |  | 1 853,50 |  |  | 1 566,20 |  | 113 |  | ремонт крыши, системы электроснабжения | 4 596 971,75 |  |  |  |  |  |  | 4 596 971,75 | 2 480,16 | 20 169,39 | на счете рег. оператора | 6,92 |
| 7 | пос. Опытный, ул. Дорожная, д. 13 | 1992 |  | кирпич |  |  | 4 | 3 | 2 449,90 |  | 2 220,00 |  |  | 2 122,50 |  | 59 |  | ремонт системы электроснабжения | 1 643 115,80 |  |  |  |  |  |  | 1 643 115,80 | 740,14 | 20 169,39 | на счете рег. оператора | 6,92 |
| 8 | пос. Опытный, ул. Набережная, д. 6 | 1993 |  | панель |  |  | 3 | 2 | 1 465,60 |  | 1 308,90 |  |  | 1 275,70 |  | 40 |  | ремонт системы электроснабжения | 1 059 154,92 |  |  |  |  |  |  | 1 059 154,92 | 809,19 | 20 169,39 | на счете рег. оператора | 6,92 |
| 9 | г. Цивильск, ул. Кирова, д. 17 | 1961 |  | кирпич |  |  | 2 | 1 | 252,85 |  | 212,20 |  |  | 177,70 |  | 12 |  | ремонт крыши | 1 461 647,18 |  |  |  |  |  |  | 1 461 647,18 | 6 888,06 | 20 169,39 | на счете рег. оператора | 6,92 |
| 10 | г. Цивильск, ул. Советская, д. 23 | 1981 |  | кирпич |  |  | 2 | 1 | 257,80 |  | 239,60 |  |  | 212,80 |  | 20 |  | ремонт крыши | 1 440 936,82 |  |  |  |  |  |  | 1 440 936,82 | 6 013,93 | 20 169,39 | на счете рег. оператора | 6,92 |
| 11 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 4 | 1978 |  | кирпич |  |  | 2 | 3 | 903,40 |  | 837,80 |  |  | 837,80 |  | 43 |  | ремонт подвальных помещений, систем водоотведения, холодного водоснабжения, замена коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды | 1 961 407,13 |  |  |  |  |  |  | 1 961 407,13 | 2 341,14 | 20 169,39 | на счете рег. оператора | 6,92 |
| 12 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 8 | 1982 |  | кирпич |  |  | 2 | 3 | 920,40 |  | 842,10 |  |  | 733,10 |  | 44 |  | ремонт системы электроснабжения | 665 107,44 |  |  |  |  |  |  | 665 107,44 | 789,82 | 20 169,39 | на счете рег. оператора | 6,92 |
| 13 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 10 | 1983 |  | кирпич |  |  | 2 | 3 | 1 040,90 |  | 949,30 |  |  | 920,70 |  | 58 |  | ремонт системы электроснабжения | 752 235,79 |  |  |  |  |  |  | 752 235,79 | 792,41 | 20 169,39 | на счете рег. оператора | 6,92 |
| 14 | с. Чурачики, ул. Молодежная, д. 6 | 1983 |  | панель |  |  | 2 | 3 | 929,30 |  | 843,40 |  |  | 760,30 |  | 53 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, замена коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды | 374 155,29 |  |  |  |  |  |  | 374 155,29 | 443,63 | 20 169,39 | на счете рег. оператора | 6,92 |
|  | Итого: 14 домов |  |  |  |  |  |  |  | 15 856,35 |  | 12 650,10 |  |  | 11 152,10 |  | 577 |  |  | 22 282 835,99 |  |  |  |  |  |  | 22 282 835,99 | 33 650,87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д. 1 | 1969 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 | 769,10 |  | 710,70 |  |  | 520,30 |  | 38 |  | ремонт крыши, системы водоотведения | 6 738 290,70 |  |  |  |  |  |  | 6 738 290,70 | 9 481,20 | 22 041,12 | РО | 7,38 |
| 2 | д. Таушкасы, ул. Шоссейная, д. 1 | 1985 |  | кирпич |  |  | 2 | 1 | 350,50 |  | 328,00 |  |  | 328,00 |  | 12 |  | ремонт крыши | 3 518 938,80 |  |  |  |  |  |  | 3 518 938,80 | 10 728,47 | 22 041,12 | РО | 7,38 |
| 3 | д. Таушкасы, ул. Шоссейная, д. 3 | 1984 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 | 601,80 |  | 556,60 |  |  | 326,70 |  | 19 |  | ремонт крыши | 5 369 522,00 |  |  |  |  |  |  | 5 369 522,00 | 9 647,00 | 22 041,12 | РО | 7,38 |
| 4 | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 3 | 1968 |  | кирпич |  |  | 2 | 1 | 570,43 |  | 312,30 |  |  | 266,60 |  | 19 |  | ремонт крыши | 3 007 640,00 |  |  |  |  |  |  | 3 007 640,00 | 9 630,61 | 22 041,12 | РО | 7,38 |
| 5 | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 4 | 1969 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 | 869,80 |  | 779,80 |  |  | 779,80 |  | 20 |  | ремонт крыши | 6 192 200,00 |  |  |  |  |  |  | 6 192 200,00 | 7 940,75 | 22 041,12 | РО | 7,38 |
| 6 | г. Цивильск, ул. Куйбышева, д. 4 | 1972 |  | кирпич |  |  | 2 | 3 | 939,50 |  | 857,70 |  |  | 788,60 |  | 36 |  | ремонт крыши | 7 209 490,00 |  |  |  |  |  |  | 7 209 490,00 | 8 405,61 | 22 041,12 |  | 7,38 |
| 7 | г. Цивильск, ул. Куйбышева, д. 6 | 1973 |  | кирпич |  |  | 2 | 3 | 938,00 |  | 855,80 |  |  | 769,40 |  | 49 |  | ремонт крыши | 6 510 656,00 |  |  |  |  |  |  | 6 510 656,00 | 7 607,68 | 22 041,12 |  | 7,38 |
| 8 | г. Цивильск, ул. Силантьева, д. 3 | 1967 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 | 396,30 |  | 371,80 |  |  | 371,80 |  | 10 |  | ремонт системы электроснабжения | 439 496,70 |  |  |  |  |  |  | 439 496,70 | 1 182,08 | 22 041,12 | РО | 7,38 |
| 9 | г. Цивильск, ул. Силантьева, д. 4 | 1963 |  | кирпич |  |  | 2 | 1 | 402,45 |  | 377,95 |  |  | 377,95 |  | 5 |  | ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения, замена коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды | 469 009,27 |  |  |  |  |  |  | 469 009,27 | 1 240,93 | 22 041,12 | РО | 7,38 |
| 10 | г. Цивильск, ул. Силантьева, д. 6 | 1965 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 | 416,94 |  | 401,30 |  |  | 401,30 |  | 4 |  | ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения, замена коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды | 483 855,72 |  |  |  |  |  |  | 483 855,72 | 1 205,72 | 22 041,12 | РО | 7,38 |
| 11 | г. Цивильск, ул. Чкалова, д. 18 | 1965 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 | 392,50 |  | 379,30 |  |  | 327,30 |  | 16 |  | ремонт крыши | 3 140 330,00 |  |  |  |  |  |  | 3 140 330,00 | 8 279,28 | 22 041,12 | РО | 7,38 |
| 12 | г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 17 | 1968 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 | 575,50 |  | 529,80 |  |  | 298,90 |  | 30 |  | ремонт крыши | 5 325 292,00 |  |  |  |  |  |  | 5 325 292,00 | 10 051,51 | 22 041,12 | РО | 7,38 |
| 13 | г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 18 | 1969 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 | 716,09 |  | 639,50 |  |  | 639,50 |  | 77 |  | ремонт систем водоотведения | 327 253,13 |  |  |  |  |  |  | 327 253,13 | 511,73 | 22 041,12 | РО | 7,38 |
| 14 | пос.Опытный, ул. Набережная, д.1 | 1983 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 | 754,90 |  | 695,10 |  |  | 695,10 |  | 22 |  | ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения | 773 470,54 |  |  |  |  |  |  | 773 470,54 | 1 112,75 | 22 041,12 | РО | 7,38 |
| 15 | пос. Опытный, ул. П. Иванова, д. 3 | 1969 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 | 741,10 |  | 685,90 |  |  | 646,50 |  | 21 |  | ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения | 759 331,06 |  |  |  |  |  |  | 759 331,06 | 1 107,06 | 22 041,12 | РО | 7,38 |
| 16 | пос. Опытный, ул. П. Иванова, д. 6 | 1966 |  | кирпич |  |  | 2 | 2 | 711,40 |  | 674,60 |  |  | 598,60 |  | 20 |  | ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения | 728 900,44 |  |  |  |  |  |  | 728 900,44 | 1 080,49 | 22 041,12 | РО | 7,38 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 10 146,31 |  | 9 156,15 |  |  | 8 136,35 |  | 398 |  |  | 50 993 676,36 |  |  |  |  |  |  | 50 993 676,36 | 89 212,89 |  | РО |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |  | 38 338,75 |  |  | 34 638,15 |  | 1 683 |  | Х | 98 931 701,4 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 98 931 701,4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к краткосрочному плану капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, на 2021–2023 годы от 13.06.2023 № 787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего | Ремонт внутри- домо- вых инже- нер- ных систем | Замена коллек- тивных (обще- домо- вых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома |  |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  |  | Энергетическое обследование многоквартирного дома |  |  |  |  |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров |  | рублей | ед. |  | рублей |  | кв. метров |  | рублей | кв. метров |  |  | рублей | куб. метров |  | рублей |  | рублей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Богатырево, ул. Восточная, д. 2 | 1 309 047,69 |  |  | 513,14 |  | 1 309 047,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пос. Конар, ул. Школьная, д. 3 | 947 581,04 | 947 581,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пос. Опытный, ул. Дорожная, д. 5 | 996 893,68 | 996 893,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | пос. Опытный, ул. Дорожная, д. 9 | 959 876,30 | 959 876,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | пос. Опытный, ул. Дорожная, д. 11 | 1 024 163,53 | 1 024 163,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | пос. Опытный, ул. Набережная, д. 2 | 1 445 355,52 | 1 445 355,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пос. Опытный, ул. Набережная, д. 4 | 1 877 833,62 | 1 877 833,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д. Таушкасы, ул. Молодежная, д. 1А | 5 709 961,40 | 837 222,26 |  | 1 302,50 |  | 4 872 739,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | д. Тувси, ул. Новая, д. 35 | 2 792 875,53 | 411 898,02 |  | 650,00 |  | 2 380 977,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Цивильск, ул. Куйбышева, д. 57/45 | 2 823 533,70 | 376 234,46 |  |  |  | 2 447 299,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д. Чиричкасы, ул. Молодежная, д. 19 | 3 195 505,00 |  |  | 851,00 |  | 3 195 505,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 6 | 607 432,31 | 607 432,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 9 | 216 492,60 | 216 492,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 11 | 599 043,69 | 599 043,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Чурачики, ул. Мелиораторов, д. 15 | 549 482,95 | 549 482,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Чурачики, ул. Молодежная, д. 7 | 600 110,49 | 600 110,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 25 655 189,05 | 11 449 620,47 |  | 3 316,64 |  | 14 205 568,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Богатырево, ул. Восточная, д. 2 | 700 005,76 | 700 005,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Игорвары, ул. Молодежная, д. 6 | 1 870 855,21 |  |  | 416,93 |  | 1 870 855,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Игорвары, ул. Молодежная, д. 7 | 3 631 570,85 |  |  | 488,90 |  | 3 631 570,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Игорвары, ул. Молодежная, д. 8 | 1 870 855,21 |  |  | 507,00 |  | 1 870 855,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Михайловка, ул. Чапаева, д. 21 | 254 816,84 | 254 816,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Молодежный, ул. Заводская, д. 12 | 4 596 971,75 | 2 667 560,55 |  | 910,00 |  | 1 929 411,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пос. Опытный, ул. Дорожная, д. 13 | 1 643 115,80 | 1 643 115,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | пос. Опытный, ул. Набережная, д. 6 | 1 059 154,92 | 1 059 154,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Цивильск, ул. Кирова, д. 17 | 1 461 647,18 |  |  | 375,44 |  | 1 461 647,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Цивильск, ул. Советская, д. 23 | 1 440 936,82 |  |  | 265,00 |  | 1 440 936,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 4 | 1 961 407,13 | 574 078,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,00 |  | 1 387 328,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 8 | 665 107,44 | 665 107,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 10 | 752 235,79 | 752 235,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Чурачики, ул. Молодежная, д. 6 | 374 155,29 | 374 155,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 22 282 835,99 | 8 690 231,12 |  | 2 963,27 |  | 12 205 276,47 |  |  |  |  | 490,00 |  | 1 387 328,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д. 1 | 6 738 290,70 | 351 478,70 |  | 722,00 |  | 6 386 812,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Таушкасы, ул. Шоссейная, д. 1 | 3 518 938,80 |  |  | 397,80 |  | 3 518 938,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д. Таушкасы, ул. Шоссейная, д. 3 | 5 369 522,00 |  |  | 607,00 |  | 5 369 522,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 3 | 3 007 640,00 |  |  | 340,00 |  | 3 007 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 4 | 6 192 200,00 |  |  | 700,00 |  | 6 192 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Цивильск, ул. Куйбышева, д. 4 | 7 209 490,00 |  |  | 815,00 |  | 7 209 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Цивильск, ул. Куйбышева, д. 6 | 6 510 656,00 |  |  | 736,00 |  | 6 510 656,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Цивильск, ул. Силантьева, д. 3 | 439 496,70 | 439 496,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Цивильск, ул. Силантьева, д. 4 | 469 009,27 | 412 350,27 | 56 659,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Цивильск, ул. Силантьева, д. 6 | 483 855,72 | 427 196,72 | 56 659,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Цивильск, ул. Чкалова, д. 18 | 3 140 330,00 |  |  | 355,00 |  | 3 140 330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 17 | 5 325 292,00 |  |  | 602,00 |  | 5 325 292,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 18 | 327 253,13 | 327 253,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | пос.Опытный, ул. Набережная, д.1 | 773 470,54 | 773 470,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пос. Опытный, ул. П. Иванова, д. 3 | 759 331,06 | 759 331,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пос. Опытный, ул. П. Иванова, д. 6 | 728 900,44 | 728 900,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 50 993 676,36 | 4 219 477,56 | 113 318,00 | 5 274,80 |  | 46 660 880,80 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к краткосрочному плану капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, на 2021–2023 годы от 13.06.2023 года № 787 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 'ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Цивильского района Чувашской Республики, в 2021–2023 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2021 г. | IV квартал 2022 г. |  | IV квартал 2023 г. |  | всего |  | IV квартал 2021 г. |  | IV квартал 2022 г. | IV квартал 2023 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. |  | ед. |  | ед. |  | рублей |  | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 14 |
| 1 | с. Богатырево, ул. Восточная, д. 2 | 473,20 | 9 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 309 047,69 |  |  |  | 1 309 047,69 |
| 2 | пос. Конар, ул. Школьная, д. 3 | 1 232,70 | 63 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 947 581,04 |  |  |  | 947 581,04 |
| 3 | пос. Опытный, ул. Дорожная, д. 5 | 600,20 | 17 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 996 893,68 |  |  |  | 996 893,68 |
| 4 | пос. Опытный, ул. Дорожная, д. 9 | 909,00 | 46 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 959 876,30 |  |  |  | 959 876,30 |
| 5 | пос. Опытный, ул. Дорожная, д. 11 | 1 388,40 | 47 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 024 163,53 |  |  |  | 1 024 163,53 |
| 6 | пос. Опытный, ул. Набережная, д. 2 | 1 482,10 | 46 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 445 355,52 |  |  |  | 1 445 355,52 |
| 7 | пос. Опытный, ул. Набережная, д. 4 | 1 466,40 | 40 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 877 833,62 |  |  |  | 1 877 833,62 |
| 8 | д. Таушкасы, ул. Молодежная, д. 1А | 1 408,70 | 40 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 5 709 961,40 |  |  |  | 5 709 961,40 |
| 9 | д. Тувси, ул. Новая, д. 35 | 2 248,20 | 71 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 792 875,53 |  |  |  | 2 792 875,53 |
| 10 | г. Цивильск, ул. Куйбышева, д. 57/45 | 2 974,20 | 90 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 823 533,70 |  |  |  | 2 823 533,70 |
| 11 | д. Чиричкасы, ул. Молодежная, д. 19 | 968,70 | 26 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 3 195 505,00 |  |  |  | 3 195 505,00 |
| 12 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 6 | 944,30 | 53 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 607 432,31 |  |  |  | 607 432,31 |
| 13 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 9 | 889,10 | 37 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 216 492,60 |  |  |  | 216 492,60 |
| 14 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 11 | 946,80 | 34 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 599 043,69 |  |  |  | 599 043,69 |
| 15 | с. Чурачики, ул. Мелиораторов, д. 15 | 815,90 | 39 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 549 482,95 |  |  |  | 549 482,95 |
| 16 | с. Чурачики, ул. Молодежная, д. 7 | 932,70 | 58 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 600 110,49 |  |  |  | 600 110,49 |
| 17 | с. Богатырево, ул. Восточная, д. 2 | 968,70 | 26 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 700 005,76 |  | 700 005,76 |
| 18 | с. Игорвары, ул. Молодежная, д. 6 | 965,90 | 32 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 870 855,21 |  | 1 870 855,21 |
| 19 | с. Игорвары, ул. Молодежная, д. 7 | 687,30 | 22 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 631 570,85 |  | 3 631 570,85 |
| 20 | с. Игорвары, ул. Молодежная, д. 8 | 965,90 | 29 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 870 855,21 |  | 1 870 855,21 |
| 21 | д. Михайловка, ул. Чапаева, д. 21 | 352,60 | 26 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 254 816,84 |  | 254 816,84 |
| 22 | п. Молодежный, ул. Заводская, д. 12 | 3 695,80 | 113 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 596 971,75 |  | 4 596 971,75 |
| 23 | пос. Опытный, ул. Дорожная, д. 13 | 2 449,90 | 59 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 643 115,80 |  | 1 643 115,80 |
| 24 | пос. Опытный, ул. Набережная, д. 6 | 1 465,60 | 40 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 059 154,92 |  | 1 059 154,92 |
| 25 | г. Цивильск, ул. Кирова, д. 17 | 252,85 | 12 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 461 647,18 |  | 1 461 647,18 |
| 26 | г. Цивильск, ул. Советская, д. 23 | 257,80 | 20 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 440 936,82 |  | 1 440 936,82 |
| 27 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 4 | 903,40 | 43 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 961 407,13 |  | 1 961 407,13 |
| 28 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 8 | 920,40 | 44 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 665 107,44 |  | 665 107,44 |
| 29 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 10 | 1 040,90 | 58 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 752 235,79 |  | 752 235,79 |
| 30 | с. Чурачики, ул. Молодежная, д. 6 | 929,30 | 53 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 374 155,29 |  | 374 155,29 |
| 31 | д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д. 1 | 769,10 | 38 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 6 738 290,70 | 6 738 290,70 |
| 32 | д. Таушкасы, ул. Шоссейная, д. 1 | 350,50 | 12 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 518 938,80 | 3 518 938,80 |
| 33 | д. Таушкасы, ул. Шоссейная, д. 3 | 601,80 | 19 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 5 369 522,00 | 5 369 522,00 |
| 34 | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 3 | 570,43 | 19 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 007 640,00 | 3 007 640,00 |
| 35 | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 4 | 869,80 | 20 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 6 192 200,00 | 6 192 200,00 |
| 36 | г. Цивильск, ул. Куйбышева, д. 4 | 939,50 | 16 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 7 209 490,00 | 7 209 490,00 |
| 37 | г. Цивильск, ул. Куйбышева, д. 6 | 938,00 | 19 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 6 510 656,00 | 6 510 656,00 |
| 38 | г. Цивильск, ул. Силантьева, д. 3 | 396,30 | 36 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 439 496,70 | 439 496,70 |
| 39 | г. Цивильск, ул. Силантьева, д. 4 | 402,45 | 49 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 469 009,27 | 469 009,27 |
| 40 | г. Цивильск, ул. Силантьева, д. 6 | 416,94 | 20 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 483 855,72 | 483 855,72 |
| 41 | г. Цивильск, ул. Чкалова, д. 18 | 392,50 | 10 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 140 330,00 | 3 140 330,00 |
| 42 | г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 17 | 575,50 | 5 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 5 325 292,00 | 5 325 292,00 |
| 43 | г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 18 | 716,09 | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 327 253,13 | 327 253,13 |
| 44 | пос.Опытный, ул. Набережная, д.1 | 754,90 | 16 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 773 470,54 | 773 470,54 |
| 45 | пос. Опытный, ул. П. Иванова, д. 3 | 741,10 | 30 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 759 331,06 | 759 331,06 |
| 46 | пос. Опытный, ул. П. Иванова, д. 6 | 711,40 | 77 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 728 900,44 | 728 900,44 |
|  | Итого | 45683,26 | 1 683 | 16 | 14 |  | 16 |  | 46 |  | 25 655 189,05 |  | 22 282 835,99 | 50 993 676,36 | 98 931 701,4 |

,