Приложение № 3 к постановлению

администрации г. Чебоксары

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

График производства работ № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование работ | Сроки |
| 1 | Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от ТП-145до здания бытового обслуживания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 21:01:030511:12 по ул. Магницкого, д. 1а, г. Чебоксары,в границах земельных участков (части) с кадастровыми номерами:- 21:01:030511:12/чзу1 площадью 30кв.м, - 21:01:030511:10/чзу1 площадью 181 кв.м, - 21:01:030503:109/чзу1 площадью 22 кв.м, - 21:01:030504:34/чзу1 площадью 34 кв.м | Декабрь 2024[\*](https://internet.garant.ru/#/document/409124726/entry/33) |
| 2 | Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-145 до до здания бытового обслуживания по ул. Магницкого, д. 1а, г. Чебоксары» | Январь 2025 - ноябрь 2073  |

[\*](https://internet.garant.ru/#/document/409124726/entry/33)Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 12 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.