- Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района, подпрограмм муниципальной программы Аликовского района (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района, подпрограммы муниципальной программы Аликовского района (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района, подпрограммма муниципальной программы Аликовского района (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перво-на-чаль-ный план | Уточ-ненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Аликовского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Аликовского района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
|  | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальном образовании, не менее | % | 32 | 34 | 34 | 34 | - | 77 |

──────────────────────────────

* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному году.