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Таблица 1

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы
" Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства " (нарастающим итогом)
	№ п/п
	Наименование показателя муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год <45>
	Фактическое значение показателя за отчетный период <46>
	Процент достижения <47>
	Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

	Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

	1.
	Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг и безопасному, комфортному проживанию, процентов
	%
	90
	85
	85
	

	Муниципальный ведомственный проект «Установка узлов учета холодной воды на всех этапах подачи воды и объектах потребителей системы холодного водоснабжения г. Алатырь Чувашской Республики»

	2.
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед.
	единиц
	0
	0
	0
	

	Муниципальный ведомственный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»

	1
	замена ветхих тепловых сетей
	единиц
	0,2
	0
	0
	

	Муниципальный ведомственный проект «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод»

	
	снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения при производстве и распределении коммунальных ресурсов
	единиц
	0
	0
	0
	

	
	Эксплуатация, техническое содержание и обслуживание сетей водопровода
	Ед/км
	х
	1
	1
	

	
	Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры
	Ед.
	х
	0
	0
	

	
	Создание и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
	процентов
	0
	0
	0
	


──────────────────────────────
Таблица 2
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источник финансирования
	Предусмотрено на год, тысяч рублей
	Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей
	Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей
	Причины не освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»
	Отдел ЖКХ
	Всего:
	151 264,2
	151 264,19
	140 296,51
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	120 411,02
	120 411,02
	109 443,33
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	30 853,18
	30 853,18
	30 853,18
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	 «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»
	Отдел ЖКХ
	Всего:
	21 531,27
	21 531,27
	21 531,27
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	21 531,27
	21 531,27
	21 531,27
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг .
Установка узлов учета холодной воды на всех этапах подачи воды и объектах потребителей системы холодного водоснабжения г. Алатырь Чувашской Республики
	Отдел ЖКХ
	Всего:
	10 043,94
	10 043,94
	0
	Срок выполнения работ перенесен на 2026 год;
длительность закупочных процедур

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	Муниципальный ведомственный проект Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг .
	Отдел ЖКХ
	Всего:
	111 791,09
	111 791,09
	110 867,34
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	107 756,52
	107 756,52
	106 832,77
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	4 034,57
	4 034,57
	4 034,57
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	Муниципальный ведомственный проект "Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод"
	Отдел ЖКХ
	Всего:
	2 610,55
	2 610,55
	2 610,55
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	2 610,55
	2 610,55
	2 610,55
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий "Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах"
	Отдел ЖКХ
	Всего:
	5 287,33
	5 287,33
	5 287,33
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	5 287,33
	5 287,33
	5 287,33
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	



