Приложение № 5

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

Чувашской Республики

# Отчет

# о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

Отчетный период: 2025 г.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

" Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства " (нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <45> | Фактическое значение показателя за отчетный период <46> | Процент достижения <47> | Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг и безопасному, комфортному проживанию, процентов | % | 90 | 85 | 85 |  |
| Муниципальный ведомственный проект «Установка узлов учета холодной воды на всех этапах подачи воды и объектах потребителей системы холодного водоснабжения г. Алатырь Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед. | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Муниципальный ведомственный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | замена ветхих тепловых сетей | единиц | 0,2 | 0 | 0 |  |
| Муниципальный ведомственный проект «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод» |  |  |  |  |  |  |
|  | снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения при производстве и распределении коммунальных ресурсов | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Эксплуатация, техническое содержание и обслуживание сетей водопровода | Ед/км | х | 1 | 1 |  |
|  | Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | х | 0 | 0 |  |
|  | Создание и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | процентов | 0 | 0 | 0 |  |

──────────────────────────────

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тысяч рублей | Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей | Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | Отдел ЖКХ | Всего: | 151 264,2 | 151 264,19 | 140 296,51 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 120 411,02 | 120 411,02 | 109 443,33 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 30 853,18 | 30 853,18 | 30 853,18 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» | Отдел ЖКХ | Всего: | 21 531,27 | 21 531,27 | 21 531,27 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 21 531,27 | 21 531,27 | 21 531,27 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг . Установка узлов учета холодной воды на всех этапах подачи воды и объектах потребителей системы холодного водоснабжения г. Алатырь Чувашской Республики | Отдел ЖКХ | Всего: | 10 043,94 | 10 043,94 | 0 | Срок выполнения работ перенесен на 2026 год; длительность закупочных процедур |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Муниципальный ведомственный проект Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг . | Отдел ЖКХ | Всего: | 111 791,09 | 111 791,09 | 110 867,34 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 107 756,52 | 107 756,52 | 106 832,77 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 4 034,57 | 4 034,57 | 4 034,57 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Муниципальный ведомственный проект "Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод" | Отдел ЖКХ | Всего: | 2 610,55 | 2 610,55 | 2 610,55 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 2 610,55 | 2 610,55 | 2 610,55 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах" | Отдел ЖКХ | Всего: | 5 287,33 | 5 287,33 | 5 287,33 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 5 287,33 | 5 287,33 | 5 287,33 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |