|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Отечественные решения (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| 1. | Наименование регионального проекта | Отечественные решения (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального  проекта | Отечественные решения (Чувашская Республика - Чувашия) | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Обеспечен переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности их деятельности и снижения зависимости от иностранных решений | | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Краснов Д.И. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Степанов М.В. | | Министр | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Спиридонов И.М. | | Заместитель министра | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Государственные гражданские служащие,  Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),  Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов | | | | |
| 8. | Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии" | | |

Приложение № 38

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | Уровень пока-зателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение | | Признак реа-лизции в МО | |  |
| Значение | Год | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 14 | |  |
| 1 | ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации. | | ФП | | Процент | 0,0000 | 2023 | - | | 72,7800 | | 86,6700 | | 100,0000 | | 100,0000 | | 100,0000 | | 100,0000 | | Спиридонов И.М.  Заместитель министра  МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | Нет | |  |
|  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | Год | 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 |  |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | | |  |
| 1 | | Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Импортозамещение программного обеспечения типовой деятельности и программного обеспечения в информационных системах | | - | | Процент | 0,0000 | | 2023 | - | 100,0000 | | - | | - | | - | | - | | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | | |  |
| Прочее | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | Отечественные решения (Чувашская Республика - Чувашия) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1. | Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Импортозамещение программного обеспечения типовой деятельности и программного обеспечения в информационных системах" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Спиридонов И.М. | Прочее | |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет за 1 квартал 2025 года" | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая записка | |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет за 2 квартал 2025 года" | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая записка | |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Представлен итоговый отчет за 2025 год" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая записка | |
| 5 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет за 3 квартал 2025 года" | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая записка | |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное | |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | |  |
| **регионального проекта**  **Отечественные решения (Чувашская Республика - Чувашия)** | | | | |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  | |
| Показатели регионального проекта |  | |
| "Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.",  Влияние на достижение (процентов) |  | |
| 1 | Импортозамещение программного обеспечения типовой деятельности и программного обеспечения в информационных системах | 0.00 | 0.00 |  | |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 0.00 | 0.00 |  | |