|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Отечественные решения (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование регионального проекта | Отечественные решения (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 2. | Краткое наименование региональногопроекта | Отечественные решения (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Обеспечен переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности их деятельности и снижения зависимости от иностранных решений |
| 4. | Куратор регионального проекта | Краснов Д.И. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Степанов М.В. | Министр |
| 6. | Администратор регионального проекта | Спиридонов И.М. | Заместитель министра |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Государственные гражданские служащие,Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов |
| 8. | Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии" |

Приложение № 38

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
| 1 | ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью |  |
| 1.1. | Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации. | ФП | Процент | 0,0000 | 2023 | - | 72,7800 | 86,6700 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | Спиридонов И.М. Заместитель министраМИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
|  |
| 3 |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью |  |
| 1.1 | Импортозамещение программного обеспечения типовой деятельности и программного обеспечения в информационных системах | - | Процент | 0,0000 | 2023 | - | 100,0000 | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |  |
| Прочее |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Отечественные решения (Чувашская Республика - Чувашия) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Импортозамещение программного обеспечения типовой деятельности и программного обеспечения в информационных системах" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочее |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет за 1 квартал 2025 года" | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая записка |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет за 2 квартал 2025 года" | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая записка |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Представлен итоговый отчет за 2025 год" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Взаимосвязь с иными  | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая записка |
| 5 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет за 3 квартал 2025 года" | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая записка |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта****Отечественные решения (Чувашская Республика - Чувашия)** |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| Показатели регионального проекта |  |
| "Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.", Влияние на достижение (процентов) |  |
| 1 | Импортозамещение программного обеспечения типовой деятельности и программного обеспечения в информационных системах | 0.00 | 0.00 |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 0.00 | 0.00 |  |