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Прокурор Яльчикского района Александр Кудряшов проинспектировал ход капитального ремонта Яльчикской школы.

В текущем году по заключенному администрацией Яльчикского муниципального округа  контракту проводится ремонт средней  школы в 
с. Яльчики. Подрядная организация – ООО «Строймонтажизоляция» обязана завершить работы в срок до 1 ноября 2025 г. Срок его выполнения 
01 ноября 2025 г. Стоимость контракта более  57 млн. рублей.
[bookmark: _GoBack]Прокурор района Александр Кудряшов 19.08.2025 с выходом на место оценил ход и качество выполненных работ на объекте. Визуальный осмотр показал, что ремонт осуществляется в соответствии с графиком, на момент посещения объекта объем выполненных работ составил 68 %. 
С представителями заказчика обсуждены возможные проблемы при исполнении контракта, в настоящее время  рисков нарушения сроков выполнения работ не имеется.
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