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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

	
	
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ


	 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯНТИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2026 № 376
село Янтиково
	
	ТĂВАЙ 
МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĚН
АДМИНИСТРАЦИЙĔ

ЙЫШĂНУ

03.08.2026 376 № 
Тǎвай ялě



О внесении изменения в постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 21.02.2026 № 78

Администрация Янтиковского муниципального округа                                            п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в краткосрочный муниципальный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики, на 2027–2029 годы, утверждённый постановлением администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 21.02.2026 № 78 «Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики, на 2027-2029 годы» (далее - Постановление), изменение, изложив приложение к указанному Постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Янтиковского 
муниципального округа                                                                    О.А. Ломоносов
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Утвержден 
постановлением администрации
Янтиковского муниципального округа
от 23.02.2026 № 78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Краткосрочный муниципальный план
реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Янтиковского муниципального округа  на 2027-2029 годы
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица №1

	
	Перечень
 многоквартирных домов, расположенных на территории Янтиковского муниципального округа, в отношении которых в 2027-2029 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества 
	
	

	№ 
пп
	Адрес многоквартирного дома
	Год
	Мате-
риал стен
	Коли-чество этажей в 
много-
квар-
тир-
ном доме
	Коли-чество подъез-
дов в много-
квар-
тир-
ном доме
	Общая площадь многоквар-тирного дома
	Площадь помещений многоквартирного дома
	Количество жителей, зарегистрированных в многоквартир-
ном доме 
на дату утверждения Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014–
2055 годы
	Вид (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в много-
квартирном доме
	Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
	Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта одного квадратно-го метра общей площади помещений много-квартир-ного дома
	Предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта одного квадрат-
ного метра общей площади помещений в много-квартир-
ном доме
	Способ формиро-
вания фонда капиталь-
ного ремонта
	Минимальный размер фонда капитального ремонта (для домов, выбравших спецсчет)
	Год проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

	 
	
	ввода в 
экс-
плуата-
цию много-квар-
тирного дома
	завер-шения послед-него 
капи-
таль-
ного ремон-
та в много-
квартир-
ном доме
	
	
	
	
	всего
	в том числе жилых помещений, находящих-
ся в соб-
ственности 
граждан
	
	
	всего
	за счет средств государствен-
ной корпора-
ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства
	за счет средств государственной и муниципальной поддержки
	за счет средств собствен-
ников помещений 
в многоквар-тирном доме 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств республикан-
ского бюджета Чувашской Республики  
	за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кв. метров
	кв. метров
	кв. метров
	чел.
	 
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей/кв. м  
	рублей/кв. м 
	 
	рублей
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9,00
	10,00
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	2027 год

	1
	с. Янтиково,                           просп. Ленина, д. 35
	1983
	2012
	кирпич
	2
	3
	1 424,40
	879,80
	824,30
	45
	ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения
	2 135 175,60
	 
	 
	 
	2 135 175,60
	2 426,89
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2027

	2
	с. Янтиково,                           просп. Ленина, д. 29
	1973
	2015
	кирпич
	2
	2
	764,3
	711,2
	711,2
	38
	ремонт систем  водоотведения, ремонт систем холодного водоснабжения  
	1145685,70
	 
	 
	 
	1145685,70
	1 610,92
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2027

	3
	с. Янтиково,                           тер. РТП, д. 28
	1975
	2021
	кирпич
	2
	1
	631,7
	445,00
	445,00
	36
	ремонт систем холодного водоснабжения
	395444,20
	 
	 
	 
	395444,20
	888,64
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2027

	4
	с. Янтиково,
ул. Кооперативная, д. 20
	1999
	1999
	кирпич
	3
	3
	2524,4
	1735,50
	1688,20
	116
	 ремонт крыши (двускатная со сплошным утеплением)
	8636639,70
	 
	 
	 
	8636639,70
	4 976,46
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2027

	Итого по 2027 году: 4 дома
	 
	 
	 
	 
	 
	5 344,80
	3 771,50
	3 668,70
	235,00
	 
	12 312 945,20
	0,00
	0,00
	0,00
	12 312 945,20
	 
	 
	 
	 
	 

	2028 год

	1.
	с. Янтиково,                            просп. Ленина, д. 38
	1985
	2012
	кирпич
	3
	3
	1 926,10
	1 336,80
	1 271,60
	59
	 ремонт крыши (двускатная со сплошным утеплением)
	8 060 130,00
	 
	 
	 
	8 060 130,00
	6 029,42
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	Итого по 2028 году: 1 дом
	 
	 
	 
	 
	 
	1 926,10
	1 336,80
	1 271,60
	59,00
	 
	8 060 130,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 060 130,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2029 год

	1
	с. Янтиково,                             просп. Ленина, д. 10
	1968
	2018
	кирпич
	2
	2
	768,40
	710,40
	710,40
	42
	ремонт систем  водоотведения
	670 813,20
	 
	 
	 
	670 813,20
	944,28
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2029

	2
	с. Янтиково,                             просп. Ленина, д. 24
	1974
	2012
	кирпич
	2
	2
	967,30
	705,50
	700,00
	32
	ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт электроснабжения
	1 788 537,70
	 
	 
	 
	1 788 537,70
	2 535,13
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2029

	3
	с. Янтиково,                             просп. Ленина, д. 44
	1967
	2012
	кирпич
	2
	3
	1 422,30
	895,00
	839,90
	54
	ремонт систем  водоотведения
	1 241 667,90
	 
	 
	 
	1 241 667,90
	1 387,34
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2029

	Итого по 2029 году: 3 дома
	 
	 
	 
	 
	 
	3 158,00
	2 310,90
	2 250,30
	128,00
	 
	3 701 018,80
	0,00
	0,00
	0,00
	3 701 018,80
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого : 8 домов
	 
	 
	 
	 
	 
	10 428,90
	7 419,20
	7 190,60
	422,00
	 
	24 074 094,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 074 094,00
	 
	 
	 
	 
	 









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица №2
	
	

	
	                                                         Р Е Е С Т Р                                                                                                                                                                                                                                                                            многоквартирных домов, расположенных на территории  Янтиковского муницпального округа Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение   капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
пп
	Адрес многоквартирного дома 
	Cтоимость капиталь-
ного 
ремонта общего имущества в много-
квартирном доме – всего
	Ремонт  внутри-
домо-
вых 
инже-
нер-
ных систем
	Замена коллек-
тивных (обще-
домо-
вых) ПУ и УУ
	Ремонт крыши
	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома 
	Ремонт фундамента   многоквартирного дома
	Энергетическое обследование многоквартирного дома
	Разработка проектной документации
	Услуги по строительному контролю

	 
	улица, № дома
	рублей
	рублей
	рублей
	кв. метров
	рублей
	ед.
	рублей
	кв. метров
	рублей
	кв. метров
	рублей
	куб. метров
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	 
	 

	1.
	с. Янтиково,                           просп. Ленина, д. 35
	2 135 175,60
	1 982 724,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106 758,78
	45 692,76

	2
	с. Янтиково,                           просп. Ленина, д. 29
	1 145 685,70
	1 063 883,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 284,29
	24 517,67

	3
	с. Янтиково,                           тер. РТП, д. 28
	395 444,20
	367 209,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 772,21
	8 462,51

	4.
	с. Янтиково,                           ул. Кооперативная, 20
	8 636 639,70
	 
	 
	800,43
	8 019 983,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	431 831,98
	184 824,08

	Итого за 2027 год
	12 312 945,20
	3 413 817,29
	0,00
	800,43
	8 019 983,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	615 647,26
	263 497,02

	1
	с. Янтиково,                            просп. Ленина, д. 38
	8 060 130,00
	 
	 
	747,00
	7484636,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	403 006,50
	172 486,78

	Итого за 2028 год
	8 060 130,00
	0,00
	0,00
	747,00
	7 484 636,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	403 006,50
	172 486,78

	1
	с. Янтиково,                             просп. Ленина, д. 10
	670 813,20
	622 917,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 540,66
	14 355,40

	2
	с. Янтиково,                             просп. Ленина, д. 24
	1 788 537,70
	1 660 836,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 426,89
	38 274,71

	3
	с. Янтиково,                             просп. Ленина, д. 44
	1 241 667,90
	1 153 012,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 083,39
	26 571,69

	Итого за 2029 год
	3 701 018,80
	3 436 766,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	185 050,94
	79 201,80

	Итого: 7 домов
	24 074 094,00
	6 850 583,34
	0,00
	1 547,43
	15 504 620,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 569 793,22
	515 185,60

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица №3

	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

	2027 год

	№ 
пп
	Наименование  муниципального образования
	Общая площадь многоквартирных домов
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Количество многоквартирных домов
	Стоимость капитального ремонта общего имущества
 в многоквартирных домах

	
	
	
	
	I квартал 2027 г.
	II квартал 2027 г.
	III квартал 2027 г.
	IV квартал 2027 г.
	всего
	I квартал 2027 г.
	II квартал 2027 г.
	III квартал 2027 г.
	IV квартал 2027 г.
	всего

	
	
	кв. метров
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Янтиковский муниципальный округ
	5344,80
	235
	 
	 
	 
	4
	4
	 
	 
	 
	12312945,20
	12312945,20

	Итого 2027 год
	5344,80
	235
	 
	 
	 
	4
	4
	 
	 
	 
	12 312 945,20
	12 312 945,20

	 
	2028 год

	№ 
пп
	Наименование  муниципального образования
	Общая площадь многоквартирных домов
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Количество многоквартирных домов
	Стоимость капитального ремонта общего имущества
 в многоквартирных домах

	
	
	
	
	I квартал 2028 г.
	II квартал 2028 г.
	III квартал 2028 г.
	IV квартал 2028 г.
	всего
	I квартал 2028 г.
	II квартал 2028 г.
	III квартал 2028 г.
	IV
 квартал 2028 г.
	всего

	
	
	кв. метров
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	2
	Янтиковский муниципальный округ
	1 926,10
	59
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	8 060 130,00
	8 060 130,00

	Итого 2028 год:
	1 926,10
	59
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	8 060 130,00
	8 060 130,00

	2029 год

	№ 
пп
	Наименование  муниципального образования
	Общая площадь многоквартирных домов
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Количество многоквартирных домов
	Стоимость капитального ремонта общего имущества
 в многоквартирных домах

	
	
	
	
	I квартал 2029 г.
	II квартал 2029 г.
	III квартал 2029 г.
	IV квартал 2029 г.
	всего
	I квартал 2029 г.
	II квартал 2029 г.
	III квартал 2029 г.
	IV
 квартал 2029 г.
	всего

	
	
	кв. метров
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	3
	Янтиковский муниципальный округ
	3 158,00
	128
	 
	 
	 
	3
	4
	 
	 
	 
	3 701 018,80
	3 701 018,80

	Итого 2029 год:
	3 158,00
	128
	 
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	 
	3 701 018,80
	3 701 018,80

	Всего 2027-2029 годы
	10 428,90
	422
	 
	 
	 
	8
	8
	 
	 
	 
	24 074 094,00
	24 074 094,00
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