**Отчет  
о реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики** **за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики), отраслевой целевой программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[**(2)**](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 2023-2035годы» |  | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики путем реализации в период 2023 - 2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий территориальных отделов |
| 1. | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» |  |  |
| 1.1. | Закупка товаров, работ, услуг в целях реализации программ формирования современной городской среды | Выполнено | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); |
| 1.2. | Мероприятие  Уличное освещение | Выполнено | Обеспечение формирование единого облика Порецкого МО Чувашской Республики |
| 1.3. | Мероприятие  Реализация мероприятий по благоустройству | Выполнено | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий МО Чувашской Республики; |
| 2. | Основное мероприятие  «Формирование современной городской среды на 2023-2035годы» |  |  |
| 2.1. | Мероприятие  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Выполнено | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Порецкого МО Чувашской Республики, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |
| 2.2. | Мероприятия  Реализация программ формирования современной городской среды на 2023-2035г.г. | Выполнено | Обеспечение формирование единого облика Порецкого МО Чувашской Республики |
|  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 |  |  |
| ... | ... |  |  |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (не достижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа). В случае не достижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин не достижения.

**Паспорт  
муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики**

**«Формирование современной городской среды на 2023 - 2035 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа Барыкин А.Е. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |
| Период реализации муниципальной программы | 2023 - 2035 годы:  I этап: 2023-2024 годы;  II этап: 2025 - 2030 годы;  III этап: 2031 - 2035 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики путем реализации в период 2023 - 2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий территориальных отделов |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) № 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | Объем финансового обеспечения в 2023-2035 годах составляет, 190 183,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году – 111 749,7 тыс. рублей;  в 2024 году – 13 806,1 тыс. рублей;  в 2025 году – 11 854,6 тыс. рублей;  в 2026 году – 10 461,2 тыс. рублей;  в 2027 году – 10 311,9 тыс. рублей;  в 2028-2030 г.– 12 000,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 г. – 20 000,0 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Чувашской Республики» | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;  паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 г. № 3);  Закон Чувашской Республики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»;  Указ Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики»;  Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 г. № 343 «О государственной программе Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики». |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-  2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель — создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики путем реализации в период 2023 - 2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ГП | возрастание | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | нет | администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | индекс качества городской среды | ГИС «Электронный бюджет» |
| 1.2. | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | ГП | возрастание | процентов | 0,1 | 2024 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | нет | администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | индекс качества городской среды | ГИС «Электронный бюджет» |
| 1.3. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды | ГП | возрастание | процентов | 90 | 2024 | 90 | х | х | х | х | х | нет | администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | индекс качества городской среды | ГИС «Электронный бюджет» |
| 1.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | ГП | возрастание | процентов | 25 | 2024 | 30 | х | х | х | х | х | нет | администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | индекс качества городской среды | ГИС «Электронный бюджет» |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Формирование современной городской среды» | | |
| 1.1. | Ответственный за реализацию:  Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | Срок реализации -2025-2027 годы | |
| 1.1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 2 | Муниципальный ведомственный проект «Содействие благоустройству муниципального образования» | | |
| 2.1. | Ответственный за реализацию:  Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | Срок реализации – 2025-2035 годы | |
| 2.1.1. | Уличное освещение | закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий;  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. |
| 2.2. | Ответственный за реализацию:  Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | Срок реализации – 2025-2035 годы | |
| 2.2.1. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий | закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды. |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования» | 111 749,7 | 13 806,1 | 11 854,6 | 10 461,2 | 10 311,9 | 12 000,0 | 20 000,0 | 190 183,5 |
| Федеральный бюджет | 72 936,9 | 3 394,5 | 2 844,3 | 2 733,0 | 2 624,1 | 0,0 | 0,0 | 84 532,8 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 27 717,5 | 24,0 | 20,1 | 19,3 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 27 799,4 |
| Местный бюджет | 11 095,3 | 10 387,6 | 8 990,2 | 7 708,9 | 7 669,3 | 12 000,0 | 20 000,0 | 77 851,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 102 565,6 | 3 428,8 | 2 873,1 | 2 761,2 | 2 651,6 | 0,0 | 0,0 | 114 280,3 |
| Федеральный бюджет | 72 936,9 | 3 394,5 | 2 844,3 | 2 733,0 | 2 624,1 | 0,0 | 0,0 | 84 532,8 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 27 717,5 | 24,0 | 20,1 | 19,3 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 27 799,4 |
| Местный бюджет | 1 911,2 | 10,3 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 1 948,1 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный ведомственный проект «Содействие благоустройству муниципального образования» | 9 184,1 | 10 377,3 | 8 981,5 | 7 700,0 | 7 660,3 | 12 000,0 | 20 000,0 | 75 903,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 9 184,1 | 10 377,3 | 8 981,5 | 7 700,0 | 7 660,3 | 12 000,0 | 20 000,0 | 75 902,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |