**2.** **ИНФОРМАЦИЯ**

**о состоянии дорог и проведение текущего ремонта на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального района составляет 291,4 километра. Из них: 16 км – дорога федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск», 23,1 км – дорога республиканского значения «Шемурша – Сойгино – Алтышево – «Аниш», 252,3 км – дороги местного значения.

 Протяженность дорог местного значения вне границ населенных пунктов составляет 122,9 км. Не соответствуют нормативным требованиям 63,4 км дорог (51,6 %).

 На содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов на 2024 год выделено 12 168,9 млн. рублей. Их них 11 560,4 тыс. рублей – республиканский бюджет, 608,5 тыс. рублей – местный бюджет. На сумму 5 099,7 тыс. рублей заключен контракт содержание автомобильных дорог протяженностью 57,053 км на 2024 год. Подрядная организация ИП Сапруков Д.Н. Контракт расторгнут 18.03.2024г. за неисполнение условий контракта, решением УФАС по ЧР от 03.04.2024г. расторжение признано обоснованнным. На сумму 3 937,7 тыс. рублей заключен контракт на содержание автомобильных дорог протяженностью 39,904 км на 2024 год. На сумму 3 571,8 тыс. рублей объявлен новый аукцион на содержание автомобильных дорог протяженностью 58,203 км в 2024 году. Подрядная организация – ИП Ярмушов В.А. Кассовое исполнение за 3 месяца 2024 года составляет 3 705,1 тыс. рублей. Оставшуюся сумму 4 659,4 тыс. рублей планируется направить работы в полосе отвода - на вырубку кустарников, на ремонт щебенчатых покрытий и оснований, а так же использовать как резерв для работ по ямочному ремонту дорог вне границ населенных пунктов.

 На ремонт дорог вне границ населенных пунктов на 2024 год выделено 11 317,7 тыс. рублей. Их них 10 751,8 тыс. рублей – республиканский бюджет, 565,9 тыс. рублей – местный бюджет. На сумму 7 119,2 млн. рублей уже заключены переходящие контракты на ремонт а/д "Шемурша-Новая Шемурша - Большое Буяново" с км 2+099 по км 2+799 и а/д «Шемурша-Бичурга-Баишево"-Мордовские Тюки - Баскаки - Муллиная" с км 0+600 по км 2+600 . Подрядная организация – ООО «Эльбрус». Оставшаюся сумма с 2024 года в размере 4 198,5 тыс. рублей направлена на финансирование по новым переходящим объектам с финансированием в 2024-2026 годах: 1)Ремонт а/д «Трехбалтаево – Байдеряково – Яманчуринский Карьер» с км 0+470 по км 1+627, 2)Ремонт а/д «Шемурша – Чепкас-Никольское – Красный ключ» - Трехбалтаево – Байдеряково»(ул.Советская) с км 0+000 по км 0+989, 3) Ремонт а/д «Шемурша – Чепкас-Никольское – Красный Ключ» с км 16+295 по км 17+120.

 Протяженность дорог местного значения в границах населенных пунктов составляет 129,4 километров, из них – 91,8 км с твердым покрытием, в том числе 64,5 км – с усовершенствованным покрытием, не соответствует нормативным требованиям всего дорог – 109,3 км (84,5 %).

 На содержание дорог в границах населенных пунктов на 2024 год выделено 1 940,0 тыс. рублей. Из них 1 843,0 тыс. рублей – республиканский бюджет, 97,0 тыс. рублей – средства местного бюджета. Кассовое выполнение за 3 месяцев 2024 года составляет 959,80 тыс. рублей. С ноября 2023 с предпринимателями и фермерами заключены переходящие договора и контракты на очистку снега в населенных пунктах до апреля 2024 года и покос травы в количестве 3-х раз в течение весенне-летнего периода содержания дорог. Для выполнения работ по ямочному ремонту дорог населенных пунктов в местном бюджете Шемуршинского округа на 2024 год предусмотрено 2 353,1 млн. рублей. Подготовлена документация для проведения аукциона.

 На ремонт дорог в границах населенных пунктов на 2024 год выделено 4 753,5 тыс. рублей. Из них 4 515,8 тыс. рублей – республиканский бюджет, 237,7 – местный бюджет. Часть средств в размере 1 362,9 тыс. рублей законтрактованы в 2022 и 2023 году в рамках 3-х годичных контрактов. Подрядные организации – ИП Макаров А.Н., ООО «Трасса-21». Оставшаюся сумма с 2024 года в размере 3 372,6 тыс. рублей направлена на финансирование по новым переходящим объектам с финансированием в 2024-2026 годах: 1) Ремонт а/д по ул.Советская в д.Верхнее Буяново Участок №1 с км 0+000 по км 0+690, 2) Ремонт А/д «Цивильск-Ульяновск»-Новое-Буяново (ул.Чапаева д.Новое Буяново) с км 0+484 по км 0+896, 3) Ремонт автомобильной дороги «Бичурга – Баишево – Русские – Чукалы» - Старые Чукалы с км 4+775 по км 5+ 215(ул.Партизанская), 4) Ремонт а/д «Цивильск-Ульяновск»-Чепкас-Никольское-Красный Ключ»-Трехбалтаево-Байдеряково с км 0+935 по км 1+335(ул.Ленина), 5) Ремонт а/д "улично-дорожная сеть по ул. Ленина, ул. Ильбекова, ул. Карла Маркса, ул. Урукова и ул. Западная в с.Шемурша" Участок №2 (ул. Карла Маркса) с км 1+530 по км 2+505.

 На ремонт дворовых территорий и проездов к ним на 2024 год выделено 468,7 тыс. рублей. Из них 445,3 тыс. рублей – республиканский бюджет, 23,4 – местный бюджет. В 2022 году заключен 3-летний контракт на ремонт 1 дворовой территории по ул. Космовского д.20 (ООО «Эльбрус») В рамках контракта финансирование в 2024 году составляет 363,6 тыс. рублей. Оставшуюся сумму в размере 105,1 тыс. рублей планируется направить на ремонт дворовой территории по ул.Ленина 47а.