Приложение № 2 к постановлению

администрации г. Чебоксары

от _______________ № __________

График производства работ

| N п/п | Наименование работ | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от ТП-568 до нежилого здания (медицинский центр) с кадастровым номером 21:01:030407:170, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 21:01:030407:132 по пр. Тракторостроителей, д. 48г, г. Чебоксары,в границах земельного участка (части)с кадастровыми номерами: - 21:01:030407:132/чзу1 площадью 3 кв.м, - 21:01:030407:113/чзу1 площадью 113 кв.м, - в кадастровом квартале 21:01:030407:ЗУ1 площадью 74 кв.м | Август 2025 –Сентябрь 2025 * |
| 2 | Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-568 до нежилого здания (медицинский центр) с кадастровым номером 21:01:030407:170, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 21:01:030407:132 по пр. Тракторостроителей, д. 48г, г. Чебоксары» | Сентябрь 2025 - Июль 2035 |

*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 2 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.