Приложение N 7
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Аликовского муниципального округа

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Аликовского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первоначальный план | Уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Аликовского муниципального округа | км | 53,5 | 55,5 | 54,0 | 54,3 | Отклонение в сторону уменьшения | 57,0 |
| 2. | автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Аликовского муниципального округа | км | 13,8 | 17,3 | 17,3 | 17,0 | Отклонение в сторону уменьшения | 17,3 |
| Подпрограмма «Безопасные и качественные дороги» к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Аликовского муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 23,9 | 24,8 | 24,8 | 24,1 | Отклонение в сторону уменьшения | 25,5 |
| 2. | автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Аликовского муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 8,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Выполнение целевого показателя | 10,5 |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Шт/кв.м | 1/200 | 1/220 | 1/220 | 1/402 | Выполнение целевого показателя с отклонением в сторону увеличения | 1/200 |
|  | Муниципальная подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | % | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение целевого показателя | 0 |
| 2. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | % | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение целевого показателя | 0 |