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	Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2026 № 105
с. Порецкое

	
	Чăваш Республикин
Пăрачкав муниципалитет округӗн администрацийĕ
ЙЫШĂНУ
 
06.05.2026 № 105
Пăрачкав сали




О внесении изменений в краткосрочный план Порецкого муниципального округа реализации в 2024-2026 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы, 
утвержденный постановлением администрации
Порецкого муниципального округа от 01.09.2023
№ 525

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014 - 2055 годы, Порядка подготовки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014 - 2055 годы, требований к таким планам, порядка предоставления органами местного самоуправления и собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на специальном счете, сведений, необходимых для подготовки таких планов, внесения изменений в них», администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:
1.   Краткосрочный план Порецкого муниципального округа Чувашской Республики реализации в 2024- 2026 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы, утвержденный постановлением администрации  Порецкого муниципального округа от 01.09.2023 № 525, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в издании «Вестник Поречья» и подлежит размещению на официальном сайте Порецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

[bookmark: _GoBack]Глава Порецкого 
муниципального округа                                                                                          Е.В. Лебедев

Приложение к постановлению администрации 
                                  Порецкого муниципального округа 
Чувашской Республики 
                                                                               от 06.05.2026 г. № 105     

                                                                                                                                                        
  КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН ПОРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
реализации в 2024-2026 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

	Наименование краткосрочного плана
	–
	краткосрочный план Порецкого муниципального округа реализации в 2024 - 2026 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы (далее также – краткосрочный план)

	
	
	

	Основание для разработки краткосрочного плана
	–
	Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014 - 2055 годы, Порядка подготовки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014 - 2055 годы, требований к таким планам, порядка предоставления органами местного самоуправления и собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на специальном счете, сведений, необходимых для подготовки таких планов, внесения изменений в них» 

	
	
	

	муниципальный заказчик краткосрочного плана
	–
	Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики 

	
	
	

	Основной разработчик краткосрочного плана 
	–
	Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики


	Цели краткосрочного плана
	–
	конкретизация срока проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определение видов и объема государственной поддержки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания

	
	
	

	Задачи краткосрочного плана
	–
	приведение многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно законодательству Российской Федерации;
обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план;
использование эффективных технических решений и комплексного капитального ремонта

	
	
	

	Важнейшие целевые показатели краткосрочного плана
	–
	проведение капитального ремонта общего имущества в 8 многоквартирных домах;
стоимость капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, составляет 37 749 316,50 рублей

	
	
	

	Срок реализации краткосрочного плана
	–
	2024-2026 годы


	Участники краткосрочного плана
	–
	Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; 
некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;
собственники помещений в многоквартирных домах;
управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами;
товарищества собственников жилья;
подрядные организации для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту

	Объемы и источники финансирования краткосрочного плана
	–
	общий объем финансирования краткосрочного плана – 37 749 316,50 рублей, из них средства:
собственников помещений в многоквартирных домах за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 37 749 316,50 рублей

	Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного плана и показатели социальной и бюджетной эффективности
	–
	реализация краткосрочного плана обеспечит:
проведение капитального ремонта общего имущества в 8 многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, общей площадью 7 476,16 кв. метра;
создание благоприятных и безопасных условий проживания для 321 гражданина;
снижение социальной напряженности

	
	
	

	Система организации контроля за выполнением краткосрочного плана

Приложения к краткосрочному плану
	–


	контроль за реализацией краткосрочного плана осуществляет администрация Порецкого муниципального округа.

перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Порецкого муниципального округа, в отношении которых в 2024- 2026 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении № 1 к настоящему краткосрочному плану; реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Порецкого муниципального округа, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта приведен в приложении № 2 к настоящему краткосрочному плану; планируемые показатели выполнения  краткосрочного плана реализации в 2024- 2026 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы приведены в приложении № 3 к настоящему краткосрочному плану.


	

	
	Приложение № 1
к краткосрочному плану Порецкого муниципального округа Чувашской Республики реализации в 2024-2026 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

	
	П Е Р Е Ч Е Н Ь
многоквартирных домов, расположенных на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых в 2024 -2026 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества
	
	

	№ 
пп
	Адрес многоквартирного дома
	Год
	Материал стен
	Количество этажей в 
многоквартирном доме
	Количество подъездов в многоквартирном доме
	Общая площадь многоквартирного дома
	Площадь помещений многоквартирного дома
	Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме 
на дату утверждения Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–
2043 годы
	Вид ремонта общего имущества 
в много
квартирном доме
	Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
	Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта одного квадратно-го метра общей площади помещений много-квартир-ного дома
	Предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта одного квадрат-
ного метра общей площади помещений в много-квартир-
ном доме
	Способ формирования фонда капитального ремонта
	Минимальный размер фонда капитального ремонта (для домов, выбравших спец-
счет)
	Год проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	 
	
	ввода в 
эксплуатацию многоквартирного дома
	завершения последнего 
капи-
таль-
ного ремон-
та в много-
квартир-
ном доме
	
	
	
	
	всего
	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	
	всего
	за счет средств государствен-
ной корпора-
ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства
	за счет средств государственной и муниципальной поддержки
	за счет средств собствен-
ников помещений 
в многоквар-тирном доме 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики  
	за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кв. метров
	кв. метров
	кв. метров
	чел.
	 
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей/кв. м  
	рублей/кв. м 
	 
	рублей
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	2024

	1
	 с. Порецкое, ул. Крупской,                     д. 9
	1965
	2009
	кирпич
	2
	1
	374,29
	373,70
	373,70
	23
	ремонт системы водоотведения
	301 965,05
	 
	 
	 
	301 965,05
	808,04
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	9,22
	2024

	2
	с. Порецкое, ул. Ленина,               д. 173
	1965
	2008
	кирпич
	2
	1
	386,60
	376,60
	376,60
	14
	ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения
	512 752,01
	 
	 
	 
	512 752,01
	1 361,53
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	9,22
	2024

	3
	с. Порецкое, ул. Ленина,           д. 59
	1978
	2011
	кирпич
	2
	2
	875,20
	850,50
	850,50
	31
	ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения
	1 169 200,09
	 
	 
	 
	1 169 200,09
	1 374,72
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	9,22
	2024

	4
	с. Порецкое, ул. Ульянова,                д. 135
	1973
	2009
	кирпич
	2
	1
	534,68
	459,40
	459,40
	17
	ремонт системы холодного водоснабжения 
	191 297,46
	 
	 
	 
	191 297,46
	416,41
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	9,22
	2024

	5
	 с. Порецкое, ул. Ульянова,                     д. 137
	1976
	 
	кирпич
	2
	1
	525,80
	495,80
	495,80
	16
	ремонт системы электроснабжения крыши
	4 492 801,12
	 
	 
	 
	4 492 801,12
	9 061,72
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	9,22
	2024

	 
	Итого : 5 домов
	 
	 
	 
	 
	 
	2 696,57
	2 556,00
	2 556,00
	101
	 
	6 668 015,73
	0,00
	0,00
	0,00
	6 668 015,73
	 
	 
	 
	 
	 

	2025

	1
	 с. Порецкое, ул. Крылова, 
д. 58
	1990
	 
	кирпич
	3
	4
	2495,00
	2489,25
	2489,25
	131
	ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения
	3 537 910,00
	 
	 
	 
	3 537 910,00
	1 421,28
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	9,22
	2025

	2
	 с. Порецкое, ул. Ульянова, 
д. 32
	1974
	2008
	кирпич
	2
	2
	612,39
	562,39
	562,39
	26
	ремонт систем электроснабжения, водоотведения
	1 214 369,37
	 
	 
	 
	1 214 369,37
	2 159,30
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	9,22
	2025

	 
	Итого : 4 дома
	 
	 
	 
	 
	 
	3 107,39
	3 051,64
	3 051,64
	157
	 
	4 752 279,37
	0,00
	0,00
	0,00
	4 752 279,37
	 
	 
	 
	 
	 

	2026

	1
	 с. Порецкое, ул. Крылова,            д. 56
	1993
	 
	кирпич
	3
	3
	1 672,20
	1 666,40
	1 666,40
	63
	ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения,  теплоснабжения, крыши
	26 329 021,40
	 
	 
	 
	26 329 021,40
	15 799,94
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	9,22
	2026

	 
	Итого : 1 дом
	 
	 
	 
	 
	 
	1 672,20
	1 666,40
	1 666,40
	63
	 
	26 329 021,40
	0,00
	0,00
	0,00
	26 329 021,40
	 
	 
	 
	 
	 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 2
к краткосрочному плану Порецкого муниципального округа Чувашской Республики реализации в 2024-2026 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Адрес многоквартирного дома 
	Стоимость капитального 
ремонта общего имущества в много
квартирном доме – всего
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Замена коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
	Ремонт крыши
	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома 
	Ремонт фундамента   многоквартирного дома
	Энергетическое обследование многоквартирного дома
	Разработка проектной документации
	Услуги по строительному контролю

	 
	улица, № дома
	рублей
	рублей
	рублей
	кв. метров
	рублей
	ед.
	рублей
	кв. метров
	рублей
	кв. метров
	рублей
	куб. метров
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 

	1
	 с. Порецкое,                             ул. Крупской, д. 9
	301 965,05
	293 347,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 105,86
	3 511,37

	2
	с. Порецкое, ул. Ленина,               д. 173
	512 752,01
	495 002,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 823,89
	5 925,19

	3
	с. Порецкое, ул. Ленина,           д. 59
	1 169 200,09
	1 128 919,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 767,39
	13 513,17

	4
	с. Порецкое,                           ул. Ульянова, д. 135
	191 297,46
	180 082,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 059,01
	2 155,59

	5
	 с. Порецкое,                             ул. Ульянова, д. 137
	4 492 801,12
	444 395,50
	0,00
	492,00
	4 024 400,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 405,90
	6 598,96

	 
	Итого : 5 домов
	6 668 015,73
	2 541 748,64
	0,00
	492,00
	4 024 400,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 162,05
	31 704,28

	 

	1
	 с. Порецкое,                       ул. Крылова, д. 58
	3 537 910,00
	3 285 303,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	176 895,50
	75 711,27

	2
	 с. Порецкое,                        ул. Ульянова, д. 32
	1 214 369,37
	1 127 663,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60 718,47
	25 987,50

	 
	Итого: 4 дома
	4 752 279,37
	4 412 966,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	237 613,97
	101 698,77

	 

	1
	 с. Порецкое,                            ул. Крылова, д. 56
	26 329 021,40
	5 756 247,84
	0,00
	1 972,00
	19 699 390,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	309 942,27
	563 441,06

	 
	Итого: 1 дом
	###########
	5 756 247,84
	0,00
	1 972,00
	###########
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	309 942,27
	563 441,06

	Итого по Порецкому муниципальному округу 
	###########
	12 710 963,11
	 
	2 464,00
	###########
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	617 718,29
	696 844,11



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Приложение № 3
к  краткосрочному плану Порецкого муниципального округа Чувашской Республики  реализации  в 2024-2026  годах  Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения краткосрочного плана Порецкого муниципального округа реализации в 2024- 2026 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2024 год

	№ 
пп
	Наименование муниципального образования
	Общая площадь многоквартирных 
домов
	Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана
	Количество многоквартирных домов
	Стоимость капитального ремонта общего имущества
 в многоквартирных домах

	
	
	
	
	I квартал 2024 г.
	II квартал 2024 г.
	III квартал 2024 г.
	IV квартал 2024 г.
	всего
	I квартал 
2024 г.
	II квартал 2024 г.
	III квартал 2024 г.
	IV квартал 
2024 г.
	всего

	
	
	кв. м
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Порецкий муниципальный округ
	2 696,57
	101
	 
	 
	 
	5
	5
	 
	 
	 
	6 668 015,73
	6 668 015,73

	 
	Итого
	2 696,57
	101
	 
	 
	 
	5
	5
	 
	 
	 
	6 668 015,73
	6 668 015,73

	2025 год

	№ 
пп
	Наименование муниципального образования
	Общая площадь многоквартирных 
домов
	Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана
	Количество многоквартирных домов
	Стоимость капитального ремонта общего имущества
 в многоквартирных домах

	
	
	
	
	I квартал 2025 г.
	II квартал 2025 г.
	III квартал 2025 г.
	IV квартал 2025 г.
	всего
	I квартал 
2025 г.
	II квартал 2025 г.
	III квартал 2025 г.
	IV квартал 
2025 г.
	всего

	
	
	кв. м
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Порецкий муниципальный округ
	3 107,39
	157
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	4 752 279,37
	4 752 279,37

	 
	Итого
	3 107,39
	157
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	4 752 279,37
	4 752 279,37

	2026 год

	№ 
пп
	Наименование  муниципального образования
	Общая площадь многоквар-тирных 
домов
	Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана
	Количество многоквартирных домов
	Стоимость капитального ремонта общего имущества
 в многоквартирных домах

	
	
	
	
	I квартал 2026 г.
	II квартал 2026 г.
	III квартал 2026 г.
	IV квартал 2026 г.
	всего
	I квартал 
2026 г.
	II квартал                  2026 г.
	III квартал                 2026 г.
	IV квартал 
2026 г.
	всего

	
	
	кв. метров
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Порецкий муниципальный округ
	1 672,20
	63
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	26 329 021,40
	26 329 021,40

	 
	Итого
	1 672,20
	63
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	26 329 021,40
	26 329 021,40

	 
	Всего по Чувашской Республике за 2024–2026 годы
	7 476,16
	321
	 
	 
	 
	8
	8
	 
	 
	 
	37 749 316,50
	37 749 316,50
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