Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	

1
	[bookmark: _GoBack]Строительство объекта:сооружение трубопроводного транспорта: «Техническое перевооружение участка тепловой сети с техническим присоединением объекта «Многоквартирный жилой дом поз. 3 со встроенными помещениями и автостоянкой в мкр. 1Б центральной части г. Чебоксары» к тепловым сетям Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», в границах земельного участка (части) с кадастровыми номерами:
 21:01:020406:158/чзу1 (4 кв.м.),
21:01:020406:158/чзу2 (183 кв.м), 
21:01:020406:162/чзу1 (285 кв.м.), 
21:01:020406:2674/чзу1 (201 кв.м.), 
21:01:020406:ЗУ1 (161 кв.м.), 
21:01:020406:159/чзу1 (8 кв.м.).

	





август 2025–октябрь 2025*

	2. 
	Эксплуатация объекта: сооружение трубопроводного транспорта в границах земельного участка (части) с кадастровыми номерами: 21:01:020406:158/чзу1 (4 кв.м.),
21:01:020406:158/чзу2 (183 кв.м), 
21:01:020406:162/чзу1 (285 кв.м.), 
21:01:020406:2674/чзу1 (201 кв.м.), 
21:01:020406:ЗУ1 (161 кв.м.), 
21:01:020406:159/чзу1 (8 кв.м.).

	



ноябрь 2025 – июль 2035



*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 3 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

